青岛市工业和信息化局

工 作 信 息
第1015期

（总第4385期）

青岛市工业和信息化局           2022年10月14日

提前完成5G基站年度建设任务目标
在各区市政府、各行业主管部门、各基础电信运营企业的共同努力下，截至9月30日，三家基础电信运营企业新开通5G基站10154个，累计开通5G基站30361个，提前完成全年新建1万个5G基站的任务目标。
按运营商统计，青岛联通开通5G 基站3174个，完成计划任务的105.8%；青岛移动开通5G 基站5009个，完成计划任务的100.18%；青岛电信开通5G 基站1971个，完成计划任务的98.55%。

下一步，依托良好的5G网络质量，开展5G产业主题峰会、学术论坛、行业沙龙、现场观摩等形式多样的活动，大力推动5G与工业互联网深度融合，积极探索重点工业应用场景的创新应用，全面实现企业资源的有效整合，助力传统制造业生产制造管理能力全面加速跃升。
（工业互联网处）
本期发：局领导，局内各处室。
-2-


