青岛市水务管理局上半年工作总结

2025年上半年，全市水务工作加快构建现代水网格局，强化水资源刚性约束，大力推进城乡供水一体化，推进河湖生态环境复苏，筑牢水旱灾害防御屏障，水务高质量发展扎实推进。

一、今年以来重点工作情况

（一）全力推进水务工程重点项目建设。2025年，全市水务系统重点在水源及输配水、城乡供水保障、城镇排水和污水处理、河道治理及防洪排涝、水库水闸除险加固等领域推进实施107个水务项目建设，截至目前，完成投资约40亿元。其中，总投资91.45亿元的官路水库工程围坝填筑、引黄济青连接线、泵站工程分别完成总工程量的98%、90%、85%，累计完成投资61.5亿元（占总投资67%），年度计划完成投资10亿元，主体工程年内完工。建成后，每年退还2亿立方米农业用水，留下60%以上的河道生态用水。官路水库输配水一期工程涉及的77项前期任务已全部完成，高新区原水管线段已进场施工。加强大中型灌区骨干渠系维修管护和运行管理，督导莱西市加快产芝灌区改造修复工程建设进度，确保年底前完成项目批复建设任务。

（二）统筹推进城乡供水一体化。加快推进供水设施改造升级，截至目前，改造市区老旧供水管网14.3公里，更换远传智能水表12.9万只、二次供水设备改造进场施工142处；年度实施的12处农村供水项目中，西海岸新区小珠山水厂扩建工程、城阳区惜福镇农村供水管网提升工程等5处已经开工建设，莱西市产芝水库至城区水厂引水工程、平度市维修养护项目等7处正在推进前期。扎实开展农村供水水质提升专项行动，省政府自2023年启动，要求2025年底，农村自来水实现24小时不间断安全优质供水。全市先后5次召开农村供水专题会议，同时采取调度督导、暗访调研方式，对涉农7区（市）农村供水“村村通、户户通、时时供”工作情况进行排查和跟踪督导整改；全面推进农村供水县域统管工作，逐步提升农村供水专业化管护水平。

（三）持续强化水生态环境保护治理。认真落实总河长令部署要求，完成31处阻水片林等妨碍河道行洪突出问题清理整治，保障重要河道行洪通畅。常态开展河湖库“清四乱”行动，完成名录外问题清理整治和卫星遥感疑似问题核查整改。指导李沧区、西海岸新区、胶州市积极开展省级幸福河湖建设。扎实做好水土保持工作，加强对240余个新建、在建生产建设项目的日常监管，及时完成遥感查处违规项目问题整改，年度实施的5个国家水土保持重点工程全部开工建设。巩固“两个清零、一个提标”成果，强化对16座城市生活污水处理厂运营监管，确保稳定达标排放，会同生态环境等部门开展城市黑臭水体“大排查大整治”行动，全市实现城市黑臭水体动态清零。抓好市办实事任务李村河（张村河）流域生态环境综合治理，已完成排水管网改造28公里。探索研究中心城区“厂网河一体”运维模式，初步形成“厂网关联、按效付费”绩效考核办法。加强污水污泥、重点排水户及建筑、餐饮、医疗等企业的排水许可批后监管，指导村镇做好生活污水处理设施问题整改，促进人居环境不断提升。认真抓好环保督察问题整改。

（四）全面抓好防汛抗旱工作。坚持未雨绸缪早准备，修编市防汛抗旱应急预案，497座水库、流域面积50平方公里以上的74条河流和644山洪灾害易发区等防御预案。完成23座大中型水库汛期调度运用计划和汛限水位核定。组建市、区（市）518支抢险救援队伍，加强日常训练，保持战备状态，确保关键时刻拉得出、冲得上、打得赢。组织局防汛抗旱知识竞赛和全市防汛抗旱工作培训演练，进一步提升全市防汛抗旱工作人员的专业基础和实操能力。实施工程措施补短板，推进胶河、南胶莱河等7条河道治理和挪城水库（中型）除险加固等防汛抗旱重点工程建设；即墨小范家、山里等36座小型水库除险加固工程主汛前完成主体工程，6月底前蓄水验收。完成普集路、华阳路等道路严重积水点改造，有效解决群众雨天出行难题；完成63处市区道路低洼点排水设施改造，提升重点易涝区和重点积水部位排水防涝能力。加强排查整治除隐患，组织市防指各成员单位成立5个检查组，分片包干对各区（市）开展防汛防台风综合检查，排查整治防汛隐患453个，已全部完成整改或落实安全度汛措施。

（五）积极争取国家政策支持。今年以来，瞄准中央有政策、资金支持比例高、项目前期无约束的项目，落实供排水管网超长期国债超8亿元，累计争取并下达超长期特别国债、中央预算内资金、水利发展资金、地方政府专项债等各类政策资金超过34亿元，官路水库输配水等重大项目已申请纳入国家“十五五”水安全保障规划。

二、存在问题

当前，与广大群众需求和先进城市相比，全市水务工作还存在以下薄弱环节和不足：一是洪涝灾害防御能力不强。全市超半数以上中小河流没有完成全线治理，河道防洪排涝标准低。二是城乡供水保障韧性不足。部分农村供水管网管道老化漏损率高，城市部分水厂供水高峰期超负荷运行，原水系统联通调度、供水系统管网互通互济还有堵点。三是水资源保障能力有待提高。客水供水能力不足，24座大中型水库（含棘洪滩水库）绝大部分用于城市供水，枯水年份农业用水无法保障。四是要素保障需要突破。河道治理、水库除险加固等水务项目建设涉及到多方面要素，前期工作易受土地、林地、用海等因素制约，征占补偿数量大，难以吸引社会投资，地方配套财力安排压力较大。

三、下步工作

认真落实市委、市政府部署要求，加快构建“六个体系”。一是加快构建防汛抗旱体系。加强防洪工程体系建设，提升监测预警能力，落细落实防御措施，科学调度洪水，牢牢把握防汛抗旱工作主动权。二是加快构建现代水网工程体系。加快构建市级水网大动脉，全力推进官路水库及输配水一期工程等107个重点水务项目建设。及时启动青岛市“十五五”水安全保障规划及水资源配置规划等专项规划编制工作，积极协调省厅加快解决胶东输水干线“卡脖子”段问题。三是加快构建城乡供水服务保障体系。加快推进城乡供水一体化、集中供水规模化建设，有意愿的农村家庭实现自来水“应通尽通”。健全从水源地到水龙头的全流程水质保障体系，确保水质稳定达标。加强农田灌排工程建设管理，提升农田排水和抵御自然灾害能力，为粮食安全提供保障。四是加快构建水资源节约集约利用体系。持续开展用水总量和强度双控，抑制不合理用水需求。严格计划（定额）用水管理，强化取水许可用水事中事后监管，健全完善节水制度政策体系。积极争取增加2026年客水计划，保障官路水库充库水源。五是加快构建水生态环境治理体系。全面深化河湖长制，创建省级美丽幸福河湖创建和省级效益河湖标杆建设。推进城市更新示范城市建设。加强水土流失防治。六是加快构建现代水务治理能力支撑体系。聚焦推进水务治理体系和治理能力现代化，加快破解水务投融资、综合水价、用水权市场化交易、水利工程建设运行管理机制、水保生态产品价值实现机制等体制机制障碍。建立信息化项目运维管理制度，提高防洪减灾、水资源配置、水生态建设与水管理等能力。推动数字官路水库及输配水工程、数字大沽河建设。