附件

青岛市加氢站建设审批流程图

|  | 一、立项规划用地许可阶段（8个工作日） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 审批部门 | 审批事项 | 审批时限 |  |
|  | 区市发改或审批部门 | 企业投资项目备案证明 | 1个工作日 |  |
|  | 自然资源和规划部门 | 建设项目规划设计条件 | 3个工作日 |  |
|  |  | 建设用地规划许可证 | 1个工作日 |  |
|  | 生态环境部门 | 建设项目环境影响评价文件审批 | 3个工作日 |  |
|  | 二、工程建设许可阶段（4个工作日） |  |
|  | 审批部门 | 审批事项 | 审批时限 |  |
|  | 自然资源和规划部门 | 建设工程规划许可证核发 | 3个工作日 |  |
|  | 行政审批部门 | 应建防空地下室的民用建筑报建审批 | 1个工作日 |  |
|  | 三、施工许可阶段（17个工作日） |  |
|  | 审批部门 | 审批事项 | 审批时限 |  |
|  | 专业机构 | 施工图设计联合审查 | 12个工作日 |  |
|  | 行政审批部门 | 建筑工程施工许可证核发 （质量、安全监督登记并联办理） | 1个工作日 |  |
|  |  | 市政设施建设类审批 | 3个工作日 |  |
|  | 气象部门 | 权限范围内防雷装置设计审核 | 1个工作日 |  |
|  | 市场监管部门 | 特种设备安装开工告知、 监督检验申请 | 即时 |  |
|  | 四、竣工验收阶段（11个工作日） |  |
|  | 审批部门 | 审批事项 | 审批时限 |  |
|  | 竣工验收监督部门及联合验收部门 | 联合验收（包括规划、人防、消防、档案、防雷等验收过程以及相关发证备案，建设工程竣工验收备案） | 11个工作日 |  |