2020年度青岛市城市维护资金

项目支出财政绩效评价报告

评价单位： 山东东信会计师事务所有限公司

被评价单位： 青岛市住房和城乡建设局、青岛市城市管理局

2021年 7 月

目 录

一、项目基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	13

二、评价实施情况	15

（一）评价目的、对象和范围	15

（二）评价依据、方法、标准、指标体系	15

（三）评价实施程序	17

三、指标分析及评价结论	18

（一）绩效评价指标体系分析	18

（二）评价结论	30

四、附件	34

五．评价单位盖章	34

2020年度青岛市城市维护资金

项目支出财政绩效评价报告

# 鲁东会专审字(2021)第116号

# 一、项目基本情况

# （一）项目概况

1.项目背景

党的十一届三中全会以来，我国社会主义现代化建设事业走上了一个新的历史发展时期。城市建设也进入了一个新的发展阶段，出现了从来未有过的好形势。各级政府加强了对城市建设工作的领导，“统一规划，合理布局，因地制宜，综合开发，配套建设”的方针深入人心，城市住宅建设蓬勃发展，市政公用等基础设施大幅度增加，城市投资环境和居民生活条件不断改善，城市综合功能有了很大的提高。为进一步提高市民生活水平，提升城市品质，保障城市维护，营造良好社会氛围,青岛市政府每年将城市维护项目支出列入城市维护资金由财政拨付使用。

按照市政府《关于加强城市维护资金管理的通知》（青政发〔2001〕108号）、《关于进一步完善财政管理体制的意见》（青政发〔2008〕4号）的有关规定，市级城市维护费主要承担市属城市维护事业单位经费，市管城市建设项目正常维护支出和市政府确定的城市维护专项支出。2011年起，为充分发挥城市维护资金的使用效益，市财政局将市属城市维护事业单位经费整体切出，2020年市级城市维护资金主要承担市管项目正常维护支出和市政府确定的城市维护专项支出。

市级城市维护资金主要用于：市政公用设施、园林绿化设施、交通设施、城市消防设施等设施的正常维护支出、业务支出以及设施的大修改造、更新支出和专用设备的购置，海水浴场管理、海滩及海岸管理、文物维修、风景区保护管理等支出，城市亮化工作的管理及公益亮化设施的维护、城市管理数字化指挥系统、网格化管理系统的维护运转、城市管理公示公告、城市维护建设相关服务、专业规划和技术导则编制等的支出。

2.主要内容及实施情况

按照青岛市财政局《关于批复2020年市级部门预算的通知》（青财预指〔2020〕2号），2020年城市维护资金批复预算19,115.00 万元，其中青岛市住房和城乡建设局（以下简称“住建局”）预算安排14,295.00万元，分为城市交通设施维护资金、重点道路桥梁设施养护资金、城建数据采集及项目检测资金、城建项目日常管护及平台系统建设维护资金，共47个项目；青岛市城市管理局（以下简称“城管局”）预算安排4,820.00万元，分为城市管理公示、公告资金、城市管理行业监管平台运行资金、城市生活垃圾分类工作奖补资金等17个项目。项目的主要内容和实施情况如下：

（1）交通设施维护项目资金，预算金额1,200.00万元，用于市南区、市北区、李沧区1,485条道路交通组织变化及道路改造发生变化的标志牌的更新与2.1万余面标志牌的维护维修工作，1,485条道路约90万平米交通标线的施划以及道路交通组织变化引起的交通标线维护维修工作，1,485条道路约107余公里道路中心隔离护栏和人行道护栏的维护维修工作，以及每年的警卫任务、大型活动等方面的交通设施维护维修支出。

（2）青岛市城区智能交通运维服务项目资金，预算金额1,100.00万元，用于对青岛市城市道路智能交通管理服务系统（一期）项目、青岛市世园会周边道路智能交通管理服务系统项目、青岛视频监控违法自动抓拍系统项目、青岛社会车辆占用公交专用道抓拍系统项目、青岛火车站智能交通项目进行维护，主要包括现场维护、硬件维修更换、软件维护升级、重大活动保障服务等工作。

（3）信号相关项目维护项目资金，预算金额60.00万元，用于对市南区、市北区、李沧区已过保的约730处信号灯点位进行维护。

（4）胶宁高架路护栏升级改造项目资金，预算金额80.00万元，用于更换胶宁高架路隔离护栏。

（5）青岛市交通设施地方导则编制项目资金，预算金额30.00万元，用于规范交通标志标线设置；规范交通隔离、防护及附属设施设置；规范交通信号灯设置；规范施工作业区交通安全设施设置；规范学校周边交通安全设施设置。

（6）2017年市重点道路桥梁设施养护项目资金，预算金额318.89万元，用于桥梁日常维修、桥梁桥体结构养护、排水口清淤、隔音屏、栏杆保洁维修、日常巡查、环卫保洁、防汛清雪、安全检测等。

（7）2018年市重点道路桥梁设施维护项目资金，预算金额1,200.00万元，用于市管重点道路桥梁设施维护项目包括桥梁日常维修、桥梁桥体结构养护、排水口清淤、隔音屏、栏杆保洁维修、日常巡查、环卫保洁、防汛清雪、安全检测等内容。

（8）2019年市重点道路桥梁设施维护项目资金，预算金额1,200.00万元，用于市管重点道路桥梁设施维护项目包括桥梁日常维修、桥梁桥体结构养护、排水口清淤、隔音屏、栏杆保洁维修、日常巡查、环卫保洁、防汛清雪、安全检测等内容。

（9）2020年市重点道路桥梁设施维护项目资金，预算金额800.00万元，用于市管重点道路桥梁设施维护项目包括桥梁日常维修、桥梁桥体结构养护、排水口清淤、隔音屏、栏杆保洁维修、日常巡查、环卫保洁、防汛清雪、安全检测等内容。

（10）市政道路拥堵节点改造项目资金，预算金额80.00万元，用于宁夏路-燕儿岛路、银川西路-宁国二路等拥堵交叉口节点进行道路微改、交叉口渠化，对地铁2号线西延段地铁站衔接的公交车站进行迁移、拓宽、港湾化改造等，提高车辆通行效率。

（11）档案维护和利用服务项目资金，预算金额150.00万元，用于馆藏档案的库房运行维护、档案保管维护、档案利用维护、档案管理人员防护、档案搬运、档案异地存储费、建设工程档案编制指南项目等。

（12）档案信息化（档案数字化整理与扫描）项目资金，预算金额190.00万元，用于馆藏档案整理、数字化扫描、信息化软硬件更新维护等工作。

（13）地下管线补测补绘项目资金，预算金额119.61万元，用于对普查结束后市区未实施竣工测量的地下管线、普查期间未探测区域等进行补测补绘；对实施竣工测量的市区新（改、扩）建地下管线工程的数据成果及补测补绘成果进行整理及入库。

（14）历史城区保护更新模块信息采集项目资金，预算金额270.00万元，用于完成历史城区信息采集、制作青岛历史城区的大场景；在获取历史城区现状影像数据后，实时数据标准化，建立数据库；建立系统平台实现三维展示历史城区的现状风貌，实现空间查询、系统分析、专题图制作和历史城区更新方案对比等多项功能；监理掌上历史城区系统建设，实现每一个历史建筑相关信息动态察看功能。

（15）青岛市历史文化街区历史建筑保护规划导则编制项目资金，预算金额118.00万元，用于现状与史料调查研究，完成现状建筑调查；整理资料、补充及分析。

（16）青岛近现代历史建筑修缮施工导则项目资金，预算金额59.00万元，用于制定完善的青岛市近现代历史建筑修缮施工导则，加强历史城区的建设管理，有效控制工程质量、提高综合效益。

（17）市政工程质量监督抽测项目资金，预算金额100.00万元，用于委托第三方检测机构对道路、桥梁工程所用材料和功能性进行监督抽测，对城市轨道交通工程的土建、机电设备安装、轨道、装饰装修等工程的材料和功能性进行监督抽测，根据服务单位出具的检测报告，对不合格的材料和实体，责令相关单位进行整改，利用监督抽测的手段，进一步强化市政工程和城市轨道交通工程的质量监管工作。

（18）公用工程实体质量监督抽测项目资金，预算金额22.00万元，用于支付2019年项目尾款；对监督范围内工程的材料、构配件、工程实体进行质量监督抽测。

（19）钢制管道无损探伤监测项目资金，预算金额29.00万元，用于对燃气和供热钢制管道进行无损探伤检测。

（20）建筑工程质量监督抽测项目资金，预算金额200.00万元，用于对我市在建工程项目中涉及主体结构安全、预拌混凝土生产现场和建筑重要使用功能的原材料、半成品、构配件等开展监督性抽测工作。

（21）起重机械二次检测项目资金，预算金额60.00万元，用于市南区、市北区、李沧区在建房屋建设工地大约410台起重机械的检测工作。

（22）建筑科技推广项目资金，预算金额107.00万元，根据建设领域年度重点目标和科技重点研究方向，经专家评审，用于确定的10-20个重点科技攻关项目和重点科技推广示范项目。

（23）青岛市历史城区保护更新消防设计指引编制项目资金，预算金额10.00万元，用于对历史城区保护更新项目中基础设施、防火分区、防火间距等消防安全总平面布局以及安全疏散、消防水、电气等建筑消防设计进行规范性指导。

（24）委托第三方开展全市建筑施工安全抽查项目资金，预算金额45.00万元，用于委托专家抽取全市房屋建筑工程开展“四不两直”的安全生产辅助巡查。巡查内容包括隐患问题发现整改落实情况、施工现场安全生产、建筑起重机械设备安全运行状况、企业安全生产主体责任落实情况等，强化“危大工程”安全防控。

（25）委托第三方开展轨道交通建设安全抽查项目资金，预算金额20.00万元，用于对全市轨道交通工程开展“四不两直”安全生产抽查。包括重大风险评估及安全措施落实情况、隐患问题发现整改落实情况、起重机械设备安全运行状况、企业安全生产主体责任落实情况等，强化“危大工程”安全防控。

（26）委托第三方开展全市建筑工程质量抽查项目资金，预算金额45.00万元，用于聘请社会第三方机构对全市房屋建筑工程进行质量抽查。

（27）《青岛市历史建筑保护条例》立法专题研究项目资金，预算金额10.00万元，用于对青岛市历史建筑（含传统风貌建筑）情况进行研究梳理，分类提出保护利用意见和措施，研究出台《青岛市历史建筑保护条例》草案。

（28）“一栋一策”保护利用研究项目资金，预算金额75.00万元，用于32处非文保单位的“一栋一策”保护利用研究。

（29）历史建筑挂牌项目资金，预算金额50.00万元，用于对全市313处优秀历史建筑进行标志牌统一制作、安装及二维码识别等。

（30）停车设施建设方案研究项目资金，预算金额10.00万元，用于统筹开展通过再利用地铁施工的竖井，建立城市立体停车空间，增加地铁沿线停车位供应；推行P+R停车场模型，加快地铁沿线、站点周边停车场规划建设，实现地铁与机动车无缝对接，推广公共交通出行模式，缓解城市拥堵问题等停车课题研究；在公共停车场投资效益实证分析的基础上，开展促进公共停车场实施的相关政策研究（包括政策体系构建、鼓励建设、差别化收费等方面的相关政策）和开展停车共享模式研究，促进停车存量资源的整合，保障我市公共停车增量的实施。

（31）青岛市机动车停车规划建设管理与立法研究项目资金，预算金额10.00万元，用于对青岛市机动车停车规划建设管理和立法工作开展专题研究，提出相关策略和建议。

（32）城建档案编研项目资金，预算金额10.00万元，根据馆藏档案资料，结合城建历史档案，用于开展城市历史建筑信息调查与编研工作。通过“口述历史、抢救城市记忆”项目，全景式记录新中国成立以来青岛的城市建设里程。

（33）青岛市燃气设施建设项目研究资金，预算金额10.00万元，用于委托具有相应资质的单位，开展规划编制工作。

（34）青岛市环卫设施建设项目研究资金，预算金额10.00万元，用于委托具有相应资质的单位，开展规划编制工作。

（35）青岛市加氢站布局项目研究资金，预算金额10.00万元，用于委托具有相应资质的单位，开展规划编制工作。

（36）青岛市人行过街设施建设研究项目资金，预算金额10.00万元，用于编制青岛市人行过街设施建设规划。

（37）汇泉广场养护补助资金，预算金额260.50万元，用于汇泉广场的绿化养护、亮化设施养护、卫生保洁以及养护发生的水电费用、以及物业管理费用等。

（38）背街小巷照明提升工程项目资金，预算金额200.00万元，用于对市南区、市北区、李沧区159余处931杆（盏）功能性照明缺失、新建配套、设备老化、锈蚀严重的路灯进行更换；对存在暗区的，树木挡光的进行提升改造。

（39）建设工地渣土车AI智能识别管控项目资金，预算金额150.00万元，用于对市南区、市北区、李沧区建设工地渣土车污染防治提供工地渣土车综合监控服务；工地渣土车信息溯源服务；工地渣土车管理数据提报及分析服务；线上远程执法证据固定服务；指挥中心及手机端信息推送服务。

（40）建设市场监管与信用信息综合平台项目资金，预算金额750.00万元，用于建设市场监管与信用信息综合平台建设、运行及维护。

（41）市综合管廊运维监管平台运行项目资金，预算金额150.00万元，用于青岛市综合管廊运维监管平台建设，该项目的工作运行管理职责为：运行监督负责对全市各管廊进行24小时全面实时监控，及时掌握各综合管廊的运行状况，对出现的情况做出响应。考核管理负责对综合管廊的管理进行考核管理。应急指挥负责将各区域管廊的事故事件数据进行汇总，实时掌握事件发生的事前、事中、事后进展情况。

（42）市区路灯设施电费、维护费资金，年初预算金额4,228.00万元，调整后预算金额4,828.00万元，用于市南区、市北区、李沧区共67508座路灯的电费、维护费。

（43）第二、三海水浴场日常维护项目资金，预算金额200.00万元，用于第二、三海水浴场日常运行维护费用，主要包括海上救护、物业保洁、保安服务、急救医疗、水电费、租金、保险等日常办公运行、设施设备维修等费用。

（44）市内三区道路隔离护栏保洁项目资金，预算金额391.00万元，用于市南区、市北区、李沧区城市道路隔离护栏保洁。

（45）委托第三方开展消防审查验收项目资金，预算金额65.00万元，用于委托第三方开展消防审查验收工作。

（46）超期服役路灯维护车辆更换资金，预算金额72.00万元，用于更换超期服役路灯维护车辆。

（47）青岛市前海一线护岸结构基础资料系统性调查研究项目资金，预算金额10.00万元，用于对青岛市前海一线护岸结构进行调查研究，形成系统性基础资料，对护岸现状进行分析评估，查找隐患和问题，提出解决方案和投资估算，制定分期实施计划。

（48）城市管理公示、公告资金，预算金额120.00万元，用于增强城市管理良好舆论引导、宣传动员指导教育和公众参与氛围，推动社会共治共享,推进信息公开，营造城市管理良好舆论环境。

（49）城市品质改善提升法律咨询资金，预算金额15.00万元，用于健全城市管理领域法规规章制度，健全城市品质改善提升工作法律顾问制度，规范依法行政，减少复议应诉案件。

（50）清雪应急工作资金，预算金额323.00万元，用于保障城市雪期的正常有序运行，减少伤车、伤人事故发生。

（51）市容环境整治资金，预算金额111.00万元，用于维护市容环境，促进户外广告健康有序发展。

（52）违建认定测绘资金，预算金额6.00万元，用于测绘在建工程，促进建筑工程依法依规建设。

（53）行政执法置装资金，预算金额18.00万元，用于加强城市管理执法队伍建设，规范穿着制式服装和佩戴标志标识，严肃城市管理执法人员仪容仪表及执法风纪。

（54）城乡综合治理网格化管理信息系统建设资金，预算金额69.00万元，用于运行并完善城乡综合治理网格化市级监管平台，优化完善网格，采集网格数据，建成城乡综合治理网格化市级监管平台，建立健全网格化管理体系。

（55）城乡综合治理网格化管理信息系统运行资金，预算金额76.00万元，用于建成并运行市级城乡综合治理网格化管理信息系统。

（56）数字城管监督指挥中心运行资金，预算金额383.00万元，用于运行数字化城管监督指挥中心系统及中心相关工作。

（57）城市管理行业监管平台运行资金-青岛市一二三一九热线服务中心，预算金额39.50万元，用于保障12319热线电话程控交换机运行稳定,业务软件系统高效运行，网络设备和服务器正常运行，保证热线信息及时传递，保证热线7*24小时正常运行。

（58）城市管理行业监管平台运行资金-青岛市供热发展中心，预算金额18.50万元，保障市政公用集中供热在线监测信息系统运行平稳,在提高行业的监管水平和指导行业节能减排、安全运行方面发挥的作用，促进行业健康良性发展，激励供热行业运行、服务和管理水平的整体提升；

（59）城市管理行业监管平台运行资金-青岛市燃气发展中心，预算金额26.00万元，确保2020年燃气行业远程视频监督管理平台的硬件设施、软件系统正常运行，数据传输网络通畅，实现市内三区燃气场站全时段实时视频监控，规范燃气企业经营行为。

（60）垃圾监管专项工作资金，预算金额35.00万元，用于对17座垃圾处理设施、180余条省示范道路抽查检测,成月度监测、出具检测报告，保证实验室日常运行，减少垃圾污染事故。

（61）城市生活垃圾分类第三方考核资金，预算金额150.00万元，用于引入第三方考核机构，对垃圾分类工作进行客观、公正考核评分，采用政府购买服务的方式吸引社会力量参与生活垃圾分类工作。

（62）城市生活垃圾分类专项资金，预算金额2,800.00万元，用于奖补2019年各区生活垃圾分类工作，有效推进和规范我市生活垃圾分类工作的开展。

（63）城市生活垃圾分类宣传项目资金，预算金额500.00万元，用于加强生活垃圾分类宣传，广泛开展社会动员，推动全社会共同参与生活垃圾分类工作，在全市广泛开展多渠道、全方位、立体式、覆盖城乡的生活垃圾分类宣传。

（64）城市维护业务咨询资金，预算金额130.00万元，用于对城维费资金安排的项目进行预算评审，对资金使用情况和项目绩效进行评价，对城市管理“十四五”规划等项目提供数据支撑业务咨询等，为城市管理决策提供依据。

3.资金投入和使用情况

2020年度青岛市城市维护资金预算安排19,115.00万元，调整后预算金额19,715.00万元，实际执行19,596.10万元，住建局2020年城市维护资金批复预算安排14,295.00万元，调整后预算金额14,895.00万元，实际执行14,890.03万元；城管局2020年预算安排4,820.00万元，实际执行4,706.07万元。

# （二）项目绩效目标

1.总体目标

（1）加强交通设施日常维护维修、城区智能交通运维服务、信号相关维护工作，缓解交通拥堵。

（2）进一步加强市管重点道路桥梁设施维护，改造市政道路拥堵节点，提升城市交通出行效率。

（3）进行馆藏档案维护、整理、数字化扫描、城建档案编研及新增地下管线工程数据信息更新等工作，促进城建档案工作科学发展。

（4）开展市政工程及轨道交通工程、公用工程实体质量、管道无损探伤等监督抽测工作，及时发现存在的事故隐患。

（5）完善建设市场监管与信用信息综合平台建设、运行及维护。

（6）确保全年市内三区路灯设施亮灯率达标、供电可靠达标。

（7）确保网格化建设、户外广告拆除等相关项目按时按质完工。

（8）通过正常清雪业务经费支出，确保城市清雪指挥系统有序运行。

（9）保障数字城管监督指挥平台、网格化平台、城市管理专业平台正常稳定运行，实现青岛市建成区数字城管全覆盖。

（10）在全市广泛开展多渠道、全方位、立体式、覆盖城乡的生活垃圾分类宣传,组织第三方进行考核，推动垃圾分类工作深入开展。

2.中期绩效目标

（1）通过加强交通设施日常维护维修、市管重点道路桥梁设施维护，缓解交通拥堵，提升城市交通出行效率。

（2）通过开展市政工程、建筑工程等质量监督抽测与质量抽查工作，提升质量监管水平及工程施工质量水平。

（3）通过加强市内三区路灯设施维护，确保全年路灯设施亮灯率达标、供电可靠达标。

（4）开展全市范围内重点区域城市管理和环境综合整治，实现市容环境面貌整洁有序、城市运行安全顺畅的目标。

（5）通过保障城市雪期的正常有序运行，减少伤车、伤人等次生衍生事故发生。

（6）推动垃圾分类工作深入开展，推进生活垃圾减量化无害化资源化。

# 二、评价实施情况

# （一）评价目的、对象和范围

1.评价目的

增强预算编制的科学性、合理性、规范性，推进预算绩效管理，规范预算绩效目标管理工作，强化预算支出责任，加强项目支出预算绩效运行监控，提高预算执行效率和资金使用效益。

2.评价对象和范围：

为2020年度青岛市财政安排的城市维护资金19,715.00万元的使用绩效，共8个支出领域64个三级项目，覆盖全市12个区市。

# （二）评价依据、方法、标准、指标体系

1.评价依据

（1）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（2）财政部《关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（财预〔2018〕167号）；

（3）《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

（4）《中共青岛市委青岛市人民政府关于深化预算管理改革全面推进预算绩效管理的实施意见》（青发〔2019〕6号）；

（5）《市级财政绩效评价操作指南》（青财绩〔2020〕6号）；

（6）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

（7）《市财政局关于开展2020年度单位绩效自评和部门绩效评价工作的通知》（青财绩〔2021〕3号）；

（8）青岛市财政局关于印发市级项目支出部门绩效评价操作规程的通知》（青财绩〔2020〕8号）。

2.评价方法

本次评价主要采用比较法、成本效益分析法、因素分析法、公众评判法、定量分析与定性分析相结合的综合判断法，力求评价结论客观准确。

3.评价标准

采取评分和评级相结合的方式，总分设定为100分。等级划分为四挡：

综合得分在90-100分（含90分）为优；

综合得分在90-80分（含80分）为良；

综合得分在80-70分（含70分）为中；

综合得分在70分以下为差。

4.指标体系

评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具。指标体系的制定以《关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预〔2013〕53号）、《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》(财预〔2011〕285号)、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《市级财政绩效评价操作指南》（青财绩〔2020〕6号）等相关文件为依据，结合“2020年度青岛市城市维护资金项目支出”绩效评价的特点，我们运用相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则，制定了《2020年度青岛市住房和城乡建设局、青岛市城市管理局城市维护资金项目支出指标体系》，评价内容包括城市维护资金项目支出的决策、过程、产出和效益四个方面，结合项目实际对三级和四级指标进行细化和调整，并根据项目的重要性确定三、四级指标的权重。

# （三）评价实施程序

1.评价准备（2021年6月24日至2021年7月3日）

制定绩效评价实施方案。在明确委托方要求的前提下，评价单位搜集并分析相关法律法规、政策文件以及初步的项目资料，就评价背景、评价思路、评价对象和内容、评价方法和进度安排等制定初步工作方案和绩效评价指标体系报委托方审核，并依据委托方提出的意见进一步完善工作方案和指标体系。

2.评价实施（2021年7月4日至2021年7月17日）

评价单位依据项目特点组建评价小组到项目单位进行现场评价。采取勘察、问询、座谈、复核等多种方式，结合项目单位提供的资料，对项目的实施和完成情况进行核实，并对所掌握的有关信息进行分类、整理和初步分析、形成现场评价意见。

3.撰写并报送评价报告（2021年7月18日至2021年7月26日）

根据现场评价意见和相关调研记录，对项目决策、过程、产出、效益等情况进行分析评价，按规定的文本格式和内容撰写《2020年度青岛市城市维护资金项目支出财政绩效评价报告》，针对评价过程中发现的问题，提出合理性建议和改进措施，报送委托方，并根据委托方的意见进一步修改完善报告。

# 三、指标分析及评价结论

# （一）绩效评价指标体系分析

1．项目决策情况

该项指标分值为20.00分，评价得分18.70分，得分率93.50%，具体得分情况如下表：

表1  2020年市级城市维护资金项目决策情况得分表

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 标杆值 | 完成情况 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （20分） | 项目立项（6分） | 立项依据充分性 | 3.00 | 充分 | 充分 | 3.00 | 100.00% |
|  |  | 立项程序规范性 | 3.00 | 规范 | 规范 | 3.00 | 100.00% |
|  | 绩效目标（6分） | 绩效目标合理性 | 3.00 | 合理 | 部分合理 | 2.59 | 86.33% |
|  |  | 绩效指标明确性 | 3.00 | 明确 | 部分明确 | 2.38 | 79.33% |
|  | 资金投入（8分） | 预算编制科学性 | 4.00 | 科学 | 部分科学 | 3.73 | 93.25% |
|  |  | 资金分配合理性 | 4.00 | 合理 | 合理 | 4.00 | 100.00% |
| 合计 | 20.00 |  |  | 18.70 | 93.50% |

扣分项：

（1）绩效目标合理性：青岛市市政工程管理处（以下简称市政处）承担的“2017年市重点道路桥梁设施养护项目资金”、“2018年市重点道路桥梁设施养护项目资金”、“2019年市重点道路桥梁设施养护项目资金”三个项目实际为尾款支付，工作内容已完成，但绩效目标仍设定为当年维护45座桥梁设施以及设施合格率等2020年度的指标，三个项目扣0.21分；青岛市路灯管理处（以下简称“路灯管理处”）承担的“市区路灯设施电费、维护费资金”项目可持续影响指标设置为“保障行人出行安全”，该项指标应该是社会效益指标，指标设置不合理，扣0.18分；青岛市城市建设档案馆（以下简称“档案馆”）承担的“地下管线补测补绘项目资金”中档案馆的5万元仅为启动资金，但绩效目标和局资金目标填为一致的，明显不合理，扣0.01分；市政处承担的“市政工程质量监督抽测项目资金”完成次数指标设定400次，实际完成524次，完成度指标设定偏低，扣0.01分。

（2）绩效指标明确性：市政处承担的“2017年市重点道路桥梁设施养护项目资金”、“2018年市重点道路桥梁设施养护项目资金”、“2019年市重点道路桥梁设施养护项目资金”三个项目实际为尾款支付，工作内容已完成，但绩效目标仍设定为原工作内容，且五个项目均未制定可持续影响指标和满意度指标，共扣0.32分；档案馆承担的“档案维护和利用服务项目资金”、“档案信息化（档案数字化整理与扫描）项目资金”、“地下管线补测补绘项目资金”、住建局承担的“历史城区保护更新模块信息采集项目资金”、“青岛市历史文化街区历史建筑保护规划导则编制项目资金”效益指标均未列示经济、社会或者生态效益，并且列示的效益指标无法清晰衡量，五个项目扣0.04分；青岛市市政工程管理处承担的“市政工程质量监督抽测项目资金”、青岛市建筑工程质量监督站承担的“建筑工程质量监督抽测项目资金”效益指标无法量化，扣0.02分；路灯管理处承担的“市区路灯设施电费、维护费资金”项目效益指标无法量化，扣0.24分。

（3）预算编制科学性：路灯管理处承担的“市区路灯设施电费、维护费资金”项目年初预算4,828.00万元，实际执行过程中无法负担路灯电费，补充调整预算600.00万元，预算调整金额较大，年初预算与工作量不匹配，扣0.24分；城管局承担的“城市管理公示公告资金”项目、“城市品质改善提升法律咨询资金”项目、“清雪应急工作资金”项目，青岛市综合行政执法支队（以下简称“综合执法支队”）承担的“市容环境整治资金”项目、“违建认定测绘资金”项目、“行政执法置装资金”项目，预算编制不够具体明确，比如“城市管理公示公告资金”项目批复的120万元预算中有108万元支付的是2021年的服务内容，建议申报预算时详细写明预算用于支付的服务内容，合计扣0.03分。

2.项目过程情况

该项指标分值为20.00分，评价得分18.48分，得分率92.40%，具体得分情况如下表：

表2  2020年市级城市维护资金项目过程情况得分表

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 标杆值 | 完成情况 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 （20分） | 资金管理（8分） | 资金到位率 | 2.00 | 100% | 100% | 2.00 | 100.00% |
|  |  | 预算执行率 | 2.00 | 100% | 100% | 1.97 | 98.50% |
|  |  | 资金使用合规性 | 4.00 | 合规 | 部分合规 | 3.76 | 94.00% |
|  | 组织实施（12分） | 管理制度健全性 | 6.00 | 健全 | 部分健全 | 5.24 | 87.33% |
|  |  | 制度执行有效性 | 6.00 | 有效 | 部分有效 | 5.51 | 91.83% |
| 合计 | 20.00 |  |  | 18.48 | 92.40% |

扣分项：

（1）预算执行率:该项分值2分，评价得分1.97分，得分率98.50%。预算数19,715.00万元、执行数19,596.15万元，预算执行率为99.40%，各项目的预算执行率详见下表：

表3  2020年市级城市维护资金项目支出预算执行情况表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 提报单位 | 预算数 | 执行数 | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交通设施维护项目资金 | 青岛市公安局交通警察支队 | 1,200.00 | 1,200.00 | 100.00% |
| 2 | 青岛市城区智能交通运维服务项目资金 | 青岛市公安局交通警察支队 | 1,100.00 | 1,100.00 | 100.00% |
| 3 | 信号相关项目维护项目资金 | 青岛市公安局交通警察支队 | 60.00 | 60.00 | 100.00% |
| 4 | 胶宁高架路护栏 升级改造项目资金 | 青岛市公安局交通警察支队 | 80.00 | 80.00 | 100.00% |
| 5 | 青岛市交通设施 地方导则编制项目资金 | 青岛市公安局交通警察支队 | 30.00 | 30.00 | 100.00% |
| 一 | 城市交通设施维护 |  | 2,470.00 | 2,470.00 | 100.00% |
| 6 | 2017年市重点道路桥梁设施养护项目资金 | 青岛市市政工程管理处 | 318.89 | 318.89 | 100.00% |
| 7 | 2018年市重点道路桥梁设施维护项目资金 | 青岛市市政工程管理处 | 1,200.00 | 1,200.00 | 100.00% |
| 8 | 2019年市重点道路桥梁设施维护项目资金 | 青岛市市政工程管理处 | 1,200.00 | 1,200.00 | 100.00% |
| 9 | 2020年市重点道路桥梁设施维护项目资金 | 青岛市市政工程管理处 | 800.00 | 800.00 | 100.00% |
| 10 | 市政道路拥堵节点改造项目资金 | 青岛市市政工程管理处 | 80.00 | 80.00 | 100.00% |
| 二 | 重点道路桥梁设施养护 |  | 3,598.89 | 3,598.89 | 100.00% |
| 11 | 档案维护和利用服务项目资金 | 青岛市城市建设档案馆 | 150.00 | 145.08 | 96.72% |
| 12 | 档案信息化（档案数字化整理与扫描）项目资金 | 青岛市城市建设档案馆 | 190.00 | 190.00 | 100.00% |
| 13 | 地下管线补测补绘项目资金 | 青岛市城市建设档案馆 | 119.61 | 119.61 | 100.00% |
| 14 | 历史城区保护更新模块信息采集项目资金 | 青岛市住房和城乡建设局城市保护和更新处 | 270.00 | 270.00 | 100.00% |
| 15 | 青岛市历史文化街区历史建筑保护规划导则编制项目资金 | 青岛市住房和城乡建设局城市保护和更新处 | 118.00 | 118.00 | 100.00% |
| 16 | 青岛近现代历史建筑修缮施工导则项目资金 | 青岛市住房和城乡建设局城市保护和更新处 | 59.00 | 59.00 | 100.00% |
| 17 | 市政工程质量监督 抽测项目资金 | 青岛市市政工程管理处 | 100.00 | 100.00 | 100.00% |
| 18 | 公用工程实体质量监督抽测项目资金 | 青岛市公用事业工程质量安全监督站 | 22.00 | 22.00 | 100.00% |
| 19 | 钢制管道无损探伤监测项目资金 | 青岛市公用事业工程质量安全监督站 | 29.00 | 29.00 | 100.00% |
| 20 | 建筑工程质量监督抽测项目资金 | 青岛市建筑工程质量监督站 | 200.00 | 200.00 | 100.00% |
| 21 | 起重机械二次检测项目资金 | 青岛市建筑施工安全监督站 | 60.00 | 60.00 | 100.00% |
| 22 | 建筑科技推广项目资金 | 青岛市住房和城乡建设局建筑节能和科技处 | 107.00 | 107.00 | 100.00% |
| 23 | 青岛市历史城区保护更新消防设计指引编制项目资金 | 青岛市住房和城乡建设局建设工程消防验收处 | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
| 24 | 委托第三方开展全市建筑施工安全抽查项目资金 | 青岛市建筑施工安全监督站 | 45.00 | 45.00 | 100.00% |
| 25 | 委托第三方开展轨道交通建设安全抽查项目资金 | 青岛市市政工程管理处 | 20.00 | 20.00 | 100.00% |
| 26 | 委托第三方开展全市建筑工程质量抽查项目资金 | 青岛市建筑工程质量监督站 | 45.00 | 45.00 | 100.00% |
| 27 | 《青岛市历史建筑保护条例》立法专题研究项目资金 | 青岛市住房和城乡建设局城市保护和更新处 | 10.00 | 9.95 | 99.50% |
| 28 | “一栋一策”保护利用研究项目资金 | 青岛市历史建筑保护利用中心 | 75.00 | 75.00 | 100.00% |
| 29 | 历史建筑挂牌项目资金 | 青岛市历史建筑保护利用中心 | 50.00 | 50.00 | 100.00% |
| 30 | 停车设施建设方案研究项目资金 | 青岛市市政设施管理中心 | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
| 31 | 青岛市机动车停车规划建设管理与立法研究项目资金 | 青岛市市政设施管理中心 | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
| 32 | 城建档案编研项目资金 | 青岛市城市建设档案馆 | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
| 33 | 青岛市燃气设施建设项目研究资金 | 青岛市住房和城乡建设局市政设施建设处 | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
| 34 | 青岛市环卫设施建设项目研究资金 | 青岛市住房和城乡建设局市政设施建设处 | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
| 35 | 青岛市加氢站布局项目研究资金 | 青岛市住房和城乡建设局市政设施建设处 | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
| 36 | 青岛市人行过街设施建设研究项目资金 | 青岛市市政工程管理处 | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
| 三 | 城建数据采集及项目检测资金 |  | 1,749.61 | 1,744.64 | 99.72% |
| 37 | 汇泉广场养护补助 资金 | 青岛国信汇泉湾管理有限公司 | 260.50 | 260.50 | 100.00% |
| 38 | 背街小巷照明提升工程项目资金 | 青岛市路灯管理处 | 200.00 | 200.00 | 100.00% |
| 39 | 建设工地渣土车AI智能识别管控项目资金 | 青岛市建筑工程质量监督站 | 150.00 | 150.00 | 100.00% |
| 40 | 建设市场监管与信用信息综合平台项目资金 | 青岛市住房和城乡建设局办公室 | 750.00 | 750.00 | 100.00% |
| 41 | 市综合管廊运维监管平台运行项目资金 | 青岛市住房和城乡建设局海绵城市建设推进处 | 150.00 | 150.00 | 100.00% |
| 42 | 市区路灯设施电费、维护费资金 | 青岛市路灯管理处 | 4,828.00 | 4,828.00 | 100.00% |
| 43 | 第二、三海水浴场日常维护项目资金 | 青岛市公安局特勤局 | 200.00 | 200.00 | 100.00% |
| 44 | 市内三区道路隔离护栏保洁项目资金 | 青岛市住房和城乡建设局城市建设处 | 391.00 | 391.00 | 100.00% |
| 45 | 委托第三方开展消防审查验收项目资金 | 青岛市住房和城乡建设局建设工程消防验收处 | 65.00 | 65.00 | 100.00% |
| 46 | 超期服役路灯维护车辆更换资金 | 青岛市路灯管理处 | 72.00 | 72.00 | 100.00% |
| 47 | 青岛市前海一线护岸结构基础资料系统性调查研究项目资金 | 青岛市市政工程管理处 | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
| 四 | 城建项目日常管护及平台系统建设维护 |  | 7,076.50 | 7,076.50 | 100.00% |
| 48 | 城市管理公示公告资金 | 青岛市城市管理局 | 120.00 | 120.00 | 100.00% |
| 49 | 城市品质改善提升法律咨询资金 | 青岛市城市管理局 | 15.00 | 15.00 | 100.00% |
| 50 | 清雪应急工作资金 | 青岛市城市管理局 | 323.00 | 320.43 | 99.20% |
| 51 | 市容环境整治资金 | 青岛市综合行政执法大队 | 111.00 | 111.00 | 100.00% |
| 52 | 违建认定测绘资金 | 青岛市综合行政执法大队 | 6.00 | 5.98 | 99.67% |
| 53 | 行政执法置装资金 | 青岛市综合行政执法大队 | 18.00 | 18.00 | 100.00% |
| 五 | 城市管理执法、市容环境治理维护资金 |  | 593.00 | 590.41 | 99.56% |
| 54 | 城乡综合治理网格化管理信息系统建设资金 | 青岛市城市管理局 | 69.00 | - | 0.00% |
| 55 | 城乡综合治理网格化管理信息系统运行资金 | 青岛市综合行政执法大队 | 76.00 | 61.18 | 80.50% |
| 56 | 数字城管监督指挥中心运行资金 | 青岛市综合行政执法大队 | 383.00 | 383.00 | 100.00% |
| 57 | 城市管理行业监管平台运行资金-青岛市一二三一九热线服务中心 | 一二三一九热线服务中心 | 39.50 | 39.44 | 99.85% |
| 58 | 城市管理行业监管平台运行资金-青岛市供热发展中心 | 青岛市供热发展中心 | 18.50 | 18.10 | 97.84% |
| 59 | 城市管理行业监管平台运行资金-青岛市燃气发展中心 | 青岛市燃气发展中心 | 26.00 | 26.00 | 100.00% |
| 60 | 垃圾监管专项工作资金 | 青岛市环境卫生科研所 | 35.00 | 25.10 | 71.71% |
| 六 | 城市管理平台建设维护及方案编制资金 |  | 647.00 | 552.82 | 85.44% |
| 61 | 城市生活垃圾分类第三方考核资金 | 青岛市城市管理局 | 150.00 | 149.80 | 99.87% |
| 62 | 城市生活垃圾分类专项资金 | 青岛市城市管理局 | 2,800.00 | 2,800.00 | 100.00% |
| 63 | 城市生活垃圾分类宣传项目资金 | 青岛市城市管理局 | 500.00 | 500.00 | 100.00% |
| 七 | 城市生活垃圾分类工作资金 |  | 3,450.00 | 3,449.80 | 99.99% |
| 63 | 城市维护业务咨询资金 | 青岛市城市管理局 | 130.00 | 113.04 | 86.95% |
| 八 | 城市维护业务咨询资金 |  | 130.00 | 113.04 | 86.95% |
|  | 合计 |  | 19,715.00 | 19,596.10 | 99.40% |

（2）资金使用合规性：路灯管理处承担的“市区路灯设施电费、维护费资金”项目，根据青建城字〔2020〕11号文件显示：该项目资金用于市南区、市北区、李沧区共67508座路灯的电费、维护费。通过现场取证，由于体制问题，该项目资金不仅用于市内三区的路灯的电费、维护费，也将路灯管理处的日常支出包含在内，不符合项目预算批复或合同规定的用途，酌情扣0.24分；

（3）管理制度健全性：市政处承担的重点道路桥梁设施养护资金项目领域的五个项目业务管理制度仅为青岛市市政工程管理处文件《青岛市重点道路桥梁设施养护维修、环境卫生管理考核意见》（青市政管字〔2017〕16号），未见其他业务管理制度，管理制度不健全，扣0.27分；城管局和综合执法支队等承担的“城市管理执法、市容环境整治维护资金”、“城市管理平台建设维护及方案编制资金”、“城市生活垃圾分类工作资金”、“城市维护费业务咨询绩效评价资金”四个支出领域的所有项目，均执行城管局统一制定的“2020年青岛市城市管理工作标准”和《青岛市城市管理局大额资金管理暂行办法》，垃圾分类项目制定了行动方案和奖补办法，其他项目并未制定单独的管理制度，扣0.49分。

（4）制度执行有效性：城管局和综合执法支队等承担的“城市管理执法、市容环境整治维护资金”、“城市管理平台建设维护及方案编制资金”、“城市生活垃圾分类工作资金”、“城市维护费业务咨询绩效评价资金”四个支出领域的所有项目，均执行城管局统一制定的“2020年青岛市城市管理工作标准”和《青岛市城市管理局大额资金管理暂行办法》，未制定其他相关的管理制度，但是有相关的工作意见以及会议纪要、台账等，执行过程中严格履行审批手续，酌情扣0.49分。

3.项目产出情况

该项指标分值为25.00分，评价得分24.84分，得分率99.36%，具体得分情况如下表：

表4  2020年市级城市维护资金项目产出情况得分表

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 标杆值 | 完成情况 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 (25分) | 产出数量（10分） | 实际完成率 | 10.00 | 100% | 99.80% | 9.98 | 99.80% |
|  | 产出质量（5分） | 质量达标率 | 5.00 | 100% | 98.40% | 4.92 | 98.40% |
|  | 产出时效 （5分） | 完成及时率 | 5.00 | 100% | 98.80% | 4.94 | 98.80% |
|  | 产出成本 （5分） | 成本节约率 | 5.00 | 0% | 0.00% | 5.00 | 100.00% |
| 合计 | 25.00 |  |  | 24.84 | 99.36% |

扣分项：

（1）实际完成率：住建局承担的“青岛市燃气设施建设项目研究资金”、“青岛市环卫设施建设项目研究资金”、“青岛市加氢站布局项目研究资金”三个项目由于市级煤改气原因导致专家评审无法如期进行，未能出具正式文件成果，扣0.02分。

（2）质量达标率：市政处承担的“市政道路拥堵节点改造项目资金”未通过验收扣0.02分；住建局承担的“青岛市燃气设施建设项目研究资金”、“青岛市环卫设施建设项目研究资金”、“青岛市加氢站布局项目研究资金” 三个项目由于市级煤改气原因导致专家评审无法如期进行，扣0.01分；路灯管理处承担的“背街小巷照明提升工程项目资金”项目，2020年绩效目标设置为“当年完工工程验收合格率100%”，根据路灯管理处提供的工程竣工验收证明显示，背街小巷照明提升工程竣工日期为2021年1月19日，未达成质量指标，扣0.05分。

（3）完成及时率：住建局承担的“历史城区保护更新模块信息采集项目资金”进度款项支付时限指标为2020年11月底前，2020年度预算270.00万元，实际付款有35.14万元为2020年12月支付，完成及时率为86.99%，扣0.04分；城管局承担的“城市品质改善提升法律咨询资金” 根据提供的“2020年法律事务工作台帐”显示，对外聘法律顾问参与情况的总体评价为良好，法律服务基本及时，扣0.02分。

4.项目效益情况

该项指标分值为35.00分，评价得分32.86分，得分率93.89%，具体得分情况如下表：

表5  2020年市级城市维护资金项目效益情况得分表

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 标杆值 | 完成情况 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益 （35分） | 项目效益 （25分） | 经济效益 | 0.19 | 提升或改善 | 提升或改善 | 0.19 | 99.95% |
|  |  | 社会效益 | 24.81 | 提升或改善 | 提升或改善 | 23.10 | 93.11% |
|  | 可持续 影响 （2分） | 政策 可持续性 | 1.48 | 提升或改善 | 提升或改善 | 1.47 | 99.32% |
|  |  | 项目发展机制可持续性 | 0.52 | 提升或改善 | 提升或改善 | 0.52 | 100.00% |
|  | 满意度 （8分） | 服务对象 满意度 | 8.00 | 85% | 部分满意 | 7.58 | 94.75% |
| 合计 | 35.00 |  |  | 32.86 | 93.89% |

扣分项：

（1）社会效益指标：青岛市公安局交通警察支队承担的“交通设施维护项目资金”、“青岛市城区智能交通运维服务项目资金”、“信号相关项目维护项目资金”社会效益指标均为缓解交通拥堵或交通安全出行能力，这两个指标量化结果较难取得，且已取得的分析中显示仍需要继续改进，因此每个项目酌情扣分，总共扣0.62分；城管局承担的“城市生活垃圾分类工作资金”的支出领域的三个项目，根据青岛未来盛世企业管理咨询有限公司出具的“2020年青岛市垃圾分类情况调查报告”显示，77.26%群众接收到垃圾分类宣传，认为垃圾分类宣传有成效，扣1.09分。

（2）政策可持续性：路灯管理处承担的“背街小巷照明提升工程项目资金”2021年1月份竣工，所以2020年度可持续影响指标未达成，扣0.01分。

（3）服务对象满意度：城管局承担的“城市生活垃圾分类工作资金”的支出领域的三个项目，根据中国城市建设研究院有限公司青岛分院2021年1月出具的“青岛市垃圾分类知晓率及公众满意度调查报告”显示，公众对“垃圾分类”这一概念的知晓程度已接近100%，但是根据青岛未来盛世企业管理咨询有限公司出具的“2020年青岛市垃圾分类情况调查报告”显示，77.26%群众接收到垃圾分类宣传，认为垃圾分类宣传有成效，根据评分标准扣0.42分。

# （二）评价结论

1.评价分数和等级

通过查阅项目单位提供的相关资料、现场走访相关单位，对城市维护资金项目支出进行独立评价，评价总体得分94.88分，评价等级为“优”。

表6  2020年市级城市维护资金项目总体情况得分表

| 指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 20.00 | 18.70 | 93.50% |
| 过程 | 20.00 | 18.48 | 92.40% |
| 产出 | 25.00 | 24.84 | 99.36% |
| 效益 | 35.00 | 32.86 | 93.89% |
| 合计 | 100.00 | 94.88 | 94.88% |

本次绩效评价工作从决策、过程、产出、效益四个方面对城市维护资金项目支出情况进行评分，具体详见附件1：2020年度青岛市住房和城乡建设局、青岛市城市管理局城市维护资金项目支出指标体系及权重表和附件2：2020年度城市维护资金二级支出领域指标评分表及权重表。

2.工作成效

（1）交通设施日常维护维修、城区智能交通运维服务、信号相关维护工作圆满完成，适当缓解了交通拥堵。

（2）市管重点道路桥梁设施维护正常，改造市政道路拥堵节点，提升城市交通出行效率，全年无安全责任事故发生。

（3）馆藏档案维护、整理、数字化扫描、异地化搬迁、城建档案编研及新增地下管线工程数据信息更新等工作基本完成。

（4）开展市政工程及轨道交通工程、公用工程实体质量、管道无损探伤等监督抽测工作，及时发现并纠正了存在的事故隐患。

（5）完善了建设市场监管与信用信息综合平台建设、运行及维护。

（6）全年市内三区路灯设施亮灯率达标、供电可靠达标。

（7）确保网格化建设、户外广告拆除等相关项目按时按质完工。

（8）通过正常清雪业务经费支出，确保城市清雪指挥系统有序运行。

（9）保障数字城管监督指挥平台、网格化平台、城市管理专业平台正常稳定运行，实现青岛市建成区数字城管全覆盖。

（10）在全市广泛开展多渠道、全方位、立体式、覆盖城乡的生活垃圾分类宣传,组织第三方进行考核，推动垃圾分类工作深入开展。

3.主要问题

（1）决策类

a.绩效目标类：市政处承担的“2017年市重点道路桥梁设施养护项目资金”、“2018年市重点道路桥梁设施养护项目资金”、“2019年市重点道路桥梁设施养护项目资金”三个项目的产出和效益指标主要是以前年度的工作内容，比如桥梁维护时段为当年，数量指标为维护45座桥梁，检测合格率100%等，实际均已完成，与2020年的任务并不匹配，其他支付尾款的项目也存在同样的问题；同时，各个项目普遍存在效益类指标无法量化的情况。

（2）过程类

a.预算执行类：部分单位承担的项目执行率不足，具体情况详见表3  2020年市级城市维护资金项目支出预算执行情况表；路灯管理处承担的“市区路灯设施电费、维护费资金”项目年初预算不足，后期调整增加了600.00万元；

b.过程管理类：路灯管理处承担的“市区路灯设施电费、维护费资金”项目，由于体制问题，该项目资金不仅用于市内三区的路灯的电费、维护费，也将路灯管理处的日常支出包含在内，不符合项目预算批复规定的用途；

另外，城管局负责的四个支出领域，普遍存在管理制度不健全的情况，未见专项资金管理制度，业务制度也有部分缺失。住建局负责的四个领域的项目全部执行住建委制定的专项资金管理办法，并未根据项目承担部门的实际情况制定自己的管理办法。

（3）效益类

a.社会效益类：公安局交警支队承担的城市交通设施维护资金领域存在社会效益无法准确衡量的情况，交通拥堵压力较大，缓解困难；城管局承担的城市生活垃圾分类工作资金领域的各个项目未实现预期效益；

b.满意度类：城管局承担的城市生活垃圾分类工作资金领域的各个项目实现满意度不高，根据青岛未来盛世企业管理咨询有限公司出具的“2020年青岛市垃圾分类情况调查报告”显示，77.26%群众接收到垃圾分类宣传，认为垃圾分类宣传有成效。

4.相关建议

（1）各单位在制定年度绩效目标的过程中，应充分考虑项目的实际进展情况，据此制定合理的绩效目标，尤其是首付款或者付尾款的项目，应结合实际情况制定相应的绩效目标。

（2）指标设置有待进一步量化。在编制2020年绩效目标时未能实现全部指标量化，造成一定指标考核不够精准。

（3）预算制定过程中，应更加科学合理的加强预算制定，尽量避免预算的冗余或者不足的情况。

（4）预算执行过程中，应明确资金用途，专款专用，针对自身实际情况制定切实可行的专项资金管理制度和业务管理制度并严格执行。

（5）城市交通拥堵情况仍需要进一步改善，建议采取其他措施比如加快轨道交通建设，更加合理化交通设施建设和维护工作。

（6）垃圾分类工作继续推进，区级要加大投入，多方位更深入的保障垃圾分类全面推行。

# 四、附件

附件1：2020年度青岛市住房和城乡建设局、青岛市城市管理局城市维护资金项目支出指标体系

附件2：2020年度城市维护资金二级支出领域指标评分表及权重表

# 五．评价单位盖章

山东东信会计师事务所有限公司    中国注册会计师：

中国注册会计师：

山东·青岛             二○二一年七月二十六日