2020年度市直单位业务目标完成情况申报表

单位名称（加盖公章）：青岛市住房城乡建设局  主要负责人（签字）：陈 勇   联系人：张伟钢   联系电话：85750029

| 类别 | 序号 | 目标名称 | 完成情况及取得实效 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点目标 | 1 | 加强惠民改造工程建设 | 目标内容：全面推进城市品质提升攻势，开工老旧小区改造160万平方米，惠及居民2万户；启动棚户区改造2.7万套（户）；完成500万平方米既有居住建筑节能保暖改造。 完成情况综述：已完成年度目标。 - 1.老旧小区改造：2020年，开工老旧小区改造项目建筑面积约236万平方米,惠及居民32404户，占全年计划户数的160%，提前超额完成年度目标任务。通过对老旧小区的基础类、完善类和提升类改造，有效改善了小区居住环境，方便了小区居民的生活，提升了小区的品质，拉动投资、促进消费、提升住宅价值，成为新的经济增长点。 - 2.棚户区改造：2020年，全市启动棚改29336套（户），启动率108.38%。提高了棚户区居民生活质量，改善了居住条件，同时，城市基础设施覆盖范围也不断扩大，新建社区的养老、教育、医疗、卫生等设施和服务更加完善，为区域“腾笼换鸟”、产业布局调整升级腾挪了空间，提高了城区承载能力，也为解决棚改居民的就业等问题提供了新的渠道。 - 3.节能保暖改造：2020年，全市完成节能保暖改造532.5万平方米，占年计划的106.5%，受益居民约6.2万户，有效解决了节能宜居性差、墙皮结露、霉变及破损等群众反映的问题，社会反响良好。 | - 老旧小区改造 - 1.项目实施明细表； - 2.省、市实施方案等有关文件； - 3.王清宪书记批示； - 4.市级技术导则； - 5.专家库管理办法； - 6.宣传资料； - 7.住建部、省住建厅推广我市经验有关文件； - 8.项目工程资料及照片。 - 二、棚户区改造 1.省、市关于棚户区改造进展情况通报； 2.2020年棚户区项目部分现场照片； 3.棚户区改造计划已启动项目明细表； - 4.有关新闻宣传材料。 - 节能保暖改造 1.2020年青岛市建筑节能建设发展计划；2.2020年度节能保暖工程项目明细表； 3.2020年度建筑节能保暖工程调度表； 4.项目有关照片。 |
|  | 2 | 加快市政基础设施建设 | 目标内容：深入推进交通基础设施攻势，新机场高速连接线（双埠—夏庄段）工程力争年底实现主线通车；启动胶州湾第二海底隧道、环湾路—长沙路立交工程建设；启动株洲路打通工程,统筹全市打通25条未贯通道路;提升公共服务设施品质，改造提升滨海步栈道；启动莱阳路过街通道项目建设，完成50条市政道路整治提升工程。 完成情况综述：已完成年度目标。 - 深入推进交通基础设施建设攻势，新机场高速连接线（双埠—夏庄段）工程已具备主线通车条件，力争年底实现主线通车。 - 2.胶州湾第二海底隧道工程经公开招标选定青岛国信集团为特许经营单位，并于10月29日开工建设，现场正在全力推进斜井工程实施；环湾路—长沙路立交工程已于10月27日开工，目前正在进行路基换填及市政管线施工。 3.株洲路打通工程已于12月2日开工建设，目前正在进行场地整理工作；已完成劲松四路等25条未贯通道路打通工作。 4.提升公共服务设施品质，改造提升滨海步栈道。市南区团岛至崂山区石老人浴场区间滨海岸线改造提升工作由区政府分别组织实施，目前两区项目均已开工，正在抓紧推进工程进度。 5.莱阳路海底世界过街通道项目完成市发改委立项批复、市政府特许经营实施方案批复、山东省文化和旅游厅省级文物保护控制地带建设项目审批，并已经取得规划用地预审与选址意见书，目前正在由确定的招标代理机构开展特许经营单位招标各项准备工作，启动了建设程序，已完成目标。 6.深入推进市政道路整治提升工作，全年累计完成连云港路、遵义路、朝阳山路、春阳路、海尔大道、宏伟一路、长岛路等79条道路整治提升工作。整治提升后的道路面貌焕然一新、运行良好，为市民提供了良好的出行环境。 | 1.关于印发《青岛市交通基础设施建设攻势作战方案（2.0版）》的通知； 2.新机场高速连接线（双埠—夏庄段）工程影像资料等相关资料； 3.胶州湾第二海底隧道项目前期手续等相关资料； 4.环湾路-长沙路立交桥工程前期手续等相关资料； 5.株洲路打通工程前期手续等相关资料； 6.未贯通道路影像资料等相关资料； 7.滨海步栈道相关资料； 8.莱阳路过街通道工程建设手续及招标代理合同； 9.道路整治提升项目明细表及工程影像资料。 |
|  | 3 | 加大住房保障力度 | 目标内容：实施住房保障7000套（户），其中开工建设公共租赁住房2000套，新增公共租赁住房补贴5000户。调整市南、市北、李沧、崂山、黄岛、城阳区住房保障准入和保障标准，适度扩大保障范围。建设和筹集人才住房10万套。探索共有产权住房制度。 完成情况综述：已完成年度目标。 1.住房保障方面：2020年，全市实施住房保障7611套（户），其中，已开工建设公租房2005套，新增住房租赁补贴5606户，任务目标圆满完成。同时，今年进一步降低了保障房申请准入门槛，将公交、环卫等公共服务行业新就业无房职工、稳定就业的外来务工人员纳入住房租赁补贴保障范围，将2人户、3人户家庭的保障面积各提升15平方米，将收入标准由原先家庭人均月收入不超过2936元调整至3388元，实现了实物配租和租赁补贴申请标准的统一，使更多中低收入家庭住房困难问题得以缓解。 2.人才住房建设和筹集方面：2020年，全市通过集中建设、商品房配建方式启动建设人才住房房源8.93万套（间），通过购买、盘活等方式筹集人才住房房源1.1万套（间），共计10.03万套（间），任务目标顺利完成。今年，我局积极探索市场化运作机制，大力创新人才住房建设和筹集新模式，相继制定并印发了规范配建、攻坚行动方案、促进企业恢复正常生产经营、盘活剩余安置用房、明确建设和筹集措施等配套文件，进一步完善人才住房建设政策体系，有效解决了部分引进人才的住房问题，为我市吸聚人才、留住人才提供了有力保障。 3.共有产权住房方面：我局研究起草了《青岛市共有产权住房管理办法（试行）》（初稿），并确定城阳区夏庄二号地块作为共有产权住房试点项目。该项目计划建设住宅约984套。目前项目已完成《建设工程规划许可证》、《土石方建筑工程施工许可证》等前期手续的办理，并于今年10月开工建设。 | 1.省市媒体新闻宣传证明； 2.关于推进城镇住房保障家庭租赁补贴工作的实施意见； 3.调整公共租赁住房申请条件和保障标准有关文件； 4.市办实事住房保障租赁补贴新增人员名单； 5.2020年公租房项目清单； 6.2020年公租房项目施工许可证及现场开工图片； 7.2020年人才住房会议纪要、政务专报； 8.2020年人才住房配套文件； 9.2020年人才住房项目清单； 10.2020年人才住房项目确定建设主体证明材料； 11.《青岛市共有产权住房管理办法（试行）》（初稿）； 12.共有产权住房试点项目（城阳区夏庄二号地块）相关证明文件。 |
|  | 4 | 提升物业服务管理水平 | 目标内容：开展物业服务行业“品牌提升年”工作。加强物业行业党建工作，发挥党建引领作用，形成物业管理工作合力；创建10个党建示范点、20个物业服务品牌、100家标兵企业、200个示范项目、100名物业服务明星员工，促进全行业整体形象和服务水平全面提升。 完成情况综述：已完成年度目标。 为全面贯彻落实2020年全市经济社会发展工作目标任务，根据省住建厅《2020年全省物业管理工作要点》《全省物业服务行业“品牌提升年”活动实施方案》和“齐鲁红色物业”建设推进会及有关要求，我局继续深化物业服务行业文明创建活动试点工作，深入实施品牌战略，推进实施“党建领航 物管先锋”全覆盖、高品质三年工作计划，以高标准、高质量、高水平推进我市物业管理和服务工作不断提升。充分发挥“典型引路稳阵地”的示范带动作用，围绕物业服务品牌创建，开展系列工作，在全行业形成重视品牌、塑造品牌、维护品牌的良好氛围，逐渐形成一批品牌战略明晰、品牌管理体系健全、品牌建设成果显著的企业、项目和个人。全年，创建10个党建示范点、20个物业服务品牌、100家标兵企业、200个示范项目、100名服务明星目标任务已完成。通过系列创建工作，使得全行业整体形象和服务水平得到全面提升，为建设开放、现代、活力、时尚的国际大都市贡献行业力量。 | 1.省、市物业服务行业“品牌提升年”活动实施方案； 2.加强物业服务行业党建工作引领提升城市基层治理水平的若干措施； 3.全市物业管理领域突出问题整治行动工作方案； 4.青岛市红色物业党建示范点创建标准； 5.市“党建领航 物管先锋”全覆盖、高品质三年行动方案； 6.青岛市物业服务品牌、标兵企业、示范项目、服务明星名单。 |
|  | 5 | 强化供热、燃气配套保障。 | 目标内容：新建天然气管网200公里，实现天然气管网“镇镇通”；新增城市供热配套面积400万平方米，推进工业余热和新能源改造，替代燃煤供热能力510万平方米。 完成情况综述：已完成年度目标。 1.天然气管网建设：2020年，累计完工天然气管网246公里，占计划数123%，提前超额完成市办实事目标。目前全市39个镇天然气已开通，实现了“到2020年，除偏远山区、海岛外，基本实现管道天然气‘镇镇通’的年度目标。 2.新增城市供热配套面积：2020年，全市已累计完工城市供热配套面积634万平方米，占计划数158.5%，提前超额完成市办实事目标。 3.工业余热与新能源供暖：2020年，全市新增工业余热和新能源供暖面积510万平方米，通过电厂技改、烟气余热回收、老旧锅炉“煤改气”等措施推进我市煤炭压减工作，为城市绿色能源革命作出贡献。 | 1.2020年新增城市供热项目明细表； 2.2020年燃气管网建设项目明细表； 3.供热工程项目资料； 4.燃气工程项目资料； 5.青岛市管道天然气“镇镇通”工作完成情况； 6.已完成管道天然气“镇镇通”工作情况； 7.工作推进文件及通知； 8.工业余热汇总表2020年。 |
|  | 6 | 改善农村居民居住条件 | 目标内容：推进农村生活垃圾分类，建成镇级处置站10处，打造农村生活垃圾分类示范村100个，农村生活垃圾分类覆盖率达到100%；巩固农村厕所革命成果，推动农村改厕后续管护规范升级，建设管护服务站100个、粪污处理设施40处，覆盖村庄2400个；新建农村示范公厕100座。改造农村危房560户，切实保障农村贫困人口基本住房安全；推进农村地区清洁取暖建设，完成清洁取暖改造8.98万户。加快外围区市新型城镇化进程。力争省民生工作群众满意度居住环境领域我市得分超过全省平均分。 完成情况综述：已完成年度目标。 1.农村生活垃圾分类方面：2020年，我市已建成农村生活垃圾镇级终端处置站13处，100个村庄获得青岛市首批农村垃圾分类示范村，5439个村庄开展农村生活垃圾分类，分类覆盖率达100%，超额完成任务。 2.农村改厕方面：建成农村改厕管护服务站100个，完工率100%；建成粪污处理设施60处，完工率150%。建成农村示范公厕100座，完工率100%。依托农村改厕智能管护平台，结合改厕服务站和粪污处理设施建设，做好厕所管护+互联网监管的全新模式。实现300户以上自然村公厕全覆盖，进一步完善农村基础设施。 3.农村危房改造方面：全市农村危房改造560户工程已于6月底前全部完工，各区市已完成全面检查验收。通过实施农村危房改造工作，有效地改善了农村贫困农户居住条件，农村困难群体住上安全、实用的房子，人民群众的生命财产安全得到了保障。 4.农村清洁取暖方面：2020年，制定下发了农村地区清洁取暖的政策文件，以奖补奖励为动力，选拔、培育、评比清洁取暖示范镇（街），完善奖励机制，召开培训会，加强对区市指导，共完成农村清洁取暖改造92259户，完成省下达的8.98万的目标要求。 5.城镇化建设方面：制定印发《2020年青岛新型城镇化建设重点任务》，编制完成青岛市新型城镇化发展报告（2019），开展了县域城镇化发展战略研究，实施城镇化率风险预警，向市政府领导提交了《关于合村并居对常住人口城镇化率影响的紧急报告》。参与制定突破平度莱西攻势方案2.0，赴两市开展蹲点调研，引导企业参与两市城镇化建设，组织两市赴南方先进地区学习调研，举办了城镇化专题培训。 6.生态环境领域群众满意度调查由市住房城乡建设局与其他4个市直部门共同负责。11月4日，市委组织部组织全市开展了民情分析活动，现场倾听了生态环境领域有关市民意见建议。据了解，省考核办已于11月底组织第三方机构启动满意度电话调查工作，具体结果暂未公布。 | 一、农村生活垃圾分类 1.城乡环卫一体化和农村生活垃圾分类方面出台的文件； 2.城乡环卫一体化暗访结果和通报； 3.大众日报客户端等多家媒体宣传材料。 二、农村改厕 1.2020年青岛市农村改厕管护服务站、粪污处理设施、农村公厕台账； 2.农村改厕出台的相关文件和下发的通报； 3.宣传证明材料。 三、农村危房改造 1.农村危房改造方面出台的文件； 2.财政部门拨款文件； 3.下发的督查通知和通报。 四、农村清洁取暖 1.农村清洁取暖出台的文件； 2.2020年青岛市农村地区清洁取暖建设竣工台账汇总表。 五、城镇化建设方面 1.城镇化建设文件、监测报告、领导批示等； 2.新闻宣传证明材料； 3.青岛市新型城镇化专题培训资料。 |
|  | 7 | 加强建设工地扬尘治理 | 目标内容：保持严管高压，督促工地建设、施工等责任主体严格落实扬尘治理“六项措施”等相关要求；加强全市督导，实施区市扬尘治理工作量化考评，压实属地管理责任；突出技防提升，积极推进渣土车AI智能识别管控、航拍监控和新型固尘剂等扬尘治理新措施应用。 完成情况综述：已完成年度目标。 深化“345”长效管控机制，坚持精细化、标准化治理，压紧压实各方主体扬尘治理责任。采取日常检查、不间断暗夜查、多部门联合检查等方式，持续保持严管高压，1-11月全市共计开展工地现场检查10000余个次。建立区市定期巡查通报制度，每月固定开展1轮次全市巡查，并由局领导带队开展不定期抽查，在媒体公开通报23处扬尘治理不达标项目，并对问题突出区市进行约谈和重点督导整改。印发《青岛市建设工程扬尘治理考评办法》，督导各区市逐条逐项对标先进找不足、补短板，形成扬尘治理“比学赶帮超”。积极做好宣传引导，通过传统媒体和新兴主流媒体动员社会监督力量，提升工地扬尘污染防治方面宣传效能。印发《扬尘治理攻坚战简报》34期，畅通全市信息交流渠道。完善工地扬尘问题快速处置机制，及时回应群众反映问题。持续加强“禁现”管理，从源头禁绝工地水泥粉尘污染。大力推进环保工法及抑尘设施创新应用，积极鼓励企业自主研发，无尘锚杆、封闭作业等新工艺相继投入使用，智能化管理、航拍监控、环保型固尘剂等新技术、新材料应用范围逐步扩大，雾炮、洗车机、环场雾化喷淋等降尘抑尘设施基本普及。全省率先建立建设工地渣土车AI智能识别管控系统，该系统自今年8月份正式上线以来，周均筛查渣土运输车辆7000余车次，已累计监控工地132个，检查渣土运输车辆13万余车次，查处渣土违规运输行为4000余车次，形成了工地渣土运输违规必被查的管控高压和震慑效应，配合扬尘在线监测和远程视频监控，构建出建设扬尘治理远程化、智能化和实时化管理体系。 | 1.市住建局印发的建设工地扬尘治理相关文件； 2.市生态环境局发布的的扬尘治理方面相关通报、简报； 3.工地台账、不间断夜查台帐、区市巡查台账； 4.扬尘治理攻坚简报； 5.巡查通报、区市考评通报； 6.渣土车AI智能识别管控系统、视频监控、扬尘在线监控相关文件、照片； 7.新闻媒体宣传材料。 |
|  | 8 | 促进房地产市场平稳健康发展 | 目标内容：坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，落实“一城一策”方案，保持房地产调控指标处于合理区间。鼓励社会力量参与租赁住房建设、筹集和运营。实施规范新建商品房交付流程再造，出台《青岛市新建物业（商品房）交付流程指导意见》，明确商品房交付条件，规范交付流程，选取项目开展交房即可办证试点。完成市委、市政府确定的经济目标年度增长任务。 完成情况综述：已完成年度目标。 贯彻落实国家、省市关于房地产工作决策部署，克服疫情影响，围绕稳地价、稳房价、稳预期的调控目标，稳妥实施房地产长效机制，保持市场平稳健康发展。今年1-10月份，我市房价、地价指数等指标保持平稳运行：新建商品住宅销售价格指数环比累计上涨2.7%；二手住宅销售价格指数环比累计下降1.5%；住宅租赁价格指数环比累计上涨2.4%；前三季度城市住宅地价动态监测指数环比累计下降0.88%；以上四个指标均处于调控区间内。 今年，我市顺利入选第二批中央财政支持住房租赁市场发展试点城市，我局以此为契机出台政策，鼓励社会力量参与租赁住房建设、筹集和运营。截至目前，全市采取社会化手段确定租赁住房建设项目44个，房源7784套。 出台《青岛市新建商品住宅交付流程指导意见》（青建办字〔2020〕111号），明确了什么样的房子可以交、交什么、怎么交、出了问题怎么办等购房群众最关心的问题，对房屋交付的条件、流程等进行了全面梳理和改革。特别是以文件的形式明确了先验后收、新建商品房交付必须完成首次登记，物业交付必须承接查验等，保护了广大购房群众的利益。同时，选取万科未来城3期进行试点，775户业主在收房的同时，现场就具备办理不动产权证条件。我局交付流程再造工作得到群众充分肯定，中央、省、市新闻媒体进行了广泛报道。 | 1.2020年中央财政支持住房租赁市场发展试点入围城市名单公示； 2.《关于支持和规范存量非居住房屋改建租赁型住房工作的意见》（青建规字〔2020〕9号）； - 3.2020年社会化建设租赁型住房项目情况表； - 4青岛市住房和城乡建设局关于印发《青岛市新建商品住宅交付流程指导意见》的通知(青建办字【2020】111号； - 5.住房和城乡建设工作动态20207月刊； - 6.试点现场照片； - 7.中央、省、市媒体相关报道。 |
|  | 9 | 新增公共停车泊位 | 目标内容：完成市南区新湛二路人防停车场、市北区中央商务区停车楼、城阳区市民中心停车场等停车设施建设，新增公共停车泊位8000个以上。 - 完成情况综述：已完成年度目标。 1.理顺体制机制，完善工作网络。一是立法调研工作有序开展，已完成《青岛市停车场管理条例》立法修订调研报告，并启动立法草案初稿的编制工作。二是联席会议制度逐步完善，市、区两级停车场建设工作联席会议制度已全部建立，进一步明确牵头部门。 2.政策体系健全完善，停车产业化持续发展。一是制定《关于进一步加强停车设施规划建设管理工作的实施意见》（青政办字〔2020〕16号），提出了土地保障、规划奖励、资金奖补、优化审批、商业配套等鼓励政策。二是推动停车政策落地，我局牵头制定《青岛市机械式立体停车设施规划建设管理实施细则（试行）》《关于对公共停车场建设及联网管理进行资金奖补的通知》《青岛市公共停车场（库）建设技术导则》等文件，鼓励公共停车场建设和联网管理，提高停车产业化水平。 3.加大公共停车场建设力度，缓解停车难。2020年，全市建设公共停车场28个，新增泊位9100余个，较去年增加了1000余个泊位，缓解了湛山周边、中央商务区周边、城阳市民中心周边等区域停车问题。 | - 《青岛市停车场管理条例》立法修订调研报告； - 青岛市停车场建设工作联席会议有关资料及会议资料； - 3.停车场建设管理及资金奖补相关文件； - 4.相关技术导则； - 5.2020年青岛市停车场建设情况统计表； - 6.停车场建设调研、考核工作相关材料； - 7.媒体宣传报道资料； - 8.工作照片资料； 9.停车场建设工程项目平面图、示意图等资料。 |
| 创优目标 | 1 | 争创国家绿色城市试点 | 目标内容：争创国家绿色城市试点，树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，以“绿色生态、绿色生产、绿色生活、绿色发展”为重点，强化制度、政策和模式创新，探索电子化常态化金企对接平台，拓宽绿色企业融资渠道，降低企业融资成本。助推城市品质提升攻势，推进中山路等老城区有机更新，完成大学路、馆陶路等美丽示范街区项目建设，植入新业态，注入新活力。积极推进绿色建筑和超低能耗建筑，新开工二星级以上绿色建筑200万平方米，开工建设装配式建筑460万平方米，实施100万平方米公共建筑节能改造。因地制宜推进各类管廊建设，开工建设各类管廊30公里。 在绿色建筑、基础设施、历史文化保护、绿色建造等方面，着力优化城市布局、完善城市功能、塑造城市特色、提升城市形象，打造人与自然和谐共生、绿色宜居、创新发展的绿色青岛。 标杆城市及标杆值：全国首个试点。 完成情况综述：为进一步促进绿色城市建设，提升城市品质，我市申报了国家绿色城市试点，获住房和城乡建设部王蒙徽部长批示支持此试点。完成大学路、馆陶路等美丽示范街区项目建设，新开工二星级及以上绿色建筑224万平方米，装配式建筑470万平方米；完成既有居住建筑节能改造532.5万平方米，大型公共建筑节能改造106.92万平方米。节能建筑占新竣工建筑的比例为100%，开工建设39公里各类管廊。完成年度工作目标。 创优性：全国首个绿色城市试点，且为目前唯一试点，试点经验将在2020年全国建设工作会议上做典型交流。发布了《青岛市绿色建筑和超低能耗建筑发展专项规划（2021-2025）》，省住建厅将其作为全省标杆予以推广。此外，我市还被住建部列为全国6个绿色建材试点城市之一，将在政府采购工程中推广绿色建材产品，提升政府采购工程建筑品质。《青岛市公共建筑节能改造方法体系研究与推广》获得住建部颁发的华夏建设科学技术奖二等奖。 攻坚性：随着城市化发展不断加快，有限的财政投入已无法满足城市绿色发展的资金需求。同时随着城市发展重心急速外延扩张，我市历史街区保护更新工作相对滞后，街区活力要素不足。青岛市积极探索绿色金融促进城市绿色发展，将通过金融、财政、规划、建设等政策的有机结合，利用绿色信贷、绿色保险等金融服务，鼓励和支持社会资本投入城市绿色发展，助推城市品质提升攻势。开展了广兴里、宁阳路等50多个里院，约160栋历史风貌建筑（含红瓦维修）的修缮，以及济南路、宁波路等30余条街道整治提升工作。其中：市南区将中山路区域保护更新列为“一号工程”，已基本完成济南路拓宽房屋征收和中山路步行街总体策划设计，启动济南路房屋拆除和拓宽工程施工；北京路、宁阳路、黄岛路等片区按照“社会化资本+运营管理”模式，将约6.5万平方米纳入修缮范围；沂水路4号、4号甲等建筑修缮施工等已完成，正在推进总督府广场提升等工作。市北区在全市率先启动历史城区保护更新，已全面完成8.2万平方米建筑修缮。 创新性：青岛积极探索市场化机制推动建筑绿色发展，在节能改造激励政策上进行了突破，开展合同能源管理试点，引入社会资本投资，创立了“财政引导，先干后奖”的市场化运作模式，被住建部和城市气候领导联盟（C40）列为“C40中国建筑项目”，先进经验在全球成员城市间交流推广。推动绿色金融政策创新，流程再造，探索实施了建筑节能领域绿色保险产品与服务，开出全国首张超低能耗建筑性能保单。业主单位为建筑物投保，保险企业引入第三方审核机构（SIT)，全过程审核，确保超低能耗建筑的实施效果。在公共建筑节能改造领域，探索开展了以合同能源管理模式推动全国公共建筑能效提升重点城市建设工作。 效益性：绿色城市试点促进绿色建筑上下游产业发展，其中莱西夏各庄镇绿色建筑产业园已签约华夏基石建筑产业园等过亿项目23个；推进宝力控股集团注册成立了青岛宝力集彩网络科技有限公司（注册资金1000万元），中建科工集团有限公司将山东总部基地落户即墨，投资绿色装配式建筑产业。大学路、馆陶路美丽示范街区建设均已完成，街区更优美、宜居，为产业的导入奠定了基础，青岛产投生态综合体等一系列高端项目签约落地入驻，为老城区注入了新活力。广兴里试点项目于今年5月28日完成修缮开园运营，春光里、山海会、喜达屋酒店等13家企业进驻老城，街区活力正在提升。完成节能保暖改造532.5平方米，受益居民约6.2万户，降低建筑采暖能耗40%左右，每年可节省燃煤约2.7万吨，减排二氧化碳约7.1万吨。有效解决了居住舒适性差、墙皮结露、霉变及破损等群众反映的问题，深受市民欢迎，社会反响良好。全市开工建设各类管廊39公里，投资约10亿元，撬动社会资本投入，直接拉动基础设施投资，有效集约利用地下空间，提升土地资源价值，提高城市道路和各类管线使用寿命，降低基础设施建设成本，经济效益显著，同时解决“马路拉链”和“空中蜘蛛网”的城市病，提升道路交通效率，提高群众出行便捷度。 | 1.青岛市人民政府关于报批《青岛市绿色城市发展试点方案的函》（青政函【2020】39号）； 2.住建部王蒙徽部长批示； 3.《青岛市绿色建筑和超低能耗建筑发展专项规划（2021-2025）》及省厅转发其他城市学习文件； 4.绿色金融有关文件； 5.保护更新项目专家评审会议记录、项目设计方案、照片、会议纪要等材料； 6.美丽示范街区建设项目前期文件； 7.美丽示范街区项目照片； 8.管廊建设有关资料； 9.绿色建材试点城市文件； 10.《青岛市公共建筑节能改造方法体系研究与推广》获得华夏建设科学技术奖有关材料； 11.节能保暖工程相关政策文件； 12.节能保暖工程改造前后对比照片； 13.节能保暖工程入选C40中国建筑项目相关宣传材料； 14.装配式建筑相关材料； 15.中国建设报等国家媒体宣传材料。 |

备注：1.目标名称及内容须与正式印发内容一致；重点目标填写目标是否完成、实际进展情况及取得的经济社会效益等内容，每项目标不超过600字；创优目标先综述目标总体完成情况，再从四个维度分别总结，每项目标不超过1500字。

2.证明材料应简明扼要，突出工作实绩，每项目标原则上不超过15条，字数不超过600字。证明材料核查时，原件须与本栏目填写内容一一对应。

3.本表可根据需要扩展。