2020年度交通建设维护资金项目支出

财政绩效评价报告

| 委托单位： | 青岛市财政局 |
| --- | --- |
| 被评价单位： | 青岛市交通运输局 |
| 评价单位： | 广州业越管理咨询有限公司 |

2021年7月

目  录

一、项目基本情况	1

（一）项目概况	1

1、项目背景	1

2、主要内容与实施情况	2

3、资金投入和使用情况	2

（二）项目绩效目标	4

二、评价实施情况	8

（一）评价目的、对象和范围	8

1、评价目的	8

2、评价对象、范围及时间段	9

（二）绩效评价依据	9

1、中央层面	9

2、青岛市层面	10

3、其他	10

（三）绩效评价原则、评价方法和标准及指标体系	11

1、绩效评价原则	11

2、绩效评价方法	12

3、评定方法	13

4、评价标准	14

5、评价指标体系	14

（四）评价实施程序	16

1、前期准备阶段	16

2、评价实施阶段	17

3、形成报告阶段	18

三、指标分析及评价结论	19

（一）绩效评价指标分析	19

1、项目决策情况分析	19

2、项目过程情况分析	24

3、项目产出情况分析	30

4、项目效益情况分析	36

（二）评价结论	44

1、评价分数和等级	44

2、工作成效	44

3、主要问题	46

4、相关建议	53

2020年度交通建设维护资金项目支出

财政绩效评价报告

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）、《中共青岛市委 青岛市人民政府关于深化预算管理改革全面推进预算绩效管理的实施意见》（青发〔2019〕6号）等文件精神，全面推进预算绩效管理工作，加强财政预算支出管理水平，强化财政预算支出责任，提高财政资金使用效益，按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）和青岛市财政局工作安排，青岛市财政局（以下称“市财政局”）委托广州业越管理咨询有限公司成立绩效评价工作组，遵循客观、公正、科学的评价原则，于2021年6月28日至2021年7月26日对青岛市交通运输局（以下称“市交通局”）2020年度交通建设维护资金项目支出开展了绩效评价，现就评价情况报告如下：

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

1、项目背景

交通运输是国民经济重要的基础产业，对经济社会发展具有战略性、全局性影响。交通是服务于“行”的产业，既是保障国家安全的前提，也是支撑一个地区经济及社会发展的基础条件。“十三五”期间，青岛市交通运输行业统筹全域发展，行业管理服务加强，安全、便捷、高效、绿色的现代综合交通运输体系进一步优化完善，综合交通运输发展取得重大进展，现代综合交通设施网络初步建成，枢纽城市地位稳步提升。为保障全市公路的安全畅通和港口设施的正常运转，巩固交通发展取得的成绩，发挥交通基础设施对国民经济和社会发展的拉动和保障作用，确保普通公路建设项目顺利实施，市级财政每年安排交通建设维护资金用于政府收费公路、国省道建设、养护、管理等。

2、主要内容与实施情况

根据《青岛市财政局关于批复2020年市级部门预算的通知》（青财预指〔2020〕2号），2020年交通建设维护资金安排12个支出领域87项明细项目。12个支出领域分别为偿还债务本息费用、动力电池租赁费、公路日常养护费用、普通公路建设工程、普通公路养护工程、港口公共基础设施建设维护费用、航运支持保障系统建设维护费用、政府收费公路专项债务、政府收费公路养护工程、政府收费公路管理费用、政府收费公路管养费用、政府收费公路建设工程。87项明细项目具体详见附件1。

3、资金投入和使用情况

根据《青岛市财政局关于批复2020年市级部门预算的通知》（青财预指〔2020〕2号），市财政共安排375892.21万元专项资金用于2020年度交通建设维护资金，其中：一般公共预算251856.00万元，政府性基金预算124036.21万元。经年中预算调整后的预算资金为333555.41万元，其中：一般公共预算251816.06万元，政府性基金预算81739.35万元。预算资金到位率为88.74%。

截至2020年12月31日，交通建设维护资金安排项目累计支出305406.29万元，其中：一般公共预算支出228508.96万元，政府性基金预算支出76897.33万元。预算执行率为91.56%。分支出领域资金投入和使用情况详见表1-1：

表1-1  2020年交通建设维护资金投入及使用情况

资金单位：万元

| 序号 | 支出领域 | 预算安排数 | 预算追加数 | 预算追减数 | 实际评价金额 | 预算执行数 | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 375892.21 | 1902.77 | 35735.07 | 333555.41 | 305406.29 | 91.56% |
| 1 | 偿还债务本息费用 | 54107.00 | 535.12 | 535.12 | 54107.00 | 54106.99 | 100.00% |
| 2 | 动力电池租赁费 | 3374.00 | 0.00 | 0.50 | 3373.50 | 3373.50 | 100.00% |
| 3 | 公路日常养护费用 | 23875.00 | 0.00 | 39.44 | 23835.56 | 21373.47 | 89.67% |
| 4 | 普通公路建设工程 | 124745.00 | 1367.65 | 1367.65 | 124745.00 | 103900.00 | 83.29% |
| 5 | 普通公路养护工程 | 45755.00 | 0.00 | 0.00 | 45755.00 | 45755.00 | 100.00% |
| 6 | 港口公共基础设施建设维护费用 | 942.65 | 0.00 | 0.00 | 942.65 | 823.08 | 87.32% |
| 7 | 航运支持保障系统建设维护费用 | 1793.56 | 0.00 | 490.00 | 1303.56 | 1261.05 | 96.74% |
| 8 | 政府收费公路专项债务 | 8504.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | —— |
| 9 | 政府收费公路养护工程 | 32691.00 | 0.00 | 1514.11 | 31176.89 | 30423.36 | 97.58% |
| 10 | 政府收费公路管理费用 | 12514.00 | 0.00 | 106.50 | 12407.50 | 10,054.00 | 81.03% |
| 11 | 政府收费公路管养费用 | 6834.00 | 0.00 | 76.00 | 6758.00 | 6752.33 | 99.92% |
| 12 | 政府收费公路建设工程 | 60756.50 | 0.00 | 31605.75 | 29150.75 | 27583.51 | 94.62% |

## （二）项目绩效目标

1、偿还债务本息费用：严格按照借款合同约定，履行偿债义务，及时还本付息，降低财务费用和债务风险，维护本单位信誉和减少不必要的逾期费用。

2、动力电池租赁费：完成422套纯电动公交车动力电池采购并投入使用，保障纯电动公交车辆正常运行，改善市民出行条件，促进节能减排，为市民提供更加安全、舒适、节能、环保的公交车。

3、公路日常养护费用：一是完善路网运行监测与应急处置服务制度框架，提升路网运行监测与应急处置服务规范水平，实现全市普通国省道重要节点、重点路段可视可测可控。二是加大日常养护投入，确保公路安全畅通运行。三是建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理体系，提升安全生产整体预控能力，夯实遏制重特大事故的坚强基础。四是规范交通运输行业能耗统计监测数据采集、核算、分析，保障交通运输能耗与碳排放统计监测体系及平台正常运行，支撑交通运输行业节能减排和环境保护战略研究、政策制定、规划编制、标准制定、监督管理以及节能减排统计和科研等相关工作开展。五是保证市政务热线来件转办及时，符合市政务热线办有关规定；保证微信、微博持续稳定为社会服务；保障交通运输向社会公众提供出行信息指导能力，提高对社会公众的行业整体信息服务水平、行业内跨业务的协同水平、行业应急事件处置能力和行业宏观管理和科学决策水平。

4、普通公路建设工程：开展普通公路建设工程，统筹考虑、精准安排、合理配置，保证项目及时开工建设，交工验收通过率达100%，保障全市公路建设环境的稳定，促进沿线地区经济社会发展。

5、普通公路养护工程：优先保障支付工程款和续建工程建设任务，同时按照建设投资计划，完成计划建设养护里程数，在质量和时效上，加强工程项目质量和进度的监督管理，确保工程项目保质保量按期完成，全部工程完工后质量评定均达到合格及以上标准。通过各项工程的建设，健全完善交通基础设施，提升交通运输路网服务水平，更好的发挥公路作为基础设施的经济效益和社会效益，促进沿线区域经济社会发展，保障人民群众交通出行安全便捷和客货物流运输通畅。

6、港口公共基础设施建设维护费用：一是青岛港前湾航道扩建工程完工，完成交工质量核验并交工验收，港口通航能力和安全水平进一步提高。二是推进青岛港董家口港区琅琊台湾作业区工作船码头工程可行性研究、海域使用、环评、社稳评估等工程前期工作,详细论证工程建设的可行性、环境及社会影响性、用海方式等情况满足审批要求，有序推进项目前期工作。三是完成青岛港老港区（四方港区）、董家口港区胡家山作业区局部功能优化调整工作，完成相应的环境影响评价工作，优化港口功能布局，为相关项目建设提供规划支撑。四是根据港口储运、水运建设项目进度和企业申请，完成相关工程初步设计、施工图设计技术审查咨询相关工作，保障相关港口储运项目顺利推进。

7、航运支持保障系统建设维护费用：一是完成青岛国际航运中心现代航运服务信息化支持保障平台建设项目主体建设，实现青岛航运物流信息资源交换共享，持续推动青岛航运物流快速、协调、安全、绿色发展。二是完成青岛市近海船舶系统三级等级保护评测相关工作，完成服务采购工作，完成安全检测并对发现问题进行整改，达到“基本符合”要求。委托第三方网络信息安全机构负责青岛市近海船舶系统年度安全运维工作，完成日常安全巡检、应急处置、重大活动安全值守工作，提供网络安全技术咨询，强化系统安全防护能力。进一步落实网络安全法规要求，提高安全管理和防护能力，确保全年无重大网络安全事故。三是开展青岛市近海船舶综合管理系统年度运行维护工作，完成网络线路、无线通讯的故障处理、线路调整和付费工作；完成系统外场设备安装场地、电力维护；完成船载终端及视频监控设备维护工作；完成CORS站日常维护工作；完成系统软件基础平台及数据维护工作，确保系统正常运行;增强信息化监管能力，提高信息共享水平，完善海上旅游行业现代化治理水平。四是完成青岛港口危险货物安全监管信息系统开发建设和试运行，完成系统验收，系统评测、等保评测等相关工作，开展工程审计相关工作，系统正式上线运行;增强信息化监管能力，完善基础数据采集和管理，提高安全管理水平，建立政企协同的工作模式，完善港口危险货物安全监管现代化治理水平。

8、政府收费公路养护工程：通过开展养护大中修项目建设，确保高速公路优良路率≥94%，提升高速公路服务质量，保障高速公路的安全畅通。

9、政府收费公路管理费用：一是保障26个收费站点和分处、信息中心运行维护水电、取暖以及通行费解缴押运。二是保障所辖各分处及收费站收费管理工作必须的各类票据账目、车道业务微机流水等报表打印和业务记录本、票据缴销单等的印制。三是对收费亭（含亭内附属设施）进行维修、更新，以保障收费亭正常使用，确保收费业务正常开展。四是承担省交通运输厅收费系统升级改造项目分担费用。五是为本单位1245个收费人员配备服装。六是维护收费站设备数量2000余件，维护道路摄像机320余台，维护道路交通诱导屏40余个，提高高速公路路网监控、异常路况处置、交通诱导和信息发布的能力。七是确保日常清障救援工作安全高效，保证高速公路通行环境安全有序。八是为公众出行提供环境优美、设施完善、卫生整洁、服务优良、便捷高效、舒适顺心的休息、休闲服务区。九是保障企业编人员薪酬发放，社保和公积金的缴纳。

10、政府收费公路管养费用：完成334公里高速公路、798座桥梁养护工程。保证公路安全畅通、桥梁安全运营，路面优良路率达94%，一二类桥梁比例占比达99%以上，保持道路安全畅通运行。公路环境干净美观、消除安全隐患、损毁及时修复、设施完好等，为社会经济建设和人民群众出行提供基础保障。

11、政府收费公路建设工程：通过开展青兰高速双埠至河套段改扩建工程、李村河互通立交ABF匝道完善工程、华中路贯通工程、青新高速郭庄收费站改建工程、青新高速即墨西收费站拓宽改建工程、取消高速公路省界收费站机电系统建设工程、机场高速照明提升改造项目（二期）等7个新改建工程，提高出入口的通行效率，提高高速公路服务质量，促进当地经济社会发展。

# 二、评价实施情况

## （一）评价目的、对象和范围

1、评价目的

通过引入第三方开展绩效评价，旨在加强2020年交通建设维护资金管理，建立健全财政收支绩效评价体系，客观公正地核查该项目预期目标实现程度和资金执行情况。考评资金支出效率、效果和综合效益，及时总结资金和项目管理经验，分析存在的问题及原因，切实采取措施，进一步加强资金和项目管理，不断提高财政资金管理水平和使用效益，提升财政资金科学化、精细化管理水平。

2、评价对象、范围及时间段

本次绩效评价对象是2020年交通建设维护资金333555.41万元。评价范围包括专项资金安排的12个支出领域87项明细项目，以及项目涉及的主要相关方，具体包括青岛市交通运输局、青岛市公路事业发展中心、青岛市交通运输公共服务中心、青岛国际航运服务中心、各区（市）交通运输相关部门、项目参建单位等。评价时段为2020年1月1日—2020年12月31日。

## （二）绩效评价依据

本次绩效评价的依据主要包括但不限于以下文件：

1、中央层面

（1）《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（2）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

（3）《公路建设项目法人资格标准》（交公路发〔2001〕83号）；

（4）《交通运输部公路建设市场管理办法》（交通部2004年第14号令）；

（5）《公路养护工程管理办法》（交公路发〔2018〕33号）；

（6）《财政部 交通运输部关于进一步加强公路水路公共基础设施政府会计核算的通知》（财会〔2020〕23号）。

2、青岛市层面

（1）《中共青岛市委 青岛市人民政府关于深化预算管理改革全面推进预算绩效管理的实施意见》（青发〔2019〕6号）；

（2）《青岛市深化预算绩效管理改革三年行动方案（2020-2022年）》；

（3）《青岛市财政局关于印发〈关于加强市级财政专项资金预算绩效评价管理的意见〉的通知》（青财绩〔2019〕3号）；

（4）《市级项目支出部门绩效评价操作规程》（青财绩〔2020〕8号）；

（5）《青岛市交通运输局关于印发〈交通建设投资计划管理办法（试行）〉的通知》（青交规划〔2020〕3号）；

（6）《青岛市交通运输局关于印发〈交通建设项目招标控制价审核办法（试行）〉的通知》（青交财审〔2019〕26号）；

（7）《青岛市交通运输局关于印发〈普通国省道新改建项目管理办法（试行）〉的通知》（青交规划〔2020〕4号）；

（8）《青岛市交通运输局关于印发〈青岛市交通运输局专项资金管理办法（试行）〉的通知》（青交财审〔2020〕7号）；

（9）《青岛市财政局关于印发青岛市市级基本建设项目资金管理办法的通知》（青财建〔2021〕10号）。

3、其他

项目主管部门、项目实施单位提交的自评材料和相关佐证资料。主要包括但不限于下述资料。项目批准的相关文件，包括项目资金申请报告、项目备案、立项、初步设计、上级相关文件；项目的概况，包括项目的实施方案及批复、项目初步设计及批复、项目施工图设计及批复、项目概算审定、项目管理制度、财务管理制度以及专项资金管理办法、项目“四制”、设计变更、项目合同书、中标通知书、验收报告、技术鉴定等；项目预算绩效目标批复表、会计记账凭证（资金入账凭证和支出记账凭证）、环境评估报告、社会稳定风险评估报告、安全评估报告等。

## （三）绩效评价原则、评价方法和标准及指标体系

1、绩效评价原则

（1）客观、公正原则。本次绩效评价工作坚持以真实性、科学性、规范性为原则，对由财政安排专项资金建设项目的管理、实施、运营进行客观、公正的评价，保证评价结果的有效性。

（2）定性与定量相结合。本次评价以定量分析为主，定性分析为辅，通过两种分析方法共同评价支出项目的效果，合理、准确地反映项目实际绩效。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价紧紧围绕项目实际产出与计划产出的绩效进行，确保评价结果能够清晰反映项目投入与产出的对应关系。

（4）重点突出原则。坚持突出重点、突出关键为原则，以项目支出为重点，对项目展开深入评价，详细询问项目的实施情况，深入了解项目的资金使用管理、项目实施情况、财政支付能力以及项目实施效益等方面。

2、绩效评价方法

本次评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“以结果为导向、基于证据”的评价思路，在本项目评价的过程中，主要采用以下方法：

（1）目标管理法。目标管理法（MBO）作为一种常用的政府绩效管理工具，在我国政府管理实践中运用广泛。本项目在评价体系设计、评估过程、评价结论形成等环节中主要采用了目标管理法的思路。一方面，在项目决策方面，项目绩效目标设立的合理性和明确性本身就是本次评价的重要内容；另一方面，在评估过程中，“以结果为导向”，评价项目实施过程和结果，最终形成评价结论。

（2）层次分析法。层次分析法（AHP）主要是将本次绩效评价按总目标、各层子目标（一级指标）、评价准则（二级指标）直至具体的评价方案（三级指标）的顺序分解为不同的层次结构，然后构建判定矩阵，通过特征向量求得每一层次的各元素对上一层次某元素的优先权重，最终形成本次绩效评价的指标体系。在评价过程中，从最低层次指标依权重顺次归纳总结，形成评价结论。

（3）因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，对绩效目标的实现程度进行全面、综合分析，从而得出评价结果的方法。

（4）专家评议法。工程、财务、审计等方面的专家通过查看项目收支记账凭证、原始凭证等资料，充分了解项目情况，根据不同领域的专业判断，对专项资金分配、到位、使用情况和实施效果等做出客观评价。

（5）询问查证法。通过与评价客体直接或间接以口头、书面、座谈等方式了解有关情况，从而形成判断的方法。

（6）公众评判法。通过设计调查问卷，在一定范围内发放，收集、分析调查问卷，进行评价和判断。本方案中对部分效益指标和满意度指标的测算将采用受益公众评判。

（7）标杆管理法，以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。标杆管理是一种不断认识和引进最佳实践,以提高组织绩效的方法。本次评估的标杆管理法,是以绩效指标的标杆值考核指标完成情况。

3、评定方法

本次绩效评价结果评定采取评分与评级相结合的形式。

（1）评价评分。采用定性评价与定量评价相结合方法，对定性评价指标采用分析打分，对定量评价指标采用量化打分，评价综合得分采用百分制，满分为100分。

（2）评价等级。依据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号），绩效评价等级划分为四档，分别为“优、良、中、差”。绩效评价结果评分分值与评价等级的对应关系详见表2-1。

表2-1  绩效评价结果评分分值与评价等级表

| 评价等级 | 优 | 良 | 中 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分分值 | ≥90 | ＜90，≥80 | ＜80，≥60 | ＜60 |

4、评价标准

本次绩效评价过程中主要采用以下评价标准，对绩效指标的完成情况进行比较分析。

（1）计划标准。本次评价过程中使用最广泛的评价标准，评价过程中主要将绩效目标完成值与年初预算编制同步申报的绩效目标计划数进行比较评价，并与预算相结合。

（2）历史标准。评价过程中参照以往历史数据制定的评价标准，体现绩效改进的原则。

（3）行业标准。主要依据项目个性特点，参考交通建设行业标准。

5、评价指标体系

依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《青岛市市级财政绩效评价操作指南》（青财绩〔2020〕6号）等预算绩效管理办法、政策性法规，结合本项目个性特点，按照委托方要求，采用“1+N”的评价体系开展评价，即1个专项评价体系，N个分支出领域评价体系。专项评价体系由各方向评价体系指标细化、汇总形成（详见附件2）。

本次绩效评价指标体系整体框架由4个一级指标、12个二级指标、61个三级指标组成。指标数据来源于相关文件、问卷调查、实地调研、现场访谈等。

（1）决策类指标（15分）：主要从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面加以评价。包括项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性等方面。

（2）过程类指标（20分）：主要从资金管理、组织实施两个方面加以评价。包括预算调整率、预算执行率、资金使用合规性、财务管理制度健全性、财务管理制度执行有效性、项目管理制度健全性、制度执行有效性、基建程序合规性等方面。

（3）产出类指标（35分）：主要从产出数量、产出质量、产出时效、成本控制四个方面评价专项资金安排的11个支出领域85项明细项目的完成情况、完成质量、时效以及成本控制情况。

（4）效益类指标（30分）：综合评价资金投入使用后的效益实现程度，指标设计相应地从环境效益、经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度五个角度进行评价。环境效益主要评价纯电动公交节能减排效果、施工过程环境保护、改善路段生态环境、减轻或避免水源地污染等方面；经济效益主要评价提高公路通行费收入、促进地区经济发展等方面；社会效益主要评价提升政府公信度、改善市民出行条件、提升道路通行质量、改善路面状况、提升收费站车辆通行效率、改善安全通行水平、增强青岛港服务能力与影响力、危货企业监管覆盖率、重大网络安全事故等方面；可持续影响主要评价项目可持续性情况；满意度主要评价社会公众对项目实施效果的满意程度。

## （四）评价实施程序

按照市财政局《市级项目支出部门绩效评价操作规程》（青财绩〔2020〕8号）规定，本次项目绩效评价工作主要分为前期准备、组织实施、撰写与提交评价报告三个阶段，评价期间为2021年6月25日至2021年7月26日，历时31个日历日。

1、前期准备阶段

准备阶段主要包括下达绩效评价通知、成立评价工作组、制定绩效评价工作方案等内容。（6月25日—7月4日）

（1）下达绩效评价工作对接函。由市财政局绩效处向被评价项目主管部门、项目实施单位等印发绩效评价工作对接函，明确评价范围、组织方式、评价内容、工作时间、委托中介机构名称等对接事项，评价小组凭绩效评价工作对接函完成与单位的对接。

（2）成立绩效评价小组。广州业越管理咨询有限公司根据市财政局要求，组建绩效评价工作小组，负责与被评价单位对接，实施绩效评价。本项目评价工作小组设项目总负责1人，项目助理1人，评价工作组成员8人。

（3）研究制定评价工作计划。绩效评价工作组依据项目资金特点、项目属性、财政支出绩效评价等要求设定评价工作计划安排、拟采用的绩效评价指标和评价标准、评价方法、评价工作底稿等，报市财政局审定。

2、评价实施阶段

评价实施环节主要包括收集审核材料、现场勘察、综合评价、交换意见等工作内容。（7月5日—7月14日）

（1）收集资料。评价工作组出具财政预算绩效评价材料清单，交由项目主管单位下发至相关单位，并要求各单位按照材料清单内容准备材料，主要包括项目审批材料、专项资金基础信息表、专项资金台账、项目各类管理制度文本、会议纪要、项目实施概况等资料。

（2）材料评审。评价工作组通过采用审阅法、核对法、比较法和专家评议法等方式方法，对各用款单位所报送自评材料的及时性、完整性、有效性、资金（项目）实施绩效等情况进行审核、分析，从中发现差异与问题，并遴选出一定数量有代表性的资金使用单位加以实施现场评价。

（3）现场核查。评价工作组依据项目内容属性、区域分布、资金额大小、材料评审结果等因素，按照市财政局意见抽取部分项目进行现场实地评价。组织安排调研小组赴现场对其资金使用情况进行深入、具体、独立客观的核查。现场评价主要采取现场答辩和实地核查（包括勘察，访谈，查验核实材料、账务、资产实物，问卷调查等）方式方法。现场勘验核查发现的问题与现场评价对象进行适当沟通并征询其意见，做到依法依规、实事求是、客观公正。

（4）综合评价。评价工作组依据材料评审情况、现场评价、专家评审等情况，以及各项（用款）单位提交的自评材料等，采用比较法、因素分析法、公众评判法等评价方法，对资金使用情况进行属地分类、评价指标分类、项目分类或规模分类等多种维度的定性与定量综合分析，对资金（项目）进行全面综合评判，综合认定专项资金绩效评价得分及绩效等级。

3、形成报告阶段

本环节主要包括报告撰写及提交；评价资料归档提交等工作内容。（7月15日—7月26日）

（1）撰写报告。评价工作组依据综合评判情况撰写绩效评价报告（初稿），内容主要包括被评价对象概述（项目目标、项目背景等），评价结论、主要绩效及问题，改进措施与建议，绩效指标分析，评价情况说明（包括自评情况、评价工作组评价工作情况等内容），以及数据表格附件等。

（2）提交报告。评价工作组在规定时间内向评价组织者提交初步绩效评价报告，经评审后修改完善并提交正式绩效评价报告。

（3）建立档案。评价工作组分类归集、整理各类资料，按照市财政局要求完成资料移交或保管存查工作。

# 三、指标分析及评价结论

## （一）绩效评价指标分析

1、项目决策情况分析

项目决策主要从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行分析评价，该部分指标总分15.00分，得11.64分，得分率为77.60%。各指标得分情况见3-1：

表3-1  项目决策指标得分情况

| 指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1项目立项 | 5 | 5.00 | 100.00% |
| A11立项依据充分性 | 3 | 3.00 | 100.00% |
| A12立项程序规范性 | 2 | 2.00 | 100.00% |
| A2绩效目标 | 6 | 3.23 | 53.83% |
| A21绩效目标合理性 | 3 | 1.59 | 53.00% |
| A22绩效指标明确性 | 3 | 1.64 | 54.67% |
| A3资金投入 | 4 | 3.41 | 85.25% |
| A31预算编制科学性 | 2 | 1.81 | 90.50% |
| A32资金分配合理性 | 2 | 1.60 | 80.00% |
| 合计 | 15.00 | 11.64 | 77.60% |

（1）项目立项分析

项目立项主要评价项目立项依据是否充分，是否符合国家法律法规和国民经济发展规划等相关政策要求，程序是否规范，审批材料是否充分、齐全。该部分指标总分5分，得5分，得分率为100%。

对于指标A11“立项依据充分性”：交通建设维护资金的设立符合青岛市委市政府决策部署与战略安排，符合《青岛市交通基础设施建设攻势作战方案（2019—2022年）》要求，是巩固综合交通优势，增强交通发展动能，加快形成现代化综合交通体系战略实施的资金保障。专项资金的设立与青岛市交通运输局法定职责相符，属于部门履职所需，专项资金安排项目属于公共财政支持范畴，属于地方事权支出责任。专项资金支持项目不存在与相关部门同类项目重叠现象。因此，依据评价标准，按照支出领域资金占比加权计算，该项指标得3分，得分率为100%。

对于指标A12“立项程序规范性”：交通建设维护资金按照市财政局规定的程序申请设立专项资金，资金设立经过“申请—审核—批复”流程，申请、审批材料齐全，预算编制经过市交通局集体决策。因此，依据评价标准，按照支出领域资金占比加权计算，该项指标得2分，得分率为100%。

（2）绩效目标分析

绩效目标管理主要评价项目所设的绩效目标是否科学合理，依据是否充分，是否符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。该部分指标总分6分，得3.23分，得分率为53.83%。

对于指标A21“绩效目标合理性”：青岛市交通运输局针对专项资金绩效目标管理形成了“专项资金+分领域专项资金+具体项目（或任务清单）”三级绩效目标管理模式，分支出领域设定了绩效目标，绩效目标填报格式符合《青岛市市级财政专项资金绩效目标管理办法（试行）》（青财预评〔2017〕7号），但75%的支出领域绩效目标与评价标准存在差距，绩效目标设置的合理性有待提高，主要表现在以下几个方面：一是年度绩效目标未对项目所产生的社会、经济或生态效益进行总结描述。如动力电池租赁费、公路日常养护费用、普通公路养护工程。二是设定的绩效目标存在与资金支持实际工作无关现象。如公路日常养护费用设定的年度绩效目标（2.按照县道里程的60%及乡道里程的40%测算，抽查评估我市农村公路约1397.5公里，评估结果作为“四好农村路”2020年度考核的重要依据）不属于本项目实际工作内容；普通公路建设工程设定的绩效目标与实际工作内容相关性不高。三是存在预期产出和效益不符合正常业绩水平，且与预算资金不匹配指标。如：公路日常养护费用绩效指标“管养里程”“管养桥梁数量”严重低于项目实际情况，且与预算资金不相匹配；普通公路建设工程设定的数量指标导向不科学，未设置能够反映项目实际产出与效益的实质性指标；政府收费公路养护工程维修桥梁数量指标值为≥4座，严重低于该支出领域所养护桥梁的数量，指标值设置严重偏低（仅“青岛市高速公路独墩桥改造工程”“青岛市高速公路独墩桥改造工程”两个项目维修桥梁数量达11座）；政府收费公路管理费用“维护收费站设备数量”目标值（目标值为≥2000件，实际完成值为6035件）严重低于实际工作水平。四是绩效目标对项目主要内容与效益的涵盖不够完整、全面。如普通公路养护工程对预期效益表述不清晰，未设置效益指标，致使难以全面涵盖各项目主要内容；政府收费公路养护工程效益指标设置单薄，致使难以全面的涵盖各项目主要内容。因此，依据评价标准，按照支出领域资金占比加权计算，该项指标得1.59分，得分率为53.00%。

对于指标A22“绩效指标明确性”：青岛市交通运输局为申报的绩效目标设定了相关联的绩效指标，对绩效目标进行了量化、细化，明确了具体指标值。但50%的支出领域绩效指标与评价标准存在差距，绩效指标设置的明确性有待提高，主要表现在以下几个方面：一是部分绩效指标目标值设置不科学。如动力电池租赁费绩效指标“使用期内电池衰减率”“公交车配套动力电池使用期限内减少碳排放”的目标值属于整个项目期绩效值，非预算年度绩效值，造成同一考核期绩效指标难以考核。二是细化后的绩效指标存在与目标任务数或计划数不相对应现象。如政府收费公路管理费用“高速公路清障救援经费空驶与派驻及时率”年度绩效目标为100%，但细化后的绩效指标值为≥99%。三是绩效目标细化不充分，绩效指标设置简单。如普通公路建设工程、普通公路养护工程。因此，依据评价标准，按照支出领域资金占比加权计算，该项指标得1.64分，得分率为54.67%。

（3）资金投入分析

资金投入管理主要评价预算编制是否科学合理，目标是否明确，资金分配是否有测算依据，是否符合客观实际。该部分指标总分4分，得3.41分，得分率为85.25%。

对于指标A31“预算编制科学性”：预算编制过程中，交通建设维护资金各支出领域根据实际工作需要，结合以前年度资金安排情况、招标采购成交情况测算预算资金，预算编制经过财政部门审核、调整、批复，编制程序规范。但根据预算资金调整情况分析，航运支持保障系统建设维护费用青岛国际航运中心现代航运服务信息化支持保障平台建设项目（一期）、政府收费公路养护工程青兰高速河套至黄岛段改扩建工程、沈海高速公路马店立交至日照界段改扩建工程、政府收费公路建设工程青兰高速双埠至河套段改扩建工程等项目预算调整超过40%，预算编制科学性有待加强。因此，依据评价标准，按照支出领域资金占比加权计算，该项指标得1.81分，得分率为90.50%。

对于指标A32“资金分配合理性”：交通建设维护资金预算经市财政部门批复后，市交通局根据各明细项目实际工作需要和预算编制情况，各专项资金事权管理部门下达专项资金计划。但根据预算资金执行情况分析，普通公路建设工程崂山路（沙子口桥至大河东桥段）建设工程2020年预算安排资金高于年度实际需求资金的61.75%，G309（胶州即墨界至S219段）新改建工程等4个项目由于未达到开工建设条件，资金未执行，资金分配合理性有待提高。因此，依据评价标准，按照支出领域资金占比加权计算，该项指标得1.60分，得分率为80.00%。

2、项目过程情况分析

项目过程主要从资金管理和组织实施两个方面进行分析评价，该部分指标总分20.00分，得13.01分，得分率为65.05%。各指标得分情况见3-2：

表3-2  项目过程指标得分情况

| 指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| B1资金管理 | 15 | 8.80 | 58.67% |
| B11预算调整率 | 3 | 1.35 | 45.00% |
| B12预算执行率 | 3 | 2.75 | 91.67% |
| B13资金使用合规性 | 4 | 0 | 0.00% |
| B14财务管理制度健全性 | 2 | 2.00 | 100.00% |
| B15财务管理制度执行有效性 | 3 | 2.70 | 90.00% |
| B2组织实施 | 5 | 4.21 | 84.20% |
| B21项目管理制度健全性 | 1 | 0.97 | 97.00% |
| B22制度执行有效性 | 3 | 2.68 | 89.33% |
| B23基建程序合规性 | 1 | 0.56 | 56.00% |
| 合计 | 20.00 | 13.01 | 65.05% |

（1）资金管理分析

资金管理主要评价专项资金是否及时到位，资金支出是否及时，各资金使用单位资金管理是否规范，财政资金支出是否符合《专项资金管理办法》规定的支出范畴，财务管理制度是否建立健全且有效执行。该部分指标总分15.00分，得8.80分，得分率为58.67%。

对于指标B11“预算调整率”：2020年交通建设维护资金年初预算数为375892.21万元，年中追加预算1902.77万元，追减预算35735.07万元，预算调整数为37637.84万元，调整后的预算数为333555.41万元，预算资金到位率为88.74%，预算调整率为10.01%。因此，依据评价标准，该项指标得1.35分，得分率为45.00%。各支出领域预算调整情况见表3-3：

表3-3  2020年交通建设维护资金预算调整情况

资金单位：万元

| 序号 | 支出领域 | 预算安排数 | 预算追加数 | 预算追减数 | 预算调整额 | 预算调整率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 375892.21 | 1902.77 | 35735.07 | 37637.84 | 10.01% |
| 1 | 偿还债务本息费用 | 54107.00 | 535.12 | 535.12 | 1070.24 | 1.98% |
| 2 | 动力电池租赁费 | 3374.00 | 0.00 | 0.50 | 0.5 | 0.01% |
| 3 | 公路日常养护费用 | 23875.00 | 0.00 | 39.44 | 39.44 | 0.17% |
| 4 | 普通公路建设工程 | 124745.00 | 1367.65 | 1367.65 | 2735.3 | 2.19% |
| 5 | 普通公路养护工程 | 45755.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00% |
| 6 | 港口公共基础设施建设维护费用 | 942.65 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00% |
| 7 | 航运支持保障系统建设维护费用 | 1793.56 | 0.00 | 490.00 | 490 | 27.32% |
| 8 | 政府收费公路专项债务 | 8504.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00% |
| 9 | 政府收费公路养护工程 | 32691.00 | 0.00 | 1514.11 | 1514.11 | 4.63% |
| 10 | 政府收费公路管理费用 | 12514.00 | 0.00 | 106.50 | 106.5 | 0.85% |
| 11 | 政府收费公路管养费用 | 6834.00 | 0.00 | 76.00 | 76 | 1.11% |
| 12 | 政府收费公路建设工程 | 60756.50 | 0.00 | 31605.75 | 31605.75 | 52.02% |

对于指标B12“预算执行率”：2020年交通建设维护资金实际到位预算指标为333555.41万元，各支出领域累计支出305406.29万元，预算执行率为91.56%。因此，依据评价标准，该项指标得2.75分，得分率为91.67%。各支出领域预算执行情况见表3-4：

表3-4  2020年交通建设维护资金分支出领域预算执行情况

资金单位：万元

| 序号 | 支出领域 | 预算安排数 | 实际到位数 | 预算执行数 | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 375892.21 | 333555.41 | 305406.29 | 91.56% |
| 1 | 偿还债务本息费用 | 54107.00 | 54107.00 | 54106.99 | 100.00% |
| 2 | 动力电池租赁费 | 3374.00 | 3373.50 | 3373.50 | 100.00% |
| 3 | 公路日常养护费用 | 23875.00 | 23835.56 | 21373.47 | 89.67% |
| 4 | 普通公路建设工程 | 124745.00 | 124745.00 | 103900.00 | 83.29% |
| 5 | 普通公路养护工程 | 45755.00 | 45755.00 | 45755.00 | 100.00% |
| 6 | 港口公共基础设施建设维护费用 | 942.65 | 942.65 | 823.08 | 87.32% |
| 7 | 航运支持保障系统建设维护费用 | 1793.56 | 1303.56 | 1261.05 | 96.74% |
| 8 | 政府收费公路专项债务 | 8504.50 | 0.00 | —— | —— |
| 9 | 政府收费公路养护工程 | 32691.00 | 31176.89 | 30423.36 | 97.58% |
| 10 | 政府收费公路管理费用 | 12514.00 | 12407.50 | 10,054.00 | 81.03% |
| 11 | 政府收费公路管养费用 | 6834.00 | 6758.00 | 6752.33 | 99.92% |
| 12 | 政府收费公路建设工程 | 60756.50 | 29150.75 | 27583.51 | 94.62% |

对于指标B13“资金使用合规性”：经评价工作组现场核查发现，大部分项目实施单位和资金使用单位能够严格按照《专项资金管理办法》和预算批复的资金用途支出资金，但个别项目存在资金使用不合规现象，主要有莱西市交通局负责实施的普通公路养护工程G204烟沪线莱西段（G517至前冯北村）改线工程市级资金12000.00万元用于支付拆迁补偿款、土地开垦费，不属于市级财政事权范畴，不得使用市级财政资金支付上述款项，形成挪用专项资金。因此，依据评价标准，该项指标得0分，得分率为0%。

对于指标B14“财务管理制度健全性”：为规范和加强专项资金管理，保证资金科学、合理、安全、高效使用，青岛市交通运输局针对专项资金管理制定了《青岛市交通运输局专项资金管理办法（试行）》（青交财审〔2020〕7号），《管理办法》对资金安排与使用、绩效管理、监督检查进行了详细规定，《管理办法》合法、合规、完整。因此，依据评价标准，按照支出领域资金占比加权计算，该项指标得2分，得分率为100.00%。

对于指标B15“财务管理制度执行有效性”：经评价工作组现场核查，交通建设维护资金安排的绝大部分项目能够严格执行相关财务法规和管理制度，分项目设置辅助明细账，严格落实国库集中支付制度，支出手续完备，经过相关人员审核，资金到账、支出凭证齐全。但普通公路建设工程青银高速公路青岛收费站迁移拓宽项目绿化工程存在补偿款支付程序后补现象（2012年4月2#、3#凭证）。因此，依据评价标准，按照支出领域资金占比加权计算，该项指标得2.70分，得分率为90.00%。

（2）组织实施分析

组织实施主要评价项目主管单位、项目实施单位是否建立项目管理制度，已制定的专项管理制度是否符合国家及上级部门的相关法律、法规以及制度，专项管理制度是否得到有效执行。该部分指标总分5.00分，得4.31分，得分率为84.20%。

对于指标B21“项目管理制度健全性”：经评价工作组现场核查，交通建设维护资金大部分项目主管单位、资金使用单位依据有关法律法规及规定制定了项目管理制度，且各项管理制度合法、合规、完整，有效保障项目建设及管理，如青岛市交通运输局制定印发《普通国省道新改建项目管理办法（试行）》（青交规划〔2020〕4号）；青岛市高速公路管理处制定印发《日常养护管理与考核办法》（青高养〔2014〕8号）《小修保养工程管理与考核办法》（青高养〔2017〕16号）等，但仍存在部分项目实施单位、资金使用单位未制定项目管理制度或实施方案情况，如动力电池租赁费、港口公共基础设施建设维护费用、航运支持保障系统建设维护费用、政府收费公路管理费用等项目。因此，依据评价标准，按照支出领域资金占比加权计算，该项指标得0.97分，得分率为97.00%。

对于指标B22“制度执行有效性”：经评价工作组现场核查，交通建设维护资金安排的绝大部分项目能够严格执行相关项目管理制度，按照规定的程序实施，项目调整及支出调整经过有关部门审批，手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，符合相关法律法规和管理规定。但个别项目存在项目管理不规范现象，一是动力电池租赁费项目采购结束后，中标企业长达6个月未与采购方签订供货协议，不符合《中华人民共和国招标投标法》第四十六条规定“招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同”之规定，且验收单未签署相关验收部门意见。二是公路日常养护费用公共信息服务运维费存在自行采购管理不严谨，档案管理有待加强，主要表现在该项目实施单位于2020年6月19日进行询价的希捷等电脑配件，报价单签署日期晚于内部评审日期，且存在资料管理不规范现象，部分评审报告、验收单等缺失意见、日期等核心要件；部分合同缺少签订日期等核心要件。三是普通公路建设工程、政府收费公路管理费用、港口公共基础设施建设维护费用中各项目均不同程度存在合同签订不注意细节的情况，主要表现在合同签订日期未签署、高速公路服务环境整治及质量提升工程垃圾分类厅采购合同未签署联系人和时间。四是政府收费公路管养费用部分项目验收档案填写有空项，档案管理有待加强，如青岛市高速公路管理处即墨分处所负责实施项目“道路交通标志牌更换贴膜工程”开工申请批复单中，监理工程师、分处养护工程师、分处养护负责人未签署审批意见；青岛市高速公路管理处胶州分处所负责实施项目“沈海高速胶州段限速标志更换工程”验收单中，施工单位意见、监理单位意见、建设单位意见均未签署日期，难以核实项目验收日期是否在计划时间内。因此，依据评价标准，按照支出领域资金占比加权计算，该项指标得2.68分，得分率为89.33%。

对于指标B23“基建程序合规性”：经评价工作组现场核查，交通建设维护资金安排的部分项目能够严格执行相关管理制度，项目开工建设前期程序规范、手续完备，符合政府投资项目基本建设程序。但仍有部分项目存在基建程序不规范现象，主要有普通公路建设工程S217朱诸线南村至平度胶州界段拓宽改建工程、省道219灰里线青新高速至青银高速段拓宽改建（平度段）及省道309局部改线工程、春阳路贯通工程项目在未获得土地占用批复、施工许可证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证的前提下，监理单位开具施工令，建设单位组织施工。因此，依据评价标准，按照支出领域资金占比加权计算，该项指标得0.56分，得分率为56.00%。

3、项目产出情况分析

项目产出主要从数量、质量、时效、成本四个方面进行分析评价，该部分指标总分35.00分，得32.20分，得分率为92.00%。各指标得分情况见3-5：

表3-5  项目产出指标得分情况

| 指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| C1数量指标 | 15 | 14.31 | 95.40% |
| C2质量指标 | 9 | 8.49 | 94.33% |
| C3时效指标 | 8 | 6.40 | 80.00% |
| C4成本指标 | 3 | 3.00 | 100.00% |
| 合计 | 35.00 | 32.20 | 92.00% |

（1）数量指标分析

数量指标分析主要评价2020年交通建设维护资金涉及的11个支出领域85项明细项目计划工作（或建设任务）的完成数量情况。评分标准为：得分=分支出领域评价指标体系产出数量指标得分率×分值（分支出领域评价指标体系产出数量指标包含了各明细项目计划完成的工作任务或建设任务）。产出数量指标满分15分，得14.31分，得分率为95.40%。分支出领域计划完成工作任务或建设任务的完成情况及得分情况见表3-6：

表3-6  项目产出数量指标业绩值及分值

| 指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 15 | —— | —— | 14.31 |
| C101偿还债务本息费用 | 1.5 | 100% | 100% | 1.50 |
| C102动力电池租赁费 | 1.5 | 100% | 100% | 1.50 |
| C103公路日常养护费用 | 1.5 | 100% | 100% | 1.50 |
| C104普通公路建设工程 | 1.5 | 100% | 70% | 1.05 |
| C105普通公路养护工程 | 1.5 | 100% | 100% | 1.50 |
| C106港口公共基础设施建设维护费用 | 1 | 100% | 100% | 1.00 |
| C107航运支持保障系统建设维护费用 | 1 | 100% | 100% | 1.00 |
| C108政府收费公路养护工程 | 1.5 | 100% | 95.23% | 1.43 |
| C109政府收费公路管理费用 | 1 | 100% | 100% | 1 |
| C110政府收费公路管养费用 | 1.5 | 100% | 99% | 1.49 |
| C111政府收费公路建设工程 | 1.5 | 100% | 89.29% | 1.34 |

2020年交通建设维护资金安排的11个支出领域85项明细项目绝大多数已完成计划工作（或主要建设任务），部分项目存在未完成计划工作或者建设内容。根据调研获取的项目资料，经评价工作组核查：（1）普通公路建设工程G204烟沪线莱西段（G517至前冯北村）改线工程、S310躬崔路莱西段（龙青高速至S214）改建工程、G309（胶州即墨界至S219段）新改建工程、G204（省道102至胶州黄岛界）改建工程、S217朱诸线南村至平度胶州界段拓宽改建工程、省道219灰里线青新高速至青银高速段拓宽改建（平度段）及省道309局部改线工程等6个建设工程均因前期工作进展缓慢，致使计划建设任务未完成。（2）政府收费公路养护工程青兰高速河套至黄岛段改扩建工程、沈海高速公路马店立交至日照界段改扩建工程计划在2020年完成项目用地预审、规划选址论证、社会风险稳定分析评估、招标采购等前期工作，现仍处于前期工作手续办理中，前期工作未完成；瑞昌路上跨胶济铁路立交桥维修工程桥下跨铁部分涂装工作未完成。（3）政府收费公路建设工程青兰高速双埠至河套段改扩建工程仍处于前期准备阶段，前期工作未完成；青新高速即墨西收费站拓宽改建工程未完成初设批复中关于养护工区新建任务。

（2）质量指标分析

质量指标分析主要评价2020年交通建设维护资金涉及的11个支出领域85项明细项目计划工作（或建设任务）的完成质量情况。评分标准为：得分=分支出领域评价指标体系产出质量指标得分率×分值（分支出领域评价指标体系产出质量指标包含了各明细项目行业主要质量标准、地区质量标准、各项目初步设计及质量标准）。产出质量指标满分9分，得8.49分，得分率为94.33%。分支出领域质量指标的业绩值和得分情况见表3-7：

表3-7  项目产出质量指标业绩值及分值

| 指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 9 | —— | —— | 8.49 |
| C201偿还债务本息费用 | 0.5 | 100% | 100% | 0.5 |
| C202动力电池租赁费 | 1 | 100% | 100% | 1 |
| C203公路日常养护费用 | 1 | 100% | 100% | 1 |
| C204普通公路建设工程 | 1 | 100% | 100% | 1 |
| C205普通公路养护工程 | 1 | 100% | 100% | 1 |
| C206港口公共基础设施建设维护费用 | 0.5 | 100% | 0% | 0 |
| C207航运支持保障系统建设维护费用 | 0.5 | 100% | 100% | 0.5 |
| C208政府收费公路养护工程 | 1 | 100% | 100% | 1 |
| C209政府收费公路管理费用 | 0.5 | 100% | 98.09% | 0.49 |
| C210政府收费公路管养费用 | 1 | 100% | 100% | 1 |
| C211政府收费公路建设工程 | 1 | 100% | 100% | 1 |

2020年交通建设维护资金安排的11个支出领域85项明细项目中的个别项目存在不足。根据调研获取的项目资料，经评价工作组核查：（1）港口公共基础设施建设维护费用青岛港总体规划由于政策变化未通过生态环境部审核。（2）高速公路收费系统在线率、监控系统在线率、通信系统在线率分别为99.59%、99.12%、99.48%，未达到100%。（3）高速公路通行费解缴率为99%，未达到100%。

（3）时效指标分析

时效指标分析主要评价2020年交通建设维护资金涉及的11个支出领域85项明细项目计划工作（或建设任务）的完成或验收及时情况。产出时效指标满分8分，得6.40分，得分率为80.00%。时效指标的业绩值和得分情况见表3-8：

表3-8  项目产出时效指标业绩值及分值

| 指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 8 | —— | —— | 6.40 |
| C31债务本息偿还及时性 | 0.5 | 及时 | 及时 | 0.5 |
| C32租赁电池交付及时性 | 0.5 | 及时 | 不及时 | 0 |
| C33租赁电池使用年限 | 0.5 | 4年 | 4年 | 0.5 |
| C34项目建设进度相符性 | 2.5 | 相符 | 一般 | 1.71 |
| C35项目验收及时性 | 2 | 及时 | 较及时 | 1.69 |
| C36政府收费公路管养工作开展、完成及时性 | 2 | 及时 | 及时 | 2.00 |

2020年交通建设维护资金安排的11个支出领域85项明细项目中的个别项目相关工作开展或完成不及时，与相关规定存在差距。根据调研获取的项目资料，经评价工作组核查：（1）动力电池租赁费采购的422套动力电池至少有113套未按合同约定期限完成交付。（2）普通公路日常养护维修项目施工图批复未明确批复项目实施周期，不利于项目时效监测。（3）普通公路建设工程G204烟沪线莱西段（G517至前冯北村）改线工程、S310躬崔路莱西段（龙青高速至S214）改建工程、G309（胶州即墨界至S219段）新改建工程、G204（省道102至胶州黄岛界）改建工程、S217朱诸线南村至平度胶州界段拓宽改建工程、省道219灰里线青新高速至青银高速段拓宽改建（平度段）及省道309局部改线工程等8个项目建设进度与计划建设进度不相吻合，均存在不同程度的延迟现象。（4）港口公共基础设施建设维护费用青岛港前湾航道扩建工程经青岛市发展和改革委员会2009年6月批复，明确规定“建设期为1年”，虽遇到多次设计变更等问题，但截至目前未竣工，项目实施进度滞后。（5）政府收费公路养护工程瑞昌路上跨胶济铁路立交桥维修工程跨铁部分工程协调困难，截至目前尚未完工。（6）政府收费公路养护部分项目竣工验收报告资料填写欠规范，验收日期填写不完整，难以有效评价项目验收时间。主要有2017年高速公路桥梁维修工程公路（主体/分段）工程、青岛前湾区2号疏港高速公路大中修工程公路（主体/分段）工程等。（7）政府收费公路建设工程机场高速照明改造提升工程受施工条件影响，晚于合同工期17天完成建设任务；青兰高速双埠至河套段改扩建工程仍处于前期准备阶段，项目推进缓慢。（8）政府收费公路建设工程验收不及时。主要有取消高速公路省界收费站机电系统建设工程受疫情影响晚于完工计划时间完工。

（4）成本指标分析

成本指标分析主要评价2020年交通建设维护资金涉及的11个支出领域85项明细项目成本控制和工程造价控制情况。产出成本指标满分3分，得3分，得分率为100%。成本指标的业绩值和得分情况见表3-9：

表3-9  项目产出成本指标业绩值及分值

| 指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 3 | —— | —— | 3 |
| C41成本控制率 | 1.5 | ≤100 | ≤100 | 1.5 |
| C42工程造价控制有效性 | 1.5 | 有效 | 有效 | 1.5 |

2020年交通建设维护资金涉及的11个支出领域85项明细项目均能够严格按照预算总额支出资金，成本控制有效，未发生超预算现象，工程项目竣工结算符合相关规定，不存在结算超标现象。

4、项目效益情况分析

项目效益主要从经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、满意度五个方面进行分析评价，该部分指标总分30.00分，得28.15分，得分率为93.83%。各指标得分情况见3-10：

表3-10  项目效益指标得分情况

| 指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1环境效益 | 5 | 4.29 | 85.80% |
| D2社会效益 | 16 | 15.26 | 95.38% |
| D3经济效益 | 2 | 2.00 | 100.00% |
| D4可持续影响 | 2 | 2.00 | 100.00% |
| D5满意度 | 5 | 4.60 | 92.00% |
| 合计 | 30.00 | 28.15 | 93.83% |

（1）环境效益指标分析

环境效益指标主要评价纯电动公交节能减排成效，道路施工过程环境保护情况，道路隔离带及周边绿化工程对路段生态的改善情况，项目实施对水源地生态的保护情况。该部分指标总分5分，得4.29分，得分率为85.80%。环境效益指标的业绩值和得分情况见表3-11：

表3-11  环境效益指标业绩值及分值

| 指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 5 | —— | —— | 4.29 |
| D11纯电动公交节能减排效果 | 0.5 | 有效 | 有效 | 0.5 |
| D12施工过程环境保护 | 3 | 有效 | 一般 | 2.29 |
| D13改善路段生态环境 | 1 | 显著 | 显著 | 1 |
| D14减轻或避免水源地污染 | 0.5 | 有效 | 有效 | 0.5 |

对于指标D11“纯电动公交节能减排效果”：2020年青岛市交通运输局为全市422辆纯电动车配备锂电池，有效保障了电动公交车的运营。同时，依据国家统一规定的碳排放计算方法，以每车每天行驶200km为计量标准，422辆车一年可减少碳排放量约0.7万吨。因此，依据评价标准，该项指标得0.5分，得分率为100%。

对于指标D12“施工过程环境保护”：经评价工作组现场核查和资料审核，2020年交通建设维护资金涉及的大部分道路施工项目能够按照相关规定对施工过程中的裸土实行100%全覆盖，对施工车辆100%冲洗和遮挡。但根据现场核查和审核资料显示，仍存在个别项目未对施工过程中的裸土进行100%全覆盖，如普通公路建设工程省道219灰里线青新高速至青银高速段拓宽改建（平度段）及省道309局部改线工程。因此，依据评价标准，按照支出领域资金占比加权计算，该项指标得2.29分，得分率为76.33%。

对于指标D13“改善路段生态环境”：经评价工作组现场核查和资料审核，专项资金通过对普通国省道、政府收费性公路养护和建设工程的支持，绿化、植被长势良好，时令花草更换及时，中央隔离绿化带效能提升显著，有效提升了普通国省道、政府收费性公路的绿化效果，协调和美化了道路环境自然景致，减轻了汽车噪声与尾气的传播，起到防风、防砂、防尘的作用。因此，依据评价标准，按照支出领域资金占比加权计算，该项指标得1分，得分率为100%。

对于指标D14“减轻或避免水源地污染”：经评价工作组现场核查和资料审核，本专项新建危化物品收集池12座，跨越饮用水源地桥梁危化品收集能力达到100%，有效避免了危化物品对饮用水源的污染。因此，依据评价标准，该项指标得0.5分，得分率为100%。

（2）社会效益指标分析

社会效益指标主要评价交通建设维护资金对全市公路、港口维修建设所产生的社会影响。该部分指标总分16分，得15.26分，得分率为95.38%。社会效益指标的业绩值和得分情况见表3-12：

表3-12  社会效益指标业绩值及分值

| 指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 16 | —— | —— | 15.26 |
| D21提升政府公信度 | 0.5 | 有效 | 有效 | 0.5 |
| D22改善市民出行条件 | 0.5 | 有效 | 有效 | 0.5 |
| D23提升道路通行质量 | 5 | 有效 | 有效 | 4.9 |
| D24改善路面状况 | 4 | 有效 | 较有效 | 3.4 |
| D25提升收费站车辆通行效率 | 1 | 有效 | 有效 | 1 |
| D26改善安全通行水平 | 2 | 有效 | 有效 | 2 |
| D27增强青岛港服务能力与影响力 | 1 | 显著 | 显著 | 0.96 |
| D28危货企业监管覆盖率 | 1 | ≥90% | ≥90% | 1 |
| D29重大网络安全事故 | 1 | 0次 | 0次 | 1 |

对于指标D21“提升政府公信度”：青岛市交通运输局、青岛市公路事业发展中心严格按照相关贷款合同约定，按时偿还债务本息总计54106.99万元，资金保障及时，全年未发生偿还本息违约情况。同时，自获贷期始，未产生不良贷款，不良贷款率为0%，未发生违反贷款合同规定行为和担保人履行担保责任偿还债务现象，有效维护了政府公信力。因此，依据评价标准，该项指标得0.50分，得分率为100%。

对于指标D22“改善市民出行条件”：2020年青岛市交通运输局为全市422辆纯电动车配备锂电池，有效保障了电动公交车的运营，提高了纯电动公交拥有量。同时，根据社会访谈和满意度感知调查，电动公交运行噪音小，普遍得到市民认可，社会公众满意度达92.35%。因此，依据评价标准，该项指标得0.50分，得分率为100%。

对于指标D23“提升道路通行质量”：经专业机构检测，由青岛市交通运输局管理的1857.501km（不含不在国省道路网内的红岛连接线11.4km）普通国省道2020年优良路率为90.72%，888座桥梁一二类桥梁比例为99.21%；管理的334.36km政府收费性公路优良路率为99.85%，797座桥梁一二类桥梁比例为99.75%，552道涵洞好、较好比例为99.46%。因此，依据评价标准，该项指标得4.90分，得分率为98.00%。

对于指标D24“改善路面状况”：经专业机构检测，由青岛市交通运输局管理的普通国省道路面技术状况指数（PQI）为89.19，评定等级为“良”；管理的政府收费性路面技术状况指数（PQI）为93.04，评定等级为“优”。因此，依据评价标准，该项指标得3.40分，得分率为85.00%。

对于指标D25“提升收费站车辆通行效率”：根据青岛高速在线系统统计，王台等12个收费站增设ETC电子不停车收费系统后，有效提高了车辆通行效率，具体提高情况见图3-1。因此，依据评价标准，该项指标得1分，得分率为100%。

图3-1  增设ETC电子不停车收费系统后车辆通行效率提升情况

对于指标D26“改善安全通行水平”：通过对政府收费性公路的日常养护和大中修改造建设，有效提高了政府收费性道路的通行水平。同时，根据相关数据显示，2020年道路交通事故起数、死亡人数分别较2019年下降2%和1.58%，道路交通安全出行水平提升明显。因此，依据评价标准，该项指标得2分，得分率为100%。

对于指标D27“增强青岛港服务能力与影响力”：根据相关资料显示，2020年青岛港货物吞吐量、集装箱吞吐量较2019年分别增长4.85%和4.76%，营业收入较2019年增长8.7%，货物吞吐量和集装箱吞吐量居全国第五，外贸吞吐量居全国第二，在全国沿海港口中排名靠前。因此，依据评价标准，该项指标得0.96分，得分率为96.00%。

对于指标D28“危货企业监管覆盖率”：2020年青岛市交通运输局上线青岛港口危险货物安全监管信息系统，对全市19家危货企业实行全覆盖监管。因此，依据评价标准，该项指标得1分，得分率为100%。

对于指标D29“重大网络安全事故”：青岛市交通运输局2020年上线和运行的各项信息系统，均通过国家网络安全等级保护三级（含）以上检测和备案，全年未发生网络安全事故。因此，依据评价标准，该项指标得1分，得分率为100%。

（3）经济效益指标分析

经济效益指标主要评价交通建设维护资金对全市经济发展所产生的影响。该部分指标总分2分，得2分，得分率为100%。社会效益指标的业绩值和得分情况见表3-13：

表3-13  经济效益指标业绩值及分值

| 指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 2 | —— | —— | 2 |
| D31提高公路通行费收入 | 1 | 有效 | 有效 | 1 |
| D32促进地区经济发展 | 1 | 有效 | 有效 | 1 |

对于指标D21“提高公路通行费收入”：通过对政府收费性公路的日常养护和大中修改造建设，有效提高了政府收费性道路的通行条件，有效增强了车主对收费性公路的认可和青睐，全年高速通行收入增加。因此，依据评价标准，该项指标得1分，得分率为100%。

对于指标D22“促进地区经济发展”：通过2020年交通建设维护资金安排的11个支出领域85项明细项目的实施，为地区经济发展的发展奠定了基础。主要表现在：第一，道路交通和港口设施的改善，为青岛市区域经济发展提供了便利条件，夯实了运输业发展基础。第二，由于财政投资与财政转移支付乘数效应的存在，财政资金的投入客观上为青岛市经济增长带来成倍数刺激作用，能推动交通建设与运输上下游企业扩大再生产，提高劳动者收入。因此，依据评价标准，该项指标得1分，得分率为100%。

（4）可持续影响指标

可持续影响指标主要评价交通建设维护资金安排的11个支出领域85项明细项目完成后是否建立后续运行长效机制和资金保障机制，项目成效是否将发挥可持续性的作用。该部分指标总分2分，得2分，得分率为100%。社会效益指标的业绩值和得分情况见表3-14：

表3-14  可持续影响指标业绩值及分值

| 指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 2 | —— | —— | 2 |
| D41项目效益可持续发挥性 | 2 | 可持续 | 可持续 | 2 |

对于指标D41“项目效益可持续发挥性”：第一，普通国省道、政府收费性公路管理与养护机制健全，普通国省道形成“市—区（市）—站”三级管养模式，政府收费性公路形成“处—分处”两级管养模式，管护制度健全，机构运转正常，有效保障了项目效益的可持续发挥性。第二，各项信息系统、监管（监测）平台运转正常，管护人员配备到位，监管机制健全，为政策制定和决策提供有效的技术支撑。第三，各种规划项目制定具有前瞻性，指引青岛交通运输发展。因此，依据评价标准，该项指标得2分，得分率为100%。

（5）满意度指标分析

满意度指标分析主要评价社会公众对青岛市交通运输布局与发展的满意度水平。该部分指标总分为5分，得4.60分，得分率为92.00%。

为充分、客观了解社会公众对青岛市交通运输布局与发展的感知情况，评价工作组制定电子问卷，在青岛市全市范围内开展社会调查，共收回有效电子问卷152份，各支出领域相关受益对象平均满意度为92%。因此，依据评价标准，该项指标得4.60分，得分率为92.00%。

## （二）评价结论

1、评价分数和等级

通过运用由评价工作组设计的评价指标体系及评分标准，经基础数据采集、访谈等过程，评价工作组对交通建设维护资金进行客观评价，综合评价得分为85.00分，评价等级为“良”。各指标具体得分情况见表3-15：

表3-15  2020年交通建设维护资金评分表

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| A项目决策 | 15 | 11.64 | 77.60% |
| B项目过程 | 20 | 13.01 | 65.05% |
| C项目产出 | 35 | 32.20 | 92.00% |
| D项目效益 | 30 | 28.15 | 93.83% |
| 合计 | 100 | 85.00 | 85.00% |

2、工作成效

（1）2020年青岛市交通运输局统筹考虑、科学规划普通公路改建、大中修和小修保养工程，建立安全风险分级管控和隐患排查治理体系，加强日常养护投入与监管，有效完善了普通公路基础设施，夯实了通行基础，提升了交通运输路网服务水平，发挥了公路对经济社会发展的促进与保障作用。各项完工工程100%通过交（竣）工验收，质量评定均达到合格及以上，滨海公路仰口隧道保持安全畅通运行，优良路率达90.72%，一二类桥梁比例达99.21%，路面技术状况指数（PQI）为89.19，评定等级为“良”。

（2）2020年青岛市交通运输局统筹考虑、科学规划政府收费性公路建设、大中修和保养工程，加强日常养护投入与监管，有效完善了高速公路基础设施，提升了高速公路服务质量，保障了高速公路安全畅通运行，提高了出入口通行效率，为经济社会建设和人民群众出行提供了基础保障。各项完工工程100%通过交（竣）工验收，质量评定均达到合格及以上，公路优良路率达99.85%，一二类桥梁比例达99.75%，好、较好涵洞比例达99.46%，路面技术状况指数（PQI）为93.04，评定等级为“优”。

（3）完善路网运行监测与应急处置体系，全市普通国省道重要节点、重点路段实现可视可测可控，提升了路网运行监测与应急处置服务规范水平，提高了服务与应急效能。同时，维护交通运输能耗与碳排放统计监测体系及平台正常运行，规范交通运输行业能耗统计监测数据采集、核算、分析，为交通运输行业节能减排和环境保护战略研究、政策制定、规划编制、标准制定、监督管理提供数据和技术支撑。

（4）2020年青岛市交通运输局强化港口建设提速扩容，深化与省港口集团的战略合作，支持青岛港建设世界一流港口，提升港口辐射带动力。2020年青岛港货物吞吐量完成6.05亿吨，较2019年增长4.85%；集装箱吞吐量完成2201万标箱，较2019年增长4.76%；集装箱海铁联运班列和内陆港分别新增7条、2个，总数分别达到55条和18个；海铁联运箱量完成165万标箱，较2019年增长19.60%，营业收入较2019年增长8.7%，实现疫情不利影响下的逆势增长。

（5）严格按照借款合同约定，及时还本付息，降低债务风险，避免逾期风险，提高政府公信力，维护单位信誉。

（6）积极推进青岛港董家口港区琅琊台湾、董家口港区胡家山、青岛港老港区（四方港区）等作业区功能优化调整转变，强化青岛港规划布局，为相关项目建设提供了规划支撑。同时，提高信息化发展水平，维护港口安全管理信息化系统、港口安全危险货物安全监管等信息系统的正常运行，加强港口和近海安全监管，提升了服务与应急效能，强化了航运支持保障能力，推动了青岛航运物流快速、安全、绿色可持续协调发展。

3、主要问题

（1）决策类

a．绩效目标类：绩效目标设置不合理，编制水平有待提高。第一，动力电池租赁费、公路日常养护费用、普通公路养护工程3个项目年度绩效目标未对项目所产生的社会、经济或生态效益进行总结描述。第二，公路日常养护费用设定的年度绩效目标（2.按照县道里程的60%及乡道里程的40%测算，抽查评估我市农村公路约1397.5公里，评估结果作为“四好农村路”2020年度考核的重要依据）不属于本项目实际工作内容，设定的绩效目标与资金支持实际工作无关；普通公路建设工程设定的绩效目标与实际工作内容相关性不高。第三，公路日常养护费用绩效指标“管养里程”“管养桥梁数量”严重低于项目实际情况，且与预算资金不相匹配；普通公路建设工程设定的数量指标导向不科学，未设置能够反映项目实际产出与效益的实质性指标；政府收费公路养护工程维修桥梁数量指标值为≥4座，严重低于该单位所养护桥梁的数量，指标值设置严重偏低（仅“青岛市高速公路独墩桥改造工程”“青岛市高速公路独墩桥改造工程”两个项目维修桥梁数量达11座）。政府收费公路管理费用“维护收费站设备数量”目标值（目标值为≥2000件，实际完成值为6035件）严重低于实际工作水平。第四，普通公路养护工程年度绩效目标对预期效益表述不清晰，且未设置效益指标，政府收费公路养护工程效益指标设置单薄，致使难以全面的涵盖各项目主要内容。第五，动力电池租赁费绩效指标“使用期内电池衰减率”“公交车配套动力电池使用期限内减少碳排放”的目标值属于整个项目期绩效值，非预算年度绩效值，造成同一考核期绩效指标难以考核，绩效指标目标值设置欠科学。第六，政府收费公路管理费用“高速公路清障救援经费空驶与派驻及时率”年度绩效目标为100%，但细化后的绩效指标值为≥99%，细化后的绩效指标与目标任务数或计划数不相对应。第七，普通公路建设工程、普通公路养护工程2个项目绩效目标细化不充分，绩效指标设置简单。

b．资金投入类：预算编制欠科学，资金分配需要加强。第一，航运支持保障系统建设维护费用青岛国际航运中心现代航运服务信息化支持保障平台建设项目（一期）、政府收费公路养护工程青兰高速河套至黄岛段改扩建工程、沈海高速公路马店立交至日照界段改扩建工程、政府收费公路建设工程青兰高速双埠至河套段改扩建工程等项目预算调整超过40%，预算编制科学性有待加强。第二，普通公路建设工程崂山路（沙子口桥至大河东桥段）建设工程2020年预算安排资金高于年度实际需求资金的61.75%，G309（胶州即墨界至S219段）新改建工程等4个项目由于未达到开工建设条件，安排资金未执行，项目资金安排合理性有待提高。

（2）过程类

a．资金管理类：专项资金管理欠规范，管理意识需要强化。第一，2020年交通建设维护资金年初预算数为375892.21万元，年中追加预算1902.77万元，追减预算35735.07万元，预算调整数为37637.84万元，调整后的预算数为333555.41万元，预算资金到位率为88.74%，预算调整率为10.01%，预算调整率偏高。第二，主要有莱西市交通运输局负责实施的普通公路养护工程G204烟沪线莱西段（G517至前冯北村）改线工程市级资金12000.00万元用于支付拆迁补偿款、土地开垦费，不属于市级财政事权范畴，不得使用市级财政资金支付上述款项，形成挪用专项资金。第三，普通公路建设工程青银高速公路青岛收费站迁移拓宽项目绿化工程存在补偿款支付程序后补现象（2012年4月2#、3#凭证），未严格落实执行财务管理制度。

b．预算执行类：专项资金结余偏大，预算执行有待加快。2020年交通建设维护资金实际到位预算指标为333555.41万元，各支出领域累计支出305406.29万元，结余28149.12万元，预算执行率为91.56%。

c．组织实施类：个别项目管理制度不健全，制度落实有待加强。第一，动力电池租赁费、港口公共基础设施建设维护费用、航运支持保障系统建设维护费用、政府收费公路管理费用等项目未制定项目管理制度或实施方案。第二，动力电池租赁费项目采购结束后，中标企业长达6个月未与采购方签订供货协议，不符合《中华人民共和国招标投标法》第四十六条规定“招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同”之规定；验收单未签署相关验收部门意见，项目管理欠规范。第三，公路日常养护费用公共信息服务运维费存在采购管理不严谨，档案管理有待加强，主要表现在该项目实施单位于2020年6月19日进行询价的希捷等电脑配件，报价单签署日期晚于内部评审日期，且存在资料管理不规范现象，部分评审报告、验收单等缺失意见、日期等核心要件；部分合同缺少签订日期等核心要件。第四，普通公路建设工程、政府收费公路管理费用、港口公共基础设施建设维护费用中各项目均不同程度存在合同签订不注意细节的情况，主要表现在合同签订日期未签署、高速公路服务环境整治及质量提升工程垃圾分类采购合同未签署联系人和时间。第五，政府收费公路管养费用部分项目验收档案填写有空项，档案管理有待加强，如青岛市高速公路管理处即墨分处所负责实施项目“道路交通标志牌更换贴膜工程”开工申请批复单中，监理工程师、分处养护工程师、分处养护负责人未签署审批意见；青岛市高速公路管理处胶州分处所负责实施项目“沈海高速胶州段限速标志更换工程”验收单中，施工单位意见、监理单位意见、建设单位意见均未签署日期，难以核实项目验收日期是否在计划时间内。第六，航运支持保障系统建设维护费用部分项目单位资料提供不完整，难以追踪项目制度执行情况。

d．基建程序类：基本建设程序倒置，程序管理有待规范。普通公路建设工程S217朱诸线南村至平度胶州界段拓宽改建工程、省道219灰里线青新高速至青银高速段拓宽改建（平度段）及省道309局部改线工程、春阳路贯通工程项目在未获得土地占用批复、施工许可证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证的前提下，监理单位开具施工令，建设单位组织施工。

（3）产出类

a．产出数量类：部分项目建设任务未完成，项目实施有待加快。第一，普通公路建设工程G204烟沪线莱西段（G517至前冯北村）改线工程、S310躬崔路莱西段（龙青高速至S214）改建工程、G309（胶州即墨界至S219段）新改建工程、G204（省道102至胶州黄岛界）改建工程、S217朱诸线南村至平度胶州界段拓宽改建工程、省道219灰里线青新高速至青银高速段拓宽改建（平度段）及省道309局部改线工程等6个建设工程均因前期工作进展缓慢，致使计划建设任务未完成。第二，政府收费公路养护工程青兰高速河套至黄岛段改扩建工程、沈海高速公路马店立交至日照界段改扩建工程计划在2020年完成项目用地预审、规划选址论证、社会风险稳定分析评估、招标采购等前期工作，现仍处于前期工作手续办理中，前期工作未完成；瑞昌路上跨胶济铁路立交桥维修工程桥下跨铁部分涂装工作未完成。第三，政府收费公路建设工程青兰高速双埠至河套段改扩建工程仍处于前期准备阶段，前期工作未完成；青新高速即墨西收费站拓宽改建工程未完成初设批复中关于养护工区新建任务。

b．产出质量类：部分项目实施质量需要持续提升。第一，港口公共基础设施建设维护费用青岛港总体规划由于政策调整未通过生态环境部审核。第二，高速公路收费系统在线率、监控系统在线率、通信系统在线率分别为99.59%、99.12%、99.48%，未达到100%。第三，高速公路通行费解缴率为99%，未达到100%。

c．产出时效类：部分项目建设内容完成不及时，项目时效管理有待提升。第一，动力电池租赁费采购的422套动力电池至少有113套未按合同约定期限完成交付。第二，普通公路日常养护维修项目施工图批复未明确批复项目实施周期，不利于项目时效监测。第三，普通公路建设工程G204烟沪线莱西段（G517至前冯北村）改线工程、S310躬崔路莱西段（龙青高速至S214）改建工程、G309（胶州即墨界至S219段）新改建工程、G204（省道102至胶州黄岛界）改建工程、S217朱诸线南村至平度胶州界段拓宽改建工程、省道219灰里线青新高速至青银高速段拓宽改建（平度段）及省道309局部改线工程等8个项目建设进度与计划建设进度和项目批复进度不相吻合，均存在不同程度的延迟现象。第四，港口公共基础设施建设维护费用青岛港前湾航道扩建工程经青岛市发展和改革委员会2009年6月批复，明确规定“建设期为1年”，虽遇到多次设计变更等问题，但截至目前未竣工，项目实施进度滞后。第五，政府收费公路养护工程瑞昌路上跨胶济铁路立交桥维修工程跨铁部分工程协调困难，截至目前尚未完工。第六，政府收费公路养护工程2017年高速公路桥梁维修工程公路（主体/分段）工程、青岛前湾区2号疏港高速公路大中修工程公路（主体/分段）工程等项目竣工验收报告资料填写欠规范，验收日期填写不完整，难以有效评价项目验收时间。第八，政府收费管理建设工程机场高速照明改造提升工程受施工条件影响，晚于合同工期17天完成建设任务；青兰高速双埠至河套段改扩建工程仍处于前期准备阶段，项目推进缓慢；受疫情影响取消高速公路省界收费站机电系统建设工程晚于完工计划时间完工。

（4）效益类

a．环境效益类：绿色施工落实不彻底，施工过程管理有待加强。青岛市交通运输局承担的交通建设维护资金个别项目在施工过程中未对裸土进行100%全覆盖，如普通公路建设工程省道219灰里线青新高速至青银高速段拓宽改建（平度段）及省道309局部改线工程。

b．社会效益类：普通公路技术指数不高，养护工作有待加强。青岛市交通运输局管理的普通国省道路面技术状况指数（PQI）为89.19，评定等级为“良”，普通国省道养护有待提高。

4、相关建议

（1）强化绩效管理意识，合理设置绩效目标

建议青岛市交通运输局加强预算绩效管理意识，重视绩效目标编制论证工作，切实提高绩效目标的科学性、合理性。目标设置过程中参照计划标准、行业标准、历史标准等相关要求，按照清晰明确、可衡量、可实现、相关性与时限性等目标设置原则，合理设置年度绩效目标，避免出现绩效目标过高或过低的情况，强化预算与绩效管理一体化，使其能够在符合客观实际的前提下准确、全面地反映项目效益情况。同时，抓紧业务学习，提高绩效意识，增强预算绩效目标设定的明确性和可实现性。建立项目工作任务和目标的分解落实机制，并开展督查、考核工作，进一步提升履职效能。

（2）加强项目预算管理，加快预算执行进度

一是建议各项目单位在预算编制时，强化与各部门的沟通交流，充分做好年度基础信息统计，按照统一的时间节点、统计口径进行数据统计，确保项目预算资金完成情况、各汇总表、汇报情况数据一致，为下年预算编制提供依据，并结合上一年度预算执行情况和本年度预算情况科学编制收支预算，提高预算准确性。

二是建议各项目实施单位加强预算执行进度管控，及时编报单位报表，以便更直接地发现在执行预算过程中有无超预算、预算执行进度慢等情况，并上报管理层，必要时与项目负责人进行沟通交流，分析项目预算执行进度慢的原因，找出相应的解决办法，按计划完成预算资金支付。

（3）落实执行财务管理制度，加强专项资金使用监管

建议各项目实施单位严格落实《青岛市交通运输局专项资金管理办法（试行）》（青交财审〔2020〕7号），明确管理原则和职责。第一，注重绩效、专款专用，建立健全绩效管理体系，强化全过程绩效管理，提高资金使用效益。资金必须用于经批准的预算项目，专款专用，不得截留、挤占和挪用。第二，依法管理、强化监督，规范财务管理工作，对资金的筹集、安排和使用，进行全方位的财会监督和审计监督，提升专项资金使用合规性。

（4）规范项目建设程序，避免建设程序倒置

工程项目建设程序是建设工程项目科学决策和顺利进行的重要保证。建议项目建设单位严格按照工程项目基本建设程序规范项目报审，提高项目决策效率。同时，要引以为戒，避免后续工程出现同类问题。项目主管单位、监理单位加强各环节相关许可审核，对达不到审核条件的项目不予批复。

（5）健全项目管理制度，规范项目档案管理

健全合同管理制度，规范合同拟定、审核、签订、再审核等各项工作，强化合同审核管理，提高合同法律效力，以此加强对工程各方的约束和控制。同时，建议项目实施单位，组织专人对项目实施过程中的资料进行审查、完善，尤其注意核查意见的签署、相关人员签字和时间签署等问题，注意相关业务之间的逻辑关系，切勿在完善过程中造成新的纰漏，杜绝发生相关人员签字代签，时间倒置等问题发生。

（6）强化项目进度管理，发挥资金带动效果

进一步强化项目进度管理，严格落实项目实施方案，明确项目组织管理责任、项目实施流程，时间计划安排以及质量控制，同时根据公路建设项目特点，结合项目实施过程中可能存在的各类风险，提前制定应对措施。对于本次评价中发现的未完工项目进度滞后问题，由市交通运输局负责督促有关单位加快项目实施进度，保障项目顺利实施，充分发挥财政专项资金的带动效果。

政府收费公路专项债务预算纳入青岛市交通运输局部门预算，但预算资金执行由青岛市财政局按照专项债发行的相关规定，直接用于支付专项债利息支出和相关费用，故未纳入本次评价范围。