青岛港口绿色转型三年行动方案重要事项清单

	序号
	事项名称
	重点任务
	责任单位
	完成时间

	1
	绿色供能
	力争前湾港区周边140.7兆瓦风电绿电直连项目启动实施。
	市发展改革委、青岛港集团
	2028年12月

	2
	
	力争董家口港区周边73.7兆瓦风电、81兆瓦光伏绿电直连项目启动实施。
	市发展改革委、青岛港集团
	2028年12月

	3
	
	前湾港区北岸3座容量共计20.1兆瓦风电项目建成投用。
	青岛港集团
	2027年12月

	4
	
	前湾港区仓库、雨棚等约10兆瓦光伏项目建设。
	青岛港集团
	2027年12月

	5
	
	董家口港区雨棚、污水处理厂等约5兆瓦光伏项目建设。
	青岛港集团
	2027年12月

	6
	
	整合可调负荷资源，建成1个虚拟电厂系统平台。
	青岛港集团、市发展改革委
	2026年12月

	7
	绿色港区
	港区国二非道路移动机械全部淘汰清零。
	市交通运输局、青岛港集团
	2027年6月

	8
	
	港区淘汰老旧叉车、堆高机、挖掘机等燃油机械40台，更新电动叉车、堆高机、正面吊、装载机等机械50台。
	市交通运输局、青岛港集团
	2028年12月

	9
	
	港区国四水平运输车辆全部淘汰清零。
	市交通运输局、青岛港集团
	2026年12月

	10
	
	前湾港区新建2座充换电站，推动各类电动车辆更新约150台。
	市交通运输局、青岛港集团
	2028年12月

	11
	
	港区新增氢能UPS、固态储氢等氢能场景不少于2个。
	青岛港集团
	2028年9月

	12
	
	前湾北岸改造、董家口新建码头及码头能力提升新增桥吊、轨道吊、门机等大型设备研究应用轻量化、低惯量、势能回馈、永磁驱动、高压液冷变频等节能技术。
	青岛港集团
	2028年9月

	13
	绿色通道
	全港新增6条海铁联运班列线路。
	市交通运输局、青岛港集团
	2028年12月

	14
	
	前湾北岸铁路扩能工程新改建集装箱、干散货火车装卸线14条；董家口中线铁路工程、董家口至五莲铁路及胶新铁路扩能改造工程建成。
	市交通运输局、青岛港集团
	2028年12月

	15
	
	沈海高速、G204等重要集疏港通道建设大功率充电站6座。
	市交通运输局、市发展改革委
	2028年12月

	16
	
	前湾北岸75#泊位、72-74#泊位改造及董家口北三突堤7-8#泊位等新建不低于4套岸电设施。
	市交通运输局、青岛港集团
	2027年12月

	17
	
	港口常态化开展绿色甲醇加注业务。
	市发展改革委、市交通运输局、青岛海事局、董家口海事局、青岛港集团、中国船舶燃料青岛公司
	2026年12月

	18
	
	与中石化、中石油等国内头部能源企业合作，力争2026年具备LNG船对船加注能力。2028年LNG加注能力达到20万立方米/年。
	市发展改革委、市交通运输局、青岛海事局、董家口海事局、青岛港集团、中国石化青岛液化天然气有限责任公司
	2026年12月

	19
	
	抢抓CMB集团在北船建造的氨动力船舶下水窗口期，联合江苏安德福力争完成首单液氨加注。
	市发展改革委、市交通运输局、青岛海事局、董家口海事局、青岛港集团
	2027年9月

	20
	
	加强与国际枢纽港、航运企业合作，新建1-2条绿色航运走廊。
	市交通运输局、青岛港集团
	2027年12月

	21
	
	试点在货源稳定、运距适中的场景构建1-2条陆上绿色通道。
	市交通运输局、青岛港集团
	2027年12月

	22
	智慧赋能
	港口能碳智能管控平台建成投用。
	青岛港集团
	2027年9月

	23
	
	碳足迹核算服务功能拓展，新增场景不少于2个。
	青岛港集团、市生态环境局
	2027年12月

	24
	
	建成港航产业链的智慧能源综合服务平台--PortEnergy。
	市交通运输局、青岛港集团
	2027年12月

	25
	
	开发基于人工智能的堆场作业优化系统功能。
	青岛港集团
	2028年12月

	26
	
	通用码头申请四星级绿色港口，码头装卸公司等创建“零碳”“无废”样板。
	青岛港集团
	2028年9月

	27
	保障措施
	建立支持青岛港口绿色转型的长效机制，对重点任务实施台账管理，统筹推进青岛港口绿色转型重大事项。
	市交通运输局
	2028年12月

	28
	
	研究完善LNG、甲醇、生物燃料、绿氨等船用燃料加注管理办法。
	市发展改革委、青岛自贸片区、市交通运输局
	2028年12月

	29
	
	依托青岛自贸片区，探索开展生物燃料油保税混兑试点。
	青岛自贸片区、市发展改革委
	2028年12月

	30
	
	保障市内绿色能源生产、储运用地需求和加注锚地用海需求。
	市自然资源和规划局、市海洋发展局
	2028年12月

	31
	
	引导和规范社会资本参与港口绿色转型项目投资、建设、运营，鼓励设立绿色低碳产业投资基金，强化绿色金融服务能力。
	市委金融办、市交通运输局、青岛港集团
	2028年12月


