附件

卫生重点项目清单

| 序号 | 项目名称 | 投资建设主体 | 总投资（亿元） | 2023年建设目标 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市公共卫生中心 | 财政资金 | 8.88 | 开展项目二期工程建设 | 市卫生健康委 |
| 2 | 省公共卫生临床中心青岛分中心 | 财政资金+专项债 | 15.78 | 竣工 | 市卫生健康委 |
| 3 | 市精神卫生中心 | 青岛明青健康产业管理有限公司 | 16.9 | 竣工 | 市卫生健康委 |
| 4 | 市第八人民医院东院区 | 财政资金+专项债 | 9.73 | 竣工 | 市卫生健康委 |
| 5 | 山东大学齐鲁医院（青岛）二期 | 财政资金+专项债 | 25.91 | 竣工 | 市卫生健康委 |
| 6 | 城区内老院区基础设施提升工程 | 财政资金+专项债 | 28 | 启动市立医院本部、市胸科医院等城区内老院区的改造工程 | 市卫生健康委 |
| 7 | 山东中医药大学附属青岛医院 | 青岛鳌鹤投资有限公司 | 16 | 主体封顶 | 崂山区 |
| 8 | 青岛大学附属医院国际医疗中心 | 财政资金+自筹 | 6.85 | 竣工 | 崂山区 |
| 9 | 北京大学人民医院青岛医院二期 | 青岛动车小镇投资集团有限公司 | 15 | 主体施工 | 城阳区 |
| 10 | 城阳区中医医院 | 青岛城阳城市发展集团有限公司 | 20 | 主体施工 | 城阳区 |
| 11 | 青岛眼科医院红岛扩建工程 | 青岛高新康视健康产业管理有限公司 | 3.65 | 竣工 | 高新区 |
| 12 | 清华大学附属青岛医院 | 融创集团 | 35 | 主体施工 | 西海岸新区 |
| 13 | 西海岸新区中医医院新院区 | 青岛西海岸青科实业有限公司 | 21.8 | 主体施工 | 西海岸新区 |
| 14 | 西海岸新区肿瘤医院 | 青岛西海岸医疗健康发展集团有限公司 | 23 | 主体结构完成，进行粗装修工程、外墙工程等。 | 西海岸新区 |
| 15 | 西海岸新区精神卫生专科医院 | 青岛黄岛发展（集团）有限公司 | 4.16 | 主体施工 | 西海岸新区 |
| 16 | 市妇女儿童医院西海岸院区 | 青岛西海岸医疗健康发展集团有限公司 | 25 | 竣工 | 西海岸新区 |
| 17 | 西海岸新区第二中医医院迁建 | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | 16 | 主体结构完成，装修工程施工。 | 西海岸新区 |
| 18 | 山东大学齐鲁医院（蓝谷） | 青岛鲁商蓝谷健康产业有限公司 | 8 | 竣工 | 即墨区 |
| 19 | 即墨区第三人民医院综合体 | 即墨国际商贸城开发投资有限公司 | 7.58 | 竣工 | 即墨区 |
| 20 | 即墨区人民医院南院区 | 即墨区城市旅游开发投资有限公司 | 16 | 需根据用地性质调整情况确定建设进度。 | 即墨区 |
| 21 | 莱西三级医院项目 | 莱西市卫生健康局 | 17.6 | 完成前期手续办理 | 莱西市 |