附件5：

2019年度青岛市交通运输局车辆通行费

安排的支出绩效评价报告

一、绩效目标设置情况

近年来随着经济的发展，收费公路通行车辆逐年增长，同时对路面的损害日益加重，对于附属设施的需求也愈发增多。为维护收费公路的路况质量，提高通行服务水平，打造出“畅安舒美”的通行环境，每年需要专项资金用于收费公路的养护维护及附属设施的建设。资金主要用于收费公路新改建项目和公路大中修项目，偿还贷款本息，公路日常养护、重点养护维护，亮化照明工程维护、电费及保险，房屋维修，收费车道维护，美国白蛾防治，绿化养护，养护专用设备使用，小修养护工程监理等。

年度绩效目标设置情况：1.严格按照薪酬管理办法，每月按时发放企业编人员薪酬，缴纳企业编人员社保和公积金；严格按照相关规定，规范企业编人员办公经费使用，按规定完成各项工作任务，不超过专项资金财政预算支出。2.严格按照政府债券合同约定，履行职责，及时还本付息，降低债务风险，保障和促进交通建设项目顺利建设，维护单位信誉和避免逾期风险。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.资金到位和执行情况分析。

根据青岛市财政局《关于批复2019年市级部门预算的通知》（青财预指〔2019〕2号）、《关于批复2019年政府性基金预算调整的通知》（青财建〔2019〕93号）等文件，批复我局交通建设维护资金（车辆通行费）预算137768.82万元。2019年预算执行65964.75万元，预算执行率47.88%。未达到进度原因主要为青兰高速双埠至河套段改扩建工程未执行完毕：（1）涉海手续审批存在困难。项目在女姑口大桥、前阳立交部分匝道、经二路立交工程涉及占用青岛胶州湾国家级海洋公园自然保护地中的“生态与资源恢复区”，涉海区域约29公顷（新增19.5公顷，既有9.5公顷）。调整胶州湾海洋公园规划是项目涉海用海程序审批前置条件，需由自然资源部（国家林业与草原局）将涉及的“生态与资源恢复区”区域调整为“适度利用区”区域。前期多次向国家、省级自然资源部门沟通协调，在国家严控海洋公园等自然保护地项目建设，严格生态红线管控背景下，均未取得实质性突破。（2）项目计划申请中央车购税补助资金。根据市政府决策部署，拟将项目纳入交通运输部“十四五规划”项目库申请中央车购税补助资金补助，交通运输部“十四五”规划项目库计划2020年启动编制，待纳入项目库后方可开展行业审查。（3）因涉海手续、交通运输部行业审查等前期工作尚未取得审批或启动，无法开展后续勘察设计、施工监理阶段的工作，工程未开工建设。

2.资金管理情况分析。

资金严格按照国库集中支付有关规定依法合规办理支付。按照《中共青岛市委青岛市人民政府关于深化预算管理改革全面推进预算绩效管理的实施意见》（青发〔2019〕6 号）的要求，完善绩效目标管理，做好绩效运行监控和绩效评价，确保资金专款专用、安全有效，切实提高财政资金使用效益。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1.企业编职工经费预算执行整体上保证了办公经费的规范有效使用，企业编人员薪酬每月足额领取，人员社保和公积金的按期缴纳，推进了企业编队伍建设,确保了收费站有序运转，年度工作任务顺利完成。

2.按照政府债券合同约定，履行职责，及时还本付息，降低债务风险，保障和促进了交通建设项目顺利建设，维护了单位信誉和避免逾期风险。

（三）具体绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

指标一企业编合同制人员薪酬发放人数年度指标值965人，全年完成值月均944人，指标完成。指标二企业编派遣制人员薪酬发放人数年度指标值121人，全年完成值月均120人，指标完成。指标三企业编人员公用支出人数年度指标值1086人，全年完成值1086人，指标完成。指标四归还债券本息年度指标值100%，全年完成值100%，指标完成。

（2）质量指标。

指标一企业编合同制人员薪酬每人月均支出年度指标值不超过6650元/月，全年完成值6098元/月，指标完成。指标二企业编派遣制人员薪酬每人月均支出年度指标值不超过5653元/月，全年完成值5653元/月，指标完成。指标三企业编人员公用每人年均支出年度指标值不超过3000元/年，全年完成值2979元/年，指标完成。指标四履行合同年度指标值100%，全年完成值100%，指标完成。指标五不良贷款率年度指标值0，全年完成值0，指标完成。指标六违约比率年度指标值0，全年完成值0，指标完成。

（3）时效指标。

指标一偿还时间年度指标值按合同及时偿还，全年完成值按合同及时偿还，指标完成。指标二企业编人员薪酬发放时间年度指标值每月及时发放，全年完成值每月及时发放，指标完成。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益指标。

指标一企业编职工参保率年度指标值100%，全年完成值100%，指标完成。指标二政府债务负担年度指标值减轻，全年完成值减轻，指标完成。

（2）可持续影响指标。

指标对高速公路窗口服务可持续发展的影响年度指标值服务水平持续提升，全年完成值服务水平持续提升，指标完成。

3.满意度指标完成情况分析。

指标一企业编职工满意度年度指标值≥95%，全年完成值100%，指标完成。指标二社会公众对高速公路服务满意度年度指标值较2018年度提升，全年完成值较2018年度提升，指标完成。指标三金融机构满意度年度指标值＞95%，全年完成值100%，指标完成。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

绩效目标和绩效指标全部完成。下一步将在现有资金标准下，通过开展思想意识教育、组织技能培训、改善工作环境、丰富业余生活等多种方式，增强职工的归属感，留住人才。同时，结合当前省界收费站撤销政策落实情况，优化《收费站绩效考核办法》，使各项考核更贴合实际，最大限度发挥绩效考核作用，提高职工工作积极性，推动窗口服务持续提升。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果运用与预算安排相结合，作为预算安排参考依据。根据市财政部门相关要求予以公开。

五、其他需要说明的问题

（一）年中调整预算情况

1.总体绩效目标完成情况分析。

我局按照《中共青岛市委青岛市人民政府关于深化预算管理改革全面推进预算绩效管理的实施意见》（青发〔2019〕6 号）和资金预算下达文件有关要求，完善调整预算绩效目标管理，做好预算绩效评价，确保资金专款专用、安全有效，切实提高财政资金使用效益。

年度绩效目标设置情况：

（1）开展青兰高速公路双埠至河套段改扩建工程项目建议书、工程可行性研究报告、规划选址、用地预审等15项招标采购工作，并签订项目建议书、工程可行性研究报告等15项合同。办理规划选址、用地预审、社稳、压覆矿产、地质灾害、文化保护、防洪评价、水土保持、环评等前期工作手续，加快推进项目审批工作，为项目开工建设奠定基础。

（2）保障26个收费站点和分处、信息中心运行维护水电、取暖以及通行费解缴押运。收费亭（含亭内附属设施）进行维修、更新，以保障收费亭正常使用，确保收费业务正常开展。维护收费站机电设备，提高高速公路路网监控、异常路况处置、交通诱导和信息发布的能力。确保日常清障救援工作安全高效，保证高速公路通行环境安全有序。

（3）完成高速公路路面及桥梁检测工作，提交检测报告。保证公路安全畅通、桥梁安全运营，路面优良路率达93%。一二类桥梁比例占比达99%以上，保持安全畅通运行。公路环境干净美观、消除安全隐患、损毁修复及时、设施完好等，为社会经济建设和人民群众出行提供基础保障。

（4）通过开展高速公路新改建、养护大中修项目建设，以提升高速公路服务质量，保障高速公路的安全畅通。

总体绩效目标完成情况：

（1）完成青兰高速公路双埠至河套段改扩建工程项目建议书、工程可行性研究报告、规划选址、用地预审等15项招标采购工作，并签订了项目建议书、工程可行性研究报告等15项合同。项目建议书已于2019年8月16日完成市发改委立项批复。

（2）保障26个收费站点和分处、信息中心运行维护水电费、取暖费以及通行费解缴押运费。收费亭（含亭内附属设施）进行维修、更新，保障收费亭正常使用，确保收费业务正常开展。维护机电设备5500多件，维护高速公路收费软件1套，提高高速公路路网监控、异常路况处置、交通诱导和信息发布的能力。确保日常清障救援工作安全高效，保证高速公路通行环境安全有序。

（3）通过2019年公路路面、桥梁检测及小修保养工程实施，保持安全畅通运行。使公路环境干净美观、消除安全隐患、损毁修复及时、设施完好等，为社会经济建设和人民群众出行提供基础保障，全面提升了管养水平和路况质量。2019年青岛市高速公路总评定长度334.36公里，优良路率99.25%。检测桥梁798座，检测率100%，一、二类桥梁占达99.12%。

（4）通过开展高速公路新改建、养护大中修项目建设，提升了高速公路服务质量，保障了高速公路的安全畅通。

2.具体绩效指标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

①数量指标。

指标一项目建议书、工程可行性研究报告、规划选址、用地预审等18项合同年度指标值18项，全年完成值15项，未完成指标主要原因为涉海手续、交通运输部行业审查等前期工作尚未取得审批或启动，无法开展后续勘察设计、施工监理阶段的工作。指标二运行维护收费站点年度指标值26个，全年完成值26个，指标完成。指标三养护公路里程年度指标值334.36公里，全年完成值334.36公里，指标完成。指标四养护桥梁座数年度指标值798座，全年完成值798座，指标完成。

②质量指标。

指标一路面优良率年度指标值≥93%，全年完成值99.25%，指标完成。指标二一、二类桥占比年度指标值≥99%，全年完成值99.12%，指标完成。指标三项目验收合格率，年度指标值100%，全年完成值100%，指标完成。

③时效指标。

指标一项目建议书、工程可行性研究报告等18个支撑件招标采购工作年度指标值18项，全年完成值15项，未完成指标主要原因为涉海手续、交通运输部行业审查等前期工作尚未取得审批或启动，无法开展后续勘察设计、施工监理阶段的工作。指标二项目建议书批复及时性年度指标值及时，全年完成值及时，指标完成。指标三交通运输部行业审查及时性年度指标值及时，全年完成值未完成，未完成指标主要原因为根据市政府决策部署，拟将项目纳入交通运输部“十四五规划”项目库申请中央车购税补助资金补助，交通运输部“十四五”规划项目库计划2020年启动编制，待纳入项目库后方可开展行业审查。指标四交工验收时间年度指标值及时，全年完成值及时，指标完成。

（2）效益指标完成情况分析。

①社会效益指标。

指标提升道路通行能力和服务水平年度指标值改善，全年完成值改善，指标完成。

（3）满意度指标完成情况分析。

指标一沿线居民对项目建设的满意度≥90%，全年完成值99%，指标完成。

3.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

偏离绩效目标主要原因为青兰高速双埠至河套段改扩建工程前期工作未结束，工程未开工：（1）涉海手续审批存在困难。项目在女姑口大桥、前阳立交部分匝道、经二路立交工程涉及占用青岛胶州湾国家级海洋公园自然保护地中的“生态与资源恢复区”，涉海区域约29公顷（新增19.5公顷，既有9.5公顷）。调整胶州湾海洋公园规划是项目涉海用海程序审批前置条件，需由自然资源部（国家林业与草原局）将涉及的“生态与资源恢复区”区域调整为“适度利用区”区域。前期多次向国家、省级自然资源部门沟通协调，在国家严控海洋公园等自然保护地项目建设，严格生态红线管控背景下，均未取得实质性突破。（2）项目计划申请中央车购税补助资金。根据市政府决策部署，拟将项目纳入交通运输部“十四五规划”项目库申请中央车购税补助资金补助，交通运输部“十四五”规划项目库计划2020年启动编制，待纳入项目库后方可开展行业审查。（3）因涉海手续、交通运输部行业审查等前期工作尚未取得审批或启动，无法开展后续勘察设计、施工监理阶段的工作，工程未开工建设。

下一步拟采取的改进措施：根据市政府部署安排，会同市自然资源和规划局、海洋发展局、园林和林业局等部门共同加大争取协调力度，争取早日突破海洋公园、生态红线对项目推进的制约。同时，加快推进交通运输部行业审查准备工作，并与交通运输部保持紧密沟通，争取尽快启动行业审查，为项目开工建设创造条件。

（二）其他需要说明的问题

1.支出政策和路径设计科学，符合实际需要，有基层动力和有效机制来落实。

2.项目安排精准，无背离该项资金设立的初衷。

3.项目申报审核机制健全，无弄虚作假骗取财政资金的问题。

4.无巡视、审计和财政监督中发现的问题。