2020年度青岛市垃圾处理费专项资金

绩效评价报告

评价单位： 青岛市城市管理局

被评价单位： 青岛市城市管理局

2021年 5 月

# 一、资金基本情况

# （一）项目概况

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出“加快城镇垃圾处理设施建设，完善收运系统，提高垃圾焚烧处理率，做好垃圾渗滤液处理处置”。为推进青岛市生态文明建设，保护好青岛“山水城林田海岛湾”生命共同体，改善环境质量，建设美丽青岛，2016年《青岛市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》(青政发〔2016〕9号)提出“建成小涧西、西海岸等5个垃圾处理园区,新设一批小型垃圾处理设施,垃圾转运站和收集站服务全域,生活垃圾收运处理实现市级统筹。规范工业固废、餐厨废弃物资源化利用和无害化处置,实现收集处理产业化”。

为解决青岛市城市生活垃圾处理问题，2020年，青岛市财政局下发了《关于批复2020年市级部门预算的通知》（青财预指〔2020〕2号），批复垃圾处理费15500万元，具体情况如下：

表1：2020年度城市生活垃圾处理费预算表

| 序号 | 单位名称 | 市级补助（万元） | 项目名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 15500 | —— |
| 1 | 青岛市城市管理局 | 3473 | 生活垃圾末端处置费 |
| 2 | 青岛城投小涧西渗沥液处理有限公司 | 2500 | 垃圾渗沥液一期处理运行费 |
| 3 | 青岛十方生物能源有限公司 | 734 | 餐厨垃圾处理费 |
| 4 | 青岛环境再生能源有限公司 | 1500 | 垃圾焚烧发电一期经费 |
| 5 | 青岛康恒再生能源有限公司 | 1700 | 垃圾焚烧发电二期经费 |
| 6 | 青岛固体废弃物处置有限公司 | 450 | 城市粪便无害化处理运行费（粪便、移动公厕） |
| 7 | 青岛市环境卫生发展中心 | 60 | 环卫数字化监管平台运行维护费 |
| 8 | 青岛市城市管理局 | 130 | 生活垃圾处理费业务咨询和绩效评价资金 |
| 9 | 青岛洁源环境有限公司 | 3400 | 垃圾渗沥液二期处理费 |
| 10 | 青岛固体废弃物处置有限公司 | 1553 | 小涧西填埋场运行维护费 |

# （二）项目绩效目标

年度总目标：确保市内三区生活垃圾的及时、高效进站中转，及时清运、日产日清，实现垃圾处理综合利用的无害化、资源化、减量化，从而为市民创造一个良好的生活、工作、学习环境，进一步巩固青岛市创建全国文明城市成果，为建设宜居青岛、打造幸福城市奠定良好的基础。绩效目标详见下表：

表2：青岛市财政专项资金绩效目标批复表

（2020年度）

| 项目名称 | 垃圾处理资金 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 青岛市城市管理局 | 项目单位 | 青岛市城市管理局 |
| 项目属性 | 延续项目 | 项目期 | 2020.1.1-12.31 |
| 项目资金 （万元） | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | 15500 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 | 15500 |
|  | 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 长期绩效目标 | 通过开展垃圾无害化、资源化处理，实现收集处理产业化，全面提高我市城市粪便处理能力、移动公厕保障能力，垃圾、渗沥液处置能力，建立自动化环卫监管模式，打造良好城市环境卫生面貌。 |
| 年度绩效目标 | 采用政府购买服务方式，加强对餐厨垃圾、渗沥液处置、垃圾运送和焚烧、粪便无害化和资源化的处理，打造良好城市环境卫生面貌；通过对移（流）动公厕进行维护保养，保障我市重大节庆活动的顺利举办，及时解决群众的如厕问题；依托环卫数字化监管平台，实现远程实时在线控制管理，建立自动化环卫监管模式，提高工作效率，节约人力巡查成本。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 |
| 产出指标 | 数量指标 | 环卫车辆在线监管数量 | ≥1480辆 | 考察环卫作业车辆进行轨迹查询在线监管的完成情况。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 餐厨垃圾处理量 | ≥7.3万吨 | 考察餐厨垃圾的处理完成情况（200吨/天*365天/年）。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 渗沥液处理量 | ≥62万吨 | 考察渗沥液处理的完成情况。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑垃圾许可车辆定位信号数量 | ≥1290辆 | 考察市环境卫生数字化监管平台建设完成情况，建筑废弃物特许经营车辆定位信号≥1290辆。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 垃圾焚烧处理量 | ≥76.8万吨 | 考察垃圾焚烧的完成情况。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 浓缩液处理量 | ≥13.2万吨 | 考察浓缩液处理的完成情况。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 业务咨询数量 | ≥5项 | 考察垃圾处理类业务咨询完成情况。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 粪便年处理量 | 0.8-1.2万吨 | 考察粪便年处理量是否按计划完成。 |
| 产出指标 | 质量指标 | 出水水质达标率 | 100% | 考察出水水质是否达到《山东省半岛流域水污染综合排放标准》（DB37/676-2007）一级标准，是否满足《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）一般地区水污染控制要求。 |
| 产出指标 | 质量指标 | 垃圾清运达标率 | 100% | 考察垃圾处理是否达到特许经营协议等合同约定质量要求。 |
| 产出指标 | 质量指标 | 粪便处理达标率 | 100% | 考察粪便处理的质量。粪便含水率降至63%-75%；粪渣达到固体废弃物处置单位要求；粪水达到污水处理厂要求；封闭式负压收集系统，有效防止臭气扩散。 |
| 产出指标 | 质量指标 | 咨询成果应用率 | 100% | 考察咨询成果在实际工作中的应用情况。 |
| 产出指标 | 质量指标 | 垃圾处理达标率 | 100% | 考察垃圾处理的质量。 |
| 产出指标 | 质量指标 | 平台设备正常运行率 | ≥95% | 考察市环境卫生数字化监管平台建设质量。 |
| 产出指标 | 质量指标 | 移流动公厕完好率 | ≥95% | 考察移动公厕维护的质量。 |
| 产出指标 | 时效指标 | 垃圾处理及时性 | 及时 | 考察垃圾处理是否按计划及时完成。 |
| 产出指标 | 时效指标 | 咨询及时性 | 及时 | 考察咨询项目是否按计划及时完成。 |
| 产出指标 | 时效指标 | 设备故障修复响应时间 | ≤24小时 | 考察市环境卫生数字化监管平台设备故障修复是否及时。 |
| 产出指标 | 时效指标 | 设备运行维护响应时间 | ≤2小时 | 考察市环境卫生数字化监管平台设备运行维护是否及时。 |
| 产出指标 | 成本指标 | 成本节约率 | ＞0 | 考察项目实施的成本节约情况。 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 居民生活环境改善度 | 垃圾日产日清 | 考察项目实施对改善居民环境的提升情况。 |
| 效益指标 | 生态效益 指标 | 污染物排放达标率 | 100% | 考察项目实施后，污染物排放达标情况。 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | ＞95% | 考察服务对象的满意程度。 |

# 二、绩效评价工作开展情况

# （一）评价对象和范围

评价对象为2020年度青岛市财政安排的“城市生活垃圾处理费”项目专项资金15500万元的使用绩效，涉及8家购买服务单位，共10个项目。

# （二）评价指标体系、方法及标准

本次绩效评价根据项目的实施目标和具体实施内容设计了绩效评价指标体系，包括项目的投入、过程、产出和效果四个方面。指标体系的设计以《青岛市财政局关于印发市级项目支出部门绩效评价操作规程的通知》（青财绩〔2020〕8号）为依据，根据城市生活垃圾处理的项目特点，结合项目实际对三级和四级指标进行细化和调整，并根据项目的重要性确定三、四级指标的权重。

采取评分和评级相结合的方式，总分设定为100分。等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、70（含）-80分为中、70分以下为差。

根据市财政局安排，本次评价工作自2020年5月份开始，我局年初部门预算中无聘请第三方中介评价相关资金预算安排，故本次评价采取采取自行评价方式。局规划财务处与环境卫生管理处组成评价小组具体开展评价工作，由规划财务处负责人担任组长。

# 三、综合评价情况及评价结论

2020年，渗滤液处理量63.20万吨，出水达到《山东省半岛流域水污染综合排放标准》（DB37/676-2007）一级标准，同时满足《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）一般地区水污染控制要求。改善环境质量，提高居民健康水平；粪便无害化处理场建设、管理和污染防治符合国家有关法律、法规及标准要求。城市粪便无害化处理率≥90%；在确保安全生产的前提下，确保市区垃圾日产日清，提高居民健康水平，改善环境质量；焚烧垃圾57万吨；处理餐厨垃圾7.3万吨；环境卫生数字化监管平台通过整合各区市环卫信息数据，建立环卫基础数据库；通过接入各区市环卫作业车辆定位系统，实现了环卫作业车辆轨迹实时管理，规范作业行为；通过接入环卫转运站、收运车辆、处置终端的视频监控，实现了环卫收运作业、重点区域和重点部位的可视化监管；依托平台通过手机客户端发现上传环境卫生问题，做好日常巡检；通过开发机械化保洁作业车辆的自动考核功能，实现作业量的自动统计汇总，建立自动化的环卫监管模式；通过环境卫生数字化监管平台对各区、市建筑垃圾监管平台进行指导、监督和考核工作，实现建筑垃圾市级督导、区级管理、全程监控、溯源回放的数字化属地管理模式。对移（流）动公厕进行维护保养，保障我市重大节庆活动的顺利举办，及时解决群众的如厕问题，保证城市环境的干净整洁，树立良好的环卫形象。

项目评价得分96.52分，评价结果为优，成效明显。

# 四、绩效评价指标分析

按资金量平均加权过的垃圾处理费整体分数为96.52分，评价结果为优，成效明显。具体见评分表

- 项目决策情况

决策满分20分，实际得分20分。项目立项方面，符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；绩效目标设置合理，符合客观实际；预算编制科学合理，有明确标准，资金分配有测算依据。

- 项目过程情况

过程满分20分，实际得分18分。资金管理方面，2020年预算安排15500万元，因审计整改、垃圾处置体制变化等原因，根据实际调整预算为8486.05万元；组织实施方面，资金使用符合财经法规制度规定。

- 项目产出情况

产出满分25分，实际得分23.52分，产出数量方面，渗沥液产生量的减少和旱厕数量的减少，引起渗沥液处理量和粪便处理量产出指标未完成；产出质量方面，处理均达标；产出时效方面，均在时限内完成。

- 项目效益情况

效益满分35分，实际得分35分。社会效益方面，部门履职效益较高，为居民生活环境带来极大改善，保证城市环境的干净整洁，取得了良好的社会效益；群众满意度方面，三民评议对我局整体工作满意程度超过绩效目标设定值。

| 垃圾处理费专项资金项目绩效得分表 |
| --- |
| 专项资金 | 小涧西焚烧一期垃圾焚烧费 | 生活垃圾末端处置费 | 小涧西焚烧二期垃圾焚烧费 | 小涧西渗沥液一期渗沥液处理费 | 小涧西渗沥液二期渗沥液处理费 | 餐厨垃圾处理费 | 小涧西填埋场运行维护费 | 城市粪便无害化处理厂（粪便、移动公厕） | 生活垃圾处理费业务咨询和绩效评价资金 | 环卫数字化监管平台运行维护费 | 加权得分 |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | 绩效指标 明确性 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | 预算执行率 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | 资金使用 合规性 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 5 | 5 | 5 | 0.2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | 数量变动率 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.6 | 5 | 5 | 2.4 | 5 | 5 | 5 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 产出时效 | 完成及时率 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 效益 | 项目效益 | 经济效益 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  |  | 社会效益 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | 生态效益 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 可持续性影响 | 政策 可持续性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 项目发展机制可持续性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 满意度 | 满意度 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 合计 | 98.00 | 98 | 98 | 93.8 | 93.6 | 100 | 100 | 92.4 | 100 | 100 | 100 |
| 得分 | 9.48 | 21.96 | 10.75 | 15.13 | 20.53 | 4.74 | 10.02 | 2.68 | 0.84 | 0.39 | 96.52 |

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）取得主要成效

1.提高了资源化利用效率，降低了能源消耗。资源化利用效率高。如餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目，餐厨垃圾运送到厂，经过压滤和发酵的厌氧处理方式，一方面可产生大量的清洁可再生能源沼气，用于发电和做燃料；另一方面可提炼废油脂，用于发电、制作肥皂和动物饲料、工业燃料等。提升了吨上网电量。

2.扩大了环境监管范围，提升了环境监控能力。通过数字化监管平台项目实施，一方面扩大了数字化监管平台覆盖范围。通过查看平台的监控运行情况，监控覆盖范围包括青岛市六区，涉及公厕、监管收集站、监管车辆、建筑工地、转运站、垃圾处理相关工厂等，覆盖范围广。另一方面，提升了环境监控能力。通过环卫车辆在线监管，利用平台GIS系统，对环卫车辆实现实时位置查看、历史轨迹回放的在线监管，有效解决了人员监管不到位、监控盲点等问题，提升了青岛市环境在线监测能力。

## （二）存在主要问题

预算编制与实际存在差距。《青岛市城市生活垃圾专项资金管理办法》（青财建〔2018〕111号）第八条规定：“需市财政拨付垃圾处理费，年度经费预算由各垃圾处置企业提报，市城市管理局根据全市生活垃圾产生量，核实各垃圾处理企业提报的专项资金预算，测算编制下年度专项资金预算。”但我局在预算申报时依据各垃圾处置企业设计处理能力提报预算，与全市垃圾实际处理量存在差距。如提报垃圾焚烧二期项目垃圾处理经费1700万元，实际青岛康恒再生能源有限公司在商业期运营延后，按照合同不符合处理费支付条件，项目经费未执行。

## （三）下一步工作打算

## 进一步规范预算编制。一是由我局依据合同价格，统筹考虑近几年全市垃圾产生量，测算编制下年度专项资金预算。二是对于生活垃圾处理结算单价，我局应在对市场充分调研和审查的基础上，根据市场变化情况积极对接市财政、市物价局部门争取适时调整生活垃圾处理结算单价，并在结算问题文件中进一步补充完善收费标准的适用期限和调整条件。