建设市场监管与信用信息综合平台

维护项目政府采购绩效评价报告

评价单位： 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

被评价单位： 青岛市住房和城乡建设局

2022年 6 月

目  录

一、摘要	1

（一）开展评价工作的名称	1

（二）项目背景	1

（三）资金安排和使用情况	2

（四）结论	2

（五）指标分析	3

（六）问题和建议	4

二、项目采购基本情况	6

（一）项目采购概况	6

（二）项目采购绩效目标	9

三、政府采购绩效评价实施情况	9

（一）评价目的、对象和范围	9

（二）评价依据、方法、标准、指标体系	10

（三）评价实施程序	12

四、评价结论	13

（一）评价分数和等级	13

（二）工作成效	14

（三）在预算安排、改进管理和政策调整等方面的建议	14

五、指标分析	15

（一）政府采购预算情况	15

（二）政府采购计划情况	16

（三）政府采购意向情况	16

（四）政府采购需求情况	17

（五）组织采购情况	17

（六）合同订立情况	18

（七）履约验收情况	18

（八）资金支付情况	19

（九）采购质量情况	20

（十）采购内控管理情况	21

六、问题和建议	21

（一）主要问题及原因分析	21

（二）相关建议	24

七、附件	26

八、评价单位盖章	26

建设市场监管与信用信息综合平台维护项目

政府采购绩效评价报告

利安达专字【2022】第C2019号

# 一、摘要

## （一）开展评价工作的名称

建设市场监管与信用信息综合平台维护项目（以下简称“本项目”）政府采购。

## （二）项目背景

2014年，住房城乡建设部办公厅下发《关于推动建设省级建设市场监管与诚信信息一体化工作平台若干意见的通知》（建办市【2014】55号），要求全国各级主管部门应尽快完善建设市场监管与诚信信息发布平台，加快推进企业、个人、项目数据与日常监管联动，持续推进建设市场监管信息化建设，做到全国数据市场“数据一个库、监管一张网、管理一条线”。

2017年至2018年，在市委、市政府的大力支持下，青岛市住房和城乡建设局（以下简称“青岛市住建局”）相继建设青岛市建设市场监管与信用信息综合平台项目、建设工地远程视频监控系统项目、全市工地塔吊运行安全管理系统等项目。

本项目为已建成的青岛市建设市场监管与信用信息综合平台及其包含的建设工地远程视频监控系统、全市工地塔吊运行安全管理系统、青岛施工图数字化审查系统提供运行维护保障服务。对市住建局软件平台系统与机房的内场设备进行巡检、保养、维修及软件维护升级，并按照国家和省相关规定对综合平台中的“信用管理平台”进行相关升级改造，实现与省一体化平台的对接。

## （三）资金安排和使用情况

建设市场监管与信用信息综合平台维护项目政府采购预算安排490.00万元，实际执行489.77万元。

## （四）结论

1.评价分数和等级

通过查阅项目单位提供的相关资料、现场走访相关单位，对建设市场监管与信用信息综合平台维护项目政府采购进行独立评价，评价总体得分88.94分，评价等级为“良”。

2.在预算安排、改进管理和政策调整等方面的建议

严格按照规定编制政府采购预算和政府采购实施计划，强化预算和计划的约束力；坚持先预算后采购，将政府集中采购目录以内和采购限额标准以上的采购全部纳入采购预算编报范围，坚决杜绝规避政府采购的行为；提高采购计划的准确性和执行力，建立内部督查机制，确保采购项目按计划组织实施，提高采购工作效率，加快预算执行进度。

加强对政府采购工作的组织领导，按照“分事行权、分岗设权、分级授权”的要求，完善制度，健全机制，细化职责，规范流程，搭建依法合规、高效运转、风险可控、问责严格的政府采购内部运行环境；科学确定岗位责任，明确关键环节，发挥采购专管员的专业优势，强化政府采购归口管理部门与其他部门间的制衡协作，实现对政府采购权利运行的有效制约。

## （五）指标分析

通过查阅项目实施单位提供的相关资料，对建设市场监管与信用信息综合平台维护项目政府采购进行独立评价，各部分权重及得分情况如下：

1.政府采购预算情况：该项指标分值为7.00分，评价得分4.00分。专门面向中小企业预留的政府采购预算比例不符合规定，扣3分。

2.政府采购计划情况：该项指标分值为6.00分，评价得分6.00分，无扣分项。

3.政府采购意向情况：该项指标分值为5.00分，评价得分5.00分，无扣分项。

4.政府采购需求情况：该项指标分值为7.00分，评价得分7.00分，无扣分项。

5.组织采购情况：该项指标分值为20.00分，评价得分19.00分。支付专家评审费日期超过10个工作日，扣1分。

6.合同订立情况：该项指标分值为11.00分，评价得分9.00分。采购合同中未见政府采购贷政策相关条款，扣2分。

7.履约验收情况：该项指标分值为5.00分，评价得分4.00分。项目验收结果公示未列明验收日期、验收组成员、验收意见等关键内容，扣1分。

8.资金支付情况：该项指标分值为6.00分，评价得分2.00分。资金支付未能按照合同约定的付款进度执行，扣2分；未在收到发票5个工作日内对满足合同约定支付条件的及时支付，扣2分。

9.采购质量情况：该项指标分值为11.00分，评价得分10.94分。2021年政府采购废标项目4个，按照权重计算扣0.06分。

10.采购内控管理情况：该项指标分值为22.00分，评价得分22.00分，无扣分项。

## （六）问题和建议

1.主要问题及原因分析

（1）专门面向中小企业预留政府采购预算不足

青岛市住建局2021年度采购预算中专门预留给中小企业金额为452.71万元，占全年采购预算比例为0.64%，未达规定标准。

（2）评审专家劳务报酬支付不及时

本项目评审日期为2021年9月13日，支付专家评审费日期为2021年10月20日，超过10个工作日，不符合相关规定。

（3）采购贷政策落实不到位

本次采购在招标文件第九章签订合同、合同主要条款中对采购贷政策进行了推广，但在采购合同中未设置采购贷相关政策。

（4）项目验收公示内容不完整

本项目于2021年11月5日验收合格，于2021年12月15日在“青岛市政府采购网”进行验收公告，但公告未列示验收日期、验收组成员、验收意见等关键内容。

（5）资金支付不及时且不符合合同约定

本项目发票开具日期分别为2021年10月28日和2021年11月25日，资金支付日期2021年12月16日，超过5个工作日，资金支付不及时。

根据本项目采购合同约定，采购人应当不晚于2021年11月15日完成363.00万元的支付，2022年完成剩余合同金额的支付。本项目首次付款时间为2021年12月16日，资金支付时间晚于合同约定。

2.相关建议

（1）提高预留份额，支持中小企业发展

建议住建局主管预算部门统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示，严格按照相关规定编制以后年度政府采购预算。

（2）及时支付评审专家报酬

采购人应当严格按照省级财政部门公布的评审劳务报酬标准，及时、足额、规范支付评审专家劳务报酬，针对审批流程较慢的情况，可选取电子化审批流程替代纸质审批流程。

（3）落实政府采购贷政策，推进政府采购合同融资

采购单位要主动作为、敢于担当，发挥好政府采购政策功能，落实好纾困惠企政策，建立市场主体合同融资告知机制，如直接落实在合同条款中，加大政府采购合同融资推进力度。

（4）加大采购信息公开力度，认真落实信息公开责任

采购单位要提高认识，按照“公开为常态，不公开为例外”的原则，认真落实信息公开责任，按照规定在政府采购指定媒体上完整公开履约验收信息。

（5）严格执行政府采购合同，建立健全资金支付内控制度

首先，采购单位要严格执行政府采购合同，按照与中标供应商所签订的政府采购合同中约定的支付方式和支付时间，及时办理资金支付手续，足额支付政府采购资金，不得无故拖延付款时间。其次，采购单位要建立健全内部管理制度，明确政府采购各环节的责任人和具体职责，加强对本单位政府采购项目的组织管理和协调衔接，强化政府采购资金支付环节管理，切实加快项目执行和资金支付进度，提高政府采购工作质量和效率。

# 二、项目采购基本情况

## （一）项目采购概况

1.项目采购名称

建设市场监管与信用信息综合平台维护项目（以下简称“本项目”）政府采购。

2.项目采购背景

2014年，住房城乡建设部办公厅下发《关于推动建设省级建设市场监管与诚信信息一体化工作平台若干意见的通知》（建办市【2014】55号），要求全国各级主管部门应尽快完善建设市场监管与诚信信息发布平台，加快推进企业、个人、项目数据与日常监管联动，持续推进建设市场监管信息化建设，做到全国数据市场“数据一个库、监管一张网、管理一条线”。

2017年至2018年，在市委、市政府的大力支持下，青岛市住房和城乡建设局（以下简称“青岛市住建局”）相继建设青岛市建设市场监管与信用信息综合平台项目、建设工地远程视频监控系统项目、全市工地塔吊运行安全管理系统等项目，涵盖了青岛市住房和城乡建设局各部门业务系统的项目体系。

本项目为已建成的青岛市建设市场监管与信用信息综合平台及其包含的建设工地远程视频监控系统、全市工地塔吊运行安全管理系统、青岛施工图数字化审查系统提供运行维护保障服务。对市住建局软件平台系统与机房的内场设备进行巡检、保养、维修及软件维护升级，并按照国家和省相关规定对综合平台中的“信用管理平台”进行相关升级改造，实现与省一体化平台的对接。

3.项目采购主要内容及实施情况

青岛市财政局《关于批复2021年市级部门预算的通知》（青财预指〔2021〕2号 ）及青岛市财政局《关于下达2021年市级城市维护资金预算（第二批）的通知》，安排建设市场监管与信用信息综合平台维护项目资金498.62万元，2021年暂列490万元,其余资金列入后续年度预算。本项目的主要内容和实施情况如下：

（1）建设市场监管与信用信息综合平台维护项目主要内容：

本项目维护范围包含青岛市建设市场监管与信用信息综合平台项目（含综合平台、建设工地远程视频监控系统、全市工地塔吊运行安全管理系统、青岛施工图数字化审查系统）的全部建设内容。项目对市住建局软件平台系统与相关设备进行巡检、保养、维修及软件维护升级，并按照国家和省相关规定对综合平台中的“信用管理平台”进行相关升级改造。

（2）建设市场监管与信用信息综合平台维护项目实施情况：

①2021年6月10日，青岛市财政局下达建设市场监管与信用信息综合平台维护项目资金490.00万元。

②2021年7月5日，青岛市住房和城乡建设局在青岛市政府采购网公示建设市场监管与信用信息综合平台维护项目的采购意向。

③2021年8月12日，青岛市住房和城乡建设局在青岛市政府采购网公示建设市场监管与信用信息综合平台维护项目的采购需求。

④2021年8月18日，青岛市住房和城乡建设局与山东中钢招标有限公司签订《青岛市建设市场监管与信用信息综合平台及相关系统运行维护项目委托代理协议》，委托山东中钢招标有限公司负责建设市场监管与信用信息综合平台维护项目的采购相关工作。

⑤2021年8月22日，青岛市住房和城乡建设局在青岛市政府采购网发布建设市场监管与信用信息综合平台维护项目招标公告，截标日期为2021年9月13日14：00（北京时间）。

⑥2021年9月13日，山东中钢招标有限公司组织专家对投标单位进行资格审查和评分，最终确定中标单位为：青岛海信网络科技股份有限公司，中标价489.77万元，于当日发送中标通知书，并在青岛市政府采购网发布中标公告。

⑦2021年9月23日，青岛市住房和城乡建设局与青岛海信网络科技股份有限公司签订《青岛市建设市场监管与信用信息综合平台及相关系统运行维护项目服务合同》，于2021年9月27日在青岛市政府采购一体化交易管理平台进行合同备案，并在青岛市政府采购网公示合同。

⑧2021年11月5日，青岛市住房和城乡建设局组织验收工作，验收合格。

截至2021年12月31日，本项目支付专家费1,600.00元。支付合同金额3,633,867.36元，剩余款项于2022年支付。

4.项目采购预算和执行情况

建设市场监管与信用信息综合平台维护项目政府采购2021年预算安排498.62万元，调整后预算金额490.00万元，实际执行489.77万元。

## （二）项目采购绩效目标

保障原有信息化系统的正常运行，做好软硬件维保、应急处置及重大活动保障工作。进一步完善综合平台业务板块，增强平台系统业务融合应用。依托于市统一的政务云，减少资源浪费，促进跨层级、跨部门的大规模数据共享、业务协同、联合服务。

# 三、政府采购绩效评价实施情况

## （一）评价目的、对象和范围

1.评价目的

进一步规范青岛市政府采购绩效评价工作，不断提高政府采购质量和效率，促进提升财政资金使用效益，充分发挥政府采购政策作用推动经济发展。

2.评价对象和范围

建设市场监管与信用信息综合平台维护项目，2021年预算总额490.00万元，共1个项目承担单位，为青岛市住房和城乡建设局。

## （二）评价依据、方法、标准、指标体系

1.评价依据

（1）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（2）《中共青岛市委青岛市人民政府关于深化预算管理改革全面推进预算绩效管理的实施意见》（青发〔2019〕6号）；

（3）《市级财政绩效评价操作指南》（青财绩〔2020〕6号）；

（4）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令87号）；

（5）青岛市财政局、青岛市民营经济发展局《关于进一步做好政府采购合同信用融资工作的通知》（青财采〔2019〕20号）；

（6）青岛市财政局《关于全面开展政府采购绩效评价工作的通知》（青财采〔2021〕26号）；

（7）青岛市财政局《关于进一步规范政府采购工作流程的通知》（青财采〔2020〕12号）；

（8）其他相关法律法规和政策文件。

2.评价方法

本次评价方法主要以指标分析法为主，文献法、比较法、公众评判法、因素分析法为辅，坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，总分由各项指标得分汇总形成。始终遵循科学规范、全面系统、公正公开和绩效相关的基本原则。

3.评价标准

采取评分和评级相结合的方式，总分设定为100分。等级划分为四档：

综合得分在90-100分（含90分）为优；

综合得分在80-90分（含80分）为良；

综合得分在70-80分（含70分）为中；

综合得分在70分以下为差。

4.指标体系

评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具。指标体系的制定以《关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预〔2013〕53号）、《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》(财预〔2011〕285号)、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《市级财政绩效评价操作指南》（青财绩〔2020〕6号）、《青岛市财政局关于全面开展政府采购绩效评价工作的通知》（青财采〔2021〕26号）等相关文件为依据，结合“建设市场监管与信用信息综合平台维护项目政府采购”绩效评价的特点，我们运用相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则，制定了《建设市场监管与信用信息综合平台维护项目政府采购绩效评价指标体系》，评价内容包括建设市场监管与信用信息综合平台维护项目的政府采购预算、政府采购计划、政府采购意向、政府采购需求、组织采购、合同订立、履约验收、资金支付、采购质量、采购内控管理十个方面，结合项目实际对三级进行细化和调整，并根据项目的重要性确定三级指标的权重。

## （三）评价实施程序

1.评价准备（2022年5月27日至2022年5月30日）

制定绩效评价实施方案。在明确委托方要求的前提下，评价单位搜集并分析相关法律法规、政策文件以及初步的项目资料，就评价背景、评价思路、评价对象和内容、评价方法和进度安排等制定初步工作方案和绩效评价指标体系，并依据委托方和被评价单位提出的意见进一步完善工作方案和指标体系。

2.评价实施（2022年5月31日至2022年6月17日）

评价单位依据项目特点组建评价小组到项目单位进行现场评价。采取勘察、问询、座谈、复核等多种方式，结合项目单位提供的资料，对项目政府采购的实施和完成情况进行核实，并对所掌握的有关信息进行分类、整理和初步分析、形成现场评价意见。

3.撰写并报送评价报告（2022年6月18日至2022年6月29日）

根据现场评价意见和相关调研记录，对项目政府采购预算、政府采购计划、政府采购意向、政府采购需求、组织采购、合同订立、履约验收、资金支付、采购质量、采购内控管理等十个方面的情况进行分析评价，按规定的文本格式和内容撰写《建设市场监管与信用信息综合平台维护项目政府采购绩效评价报告》，针对评价过程中发现的问题，提出合理性建议和改进措施，报送委托方，并根据委托方的意见进一步修改完善报告。同时征求被评价单位意见，委托方和被评价单位均无异议后，出具正式评价报告。

# 四、评价结论

## （一）评价分数和等级

通过查阅项目单位提供的相关资料、现场走访相关单位，对建设市场监管与信用信息综合平台维护项目政府采购进行独立评价，评价总体得分88.94分，评价等级为“良”。

表1  建设市场监管与信用信息综合平台维护项目政府采购总体

情况得分表

| 指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 政府采购预算 | 7.00 | 4.00 | 57.14% |
| 政府采购计划 | 6.00 | 6.00 | 100.00% |
| 政府采购意向 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
| 政府采购需求 | 7.00 | 7.00 | 100.00% |
| 组织采购 | 20.00 | 19.00 | 95.00% |
| 合同订立 | 11.00 | 9.00 | 81.82% |
| 履约验收 | 5.00 | 4.00 | 80.00% |
| 资金支付 | 6.00 | 2.00 | 33.33% |
| 采购质量 | 11.00 | 10.94 | 99.45% |
| 采购内控管理 | 22.00 | 22.00 | 100.00% |
| 合计 | 100.00 | 88.94 | 88.94% |

本次政府采购绩效评价工作从政府采购预算、政府采购计划、政府采购意向、政府采购需求、组织采购、合同订立、履约验收、资金支付、采购质量、采购内控管理十个方面对建设市场监管与信用信息综合平台维护项目政府采购情况进行评分，具体详见附件：建设市场监管与信用信息综合平台维护项目政府采购绩效评价指标体系。

## （二）工作成效

青岛市建设市场监管与信用信息综合平台及相关系统运行维护项目，通过为已建成的青岛市建设市场监管与信用信息综合平台及其包含的建设工地远程视频监控系统、全市工地塔吊运行安全管理系统提供运行维护保障服务，对住房和城乡建设局软件平台系统与机房的内场设备进行巡检、保养、维修及软件维护升级等，保障了原有信息化系统的平稳运行，完善了综合平台业务板块，增强了数据信息资源共享，促进了跨层级、跨部门的大规模数据共享、业务协同和联合服务。

## （三）在预算安排、改进管理和政策调整等方面的建议

政府采购作为公共财政管理的一项重要制度安排，在规范政府采购行为、提高财政资金使用效益、维护国家和社会公众利益、促进廉政建设等方面发挥了重要作用。采购单位要充分认识政府采购工作的重要性和面临的新形势新要求，牢固树立程序与结果并重的政府采购管理理念，以程序的规范透明保证采购结果公正，并将结果导向和绩效管理贯穿于采购活动各环节，切实增强担当意识、责任意识和使命意识，履行好采购单位的主体责任。一方面，严格按照规定编制政府采购预算和政府采购实施计划，强化预算和计划的约束力；坚持先预算后采购，将政府集中采购目录以内和采购限额标准以上的采购全部纳入采购预算编报范围，坚决杜绝规避政府采购的行为；提高采购计划的准确性和执行力，建立内部督查机制，确保采购项目按计划组织实施，提高采购工作效率，加快预算执行进度。另一方面，加强对政府采购工作的组织领导，按照“分事行权、分岗设权、分级授权”的要求，完善制度，健全机制，细化职责，规范流程，搭建依法合规、高效运转、风险可控、问责严格的政府采购内部运行环境；科学确定岗位责任，明确关键环节，发挥采购专管员的专业优势，强化政府采购归口管理部门与其他部门间的制衡协作，实现对政府采购权利运行的有效制约。

# 五、指标分析

## （一）政府采购预算情况

该项指标分值为7.00分，评价得分4.00分，得分率57.14%，具体得分情况如下表：

表2  建设市场监管与信用信息综合平台维护项目政府采购预算

情况得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购预算 （7分） | 准确性 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
|  | 政策落实性 | 3.00 | 0.00 | 0.00% |
|  | 时效性 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
| 合计 | 7.00 | 4.00 | 57.14% |

注：具体评价依据和指标得分情况详见附件：建设市场监管与信用信息综合平台维护项目政府采购绩效评价指标体系（☆指标用于单位整体评价），本报告仅列示扣分项及扣分原因，下同不再赘述。

扣分项：

1.政策落实性：因在追加预算时，未专门面向中小企业预留采购预算，☆B=专门面向中小企业预留的政府采购预算/全年政府采购预算*100%=452.71*100%/70544.99=0.64%，B＜30%不得分。本指标扣3分。

## （二）政府采购计划情况

该项指标分值为6.00分，评价得分6.00分，得分率100.00%，具体得分情况如下表：

表3  建设市场监管与信用信息综合平台维护项目政府采购计划

情况得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购计划 （6分） | 规范性 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
|  | 准确性 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
|  | 完整性 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
| 合计 | 6.00 | 6.00 | 100.00% |

扣分项：无。

## （三）政府采购意向情况

该项指标分值为5.00分，评价得分5.00分，得分率100.00%，具体得分情况如下表：

表4  建设市场监管与信用信息综合平台维护项目政府采购意向

情况得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购意向 （6分） | 规范性 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
|  | 完整性 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
|  | 公开透明性 | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
| 合计 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |

扣分项：无。

## （四）政府采购需求情况

该项指标分值为7.00分，评价得分7.00分，得分率100.00%，具体得分情况如下表：

表5  建设市场监管与信用信息综合平台维护项目政府采购需求

情况得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购需求 （7分） | 规范性 | 4.00 | 4.00 | 100.00% |
|  | 完整性 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
|  | 公开透明性 | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
| 合计 | 7.00 | 7.00 | 100.00% |

扣分项：无。

## （五）组织采购情况

该项指标分值为20.00分，评价得分19.00分，得分率95.00%，具体得分情况如下表：

表6  建设市场监管与信用信息综合平台维护项目组织采购情况

得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织采购 （20分） | 规范性 | 7.00 | 7.00 | 100.00% |
|  | 政策落实性 | 9.00 | 9.00 | 100.00% |
|  | 时效性 | 3.00 | 2.00 | 66.67% |
|  | 公开透明性 | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
| 合计 | 20.00 | 19.00 | 95.00% |

扣分项：

1.时效性：本项目专家评审时间为2021年9月13日，因资金支付审批流程较长，专家费支付时间为2021年10月20日，不满足在评审工作结束后10个工作日内支付评审专家劳务报酬的要求，扣1分。

## （六）合同订立情况

该项指标分值为11.00分，评价得分9.00分，得分率81.82%，具体得分情况如下表：

表7  建设市场监管与信用信息综合平台维护项目合同订立情况

得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同订立 （11分） | 规范性 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
|  | 政策落实性 | 4.00 | 2.00 | 50.00% |
|  | 时效性 | 4.00 | 4.00 | 100.00% |
|  | 公开透明性 | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
| 合计 | 11.00 | 9.00 | 81.82% |

扣分项：

1.政策落实性：采购合同中未设置政府采购贷相关政策条款，☆F=使用采购贷政府采购合同金额/政府采购合同金额*100%=0.00，得分为F*权重=0.00分。本指标扣2分。

## （七）履约验收情况

该项指标分值为5.00分，评价得分4.00分，得分率80.00%，具体得分情况如下表：

表8  建设市场监管与信用信息综合平台维护项目履约验收情况

得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 履约验收 （5分） | 规范性 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
|  | 时效性 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
|  | 公开透明性 | 1.00 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 5.00 | 4.00 | 80.00% |

扣分项：

1.公开透明性：本项目验收结果在青岛市政府采购网上公示，但未列明验收日期、验收组成员、验收意见等关键内容，扣1分。

## （八）资金支付情况

该项指标分值为6.00分，评价得分2.00分，得分率33.33%，具体得分情况如下表：

表9  建设市场监管与信用信息综合平台维护项目资金支付情况

得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金支付 （6分） | 规范性 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
|  | 时效性 | 4.00 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 6.00 | 2.00 | 33.33% |

扣分项：

1.时效性：①合同约定“甲方（青岛市住建局）不晚于2021年11月15日完成363.00万元的支付，2022年完成剩余合同金额的支付”，青岛市住房和城乡建设局于2021年12月16日支付合同金额3,633,867.36元，超出合同约定付款时间，扣2分；②青岛海信网络科技股份有限公司于2021年10月28日开具金额为363.00万元的发票，于2021年11月25日开具金额为3,867.36元的发票。因资金支付审批流程较长，青岛市住建设局于2021年12月16日支付3,633,867.36元，未在收到发票5个工作日内对满足合同约定支付条件的及时支付，扣2分。本指标共扣4分。

## （九）采购质量情况

该项指标分值为11.00分，评价得分10.94分，得分率99.45%，具体得分情况如下表：

表10  建设市场监管与信用信息综合平台维护项目采购质量情况

得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购质量 （11分） | 规范性 | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
|  | 时效性 | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
|  | 科学性 | 6.00 | 5.94 | 99.00% |
|  | 采购人满意度 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
|  | 公开透明性 | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
| 合计 | 11.00 | 10.94 | 99.45% |

扣分项：

1.科学性：因通过资格审查的符合要求的投标人不足3家，青岛市住房和城乡建设局2021年政府采购废标项目4个，废标率(I)=废标政府采购项目个数/全年组织政府采购项目个数*100%=4/147*100%=2.72%，得分为（1-I）*权重=1.94，废标率指标满分共2分。本指标扣0.06分。

## （十）采购内控管理情况

该项指标分值为22.00分，评价得分22.00分，得分率100.00%，具体得分情况如下表：

表11  建设市场监管与信用信息综合平台维护项目采购内控管理

情况得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购内控管理 （22分） | 规范性 | 14.00 | 14.00 | 100.00% |
|  | 科学性 | 8.00 | 8.00 | 100.00% |
| 合计 | 22.00 | 22.00 | 100.00% |

扣分项：无。

# 六、问题和建议

## （一）主要问题及原因分析

1.专门面向中小企业预留政府采购预算不足

根据财政部 工业和信息化部《关于印发政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（财库〔2020〕46号）第七条：“采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。”和第八条“超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。”

青岛市住建局2021年度采购预算中专门预留给中小企业金额为452.71万元，占全年采购预算比例为0.64%，未达规定标准，系因在追加预算时，未专门面向中小企业预留采购预算。

2.评审专家劳务报酬支付不及时

根据青岛市财政局《关于印发山东省政府采购评审劳务报酬标准的通知》（鲁财采〔2017〕28 号）：第二章第二条“评审劳务报酬以人民币为结算单位，以银行转账方式支付。使用单位应当于评审活动结束后10个工作日内，将评审劳务报酬支付至评审专家指定的本人银行账户。确需现金支付的，由使用单位按照现金使用管理规定处理”。

本项目评审日期为2021年9月13日，支付专家评审费日期为2021年10月20日，超过10个工作日，不符合相关规定，系因资金支付审批流程未及时完成。

3.采购贷政策落实不到位

根据青岛市财政局、青岛市民营经济发展局《关于进一步做好政府采购合同信用融资工作的通知》（青财采〔2019〕20号）：第四章第四条“采购单位应当积极支持中标（成交）供应商享受信用融资政策，及时签订政府采购合同，诚信履约，确保按合同约定支付采购款项，承诺允许供应商将采购合同项下的收款账号变更为贷款合同项下的还款账号，为信用融资业务的顺利开展提供便利”。

本次采购在招标文件第九章签订合同、合同主要条款中对采购贷政策进行了推广，但在采购合同中未设置采购贷相关政策。

4.项目验收公示内容不完整

根据青岛市财政局《关于进一步规范政府采购工作流程的通知》（青财采〔2020〕12号）：第二章第一条“采购预算、采购需求、采购意向、采购计划、采购活动、合同订立、履约保证金、履约验收、资金支付等信息应当依法依规及时在青岛市政府采购网公开发布”。

本项目于2021年11月5日验收合格，于2021年12月15日在“青岛市政府采购网”进行验收公告，但公告未列示验收日期、验收组成员、验收意见等关键内容，系因工作人员疏忽，未上传载有相关内容的附件。

5.资金支付不及时且不符合合同约定

根据青岛市财政局《关于进一步规范政府采购工作流程的通知》（青财采〔2020〕12号）第一章第九条“提高支付效率。政府采购合同应当约定资金支付的方式、比例、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。符合合同约定支付条件的供应商，可以通过管理平台在线申请资金支付。采购人应当允许并鼓励供应商提供电子发票，并自收到发票之日起5个工作日内向供应商支付资金。”

本项目发票开具日期分别为2021年10月28日和2021年11月25日，资金支付日期2021年12月16日，超过5个工作日，资金支付不及时。

根据本项目采购合同约定，采购人应当不晚于2021年11月15日完成363.00万元的支付，2022年完成剩余合同金额的支付。本项目首次付款时间为2021年12月16日，资金支付时间晚于合同约定。

以上资金支付不及时原因均为资金支付审批流程未及时完成。

## （二）相关建议

1.提高预留份额，支持中小企业发展

根据青岛市财政局《关于进一步做好政府采购支持中小企业政策落实工作的通知》（青财采〔2021〕21号）第一条：“采购人应参照指导目录预留份额专门面向中小企业采购，不在《指导目录》中但适宜由中小企业承担的，采购人也应专门面向中小企业采购”及第二条：“采购《目录》内相关品目采购金额在采购限额标准以上、200万元以下的货物和服务项目及400万元以下的工程项目，应当专门面向中小企业采购；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于70%”。建议住建局主管预算部门组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示，严格按照上述规定编制以后年度政府采购预算。

2.及时支付评审专家报酬

评审专家运用其丰富的专业知识，多年积累的实践经验以及严谨的工作态度，确保招标人可以选择优秀的供应商。一方面采购人应当严格按照省级财政部门公布的评审劳务报酬标准，及时、足额、规范支付评审专家劳务报酬，针对审批流程较慢的情况，可选取电子化审批流程替代纸质审批流程；另一方面，建立专家评审费劳务报酬台账，并设置警示线，安排专人及时更新专家评审费劳务报酬支付台账，对临近支付警示线的专家劳务报酬，及时提示相关人员支付费用。

3.落实政府采购贷政策，推进政府采购合同融资

采购单位要主动作为、敢于担当，发挥好政府采购政策功能，落实好纾困惠企政策，建立市场主体合同融资告知机制，如接落实在合同条款中，加大政府采购合同融资推进力度，推动政府采购合同融资扩面增量、提质增效，惠及更多市场主体。

4.加大采购信息公开力度，认真落实信息公开责任

政府采购信息公开是政务信息公开的重要组成部分，是提高政府采购公信力、建设阳光政府的有力措施。采购单位要提高认识，按照“公开为常态，不公开为例外”的原则，认真落实信息公开责任，除涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私外，应当在政府采购指定媒体上公开采购预算、采购需求、采购文件、采购结果、采购合同、履约验收等政府采购信息和投诉处理、监督检查、行政处罚等政府采购监管信息。

5.严格执行政府采购合同，建立健全资金支付内控制度

首先，采购单位要严格执行政府采购合同，按照与中标供应商所签订的政府采购合同中约定的支付方式和支付时间，及时办理资金支付手续，足额支付政府采购资金，不得无故拖延付款时间。其次，采购单位要建立健全内部管理制度，明确政府采购各环节的责任人和具体职责，加强对本单位政府采购项目的组织管理和协调衔接，强化政府采购资金支付环节管理，切实加快项目执行和资金支付进度，提高政府采购工作质量和效率。最后，市财政局要加强监督检查，不定期对政府采购合同资金支付情况进行抽查和专项监督检查，把控项目进展，提升流程审批和资金支付效率。

# 七、附件

附件：建设市场监管与信用信息综合平台维护项目政府采购绩效评价指标体系

# 八、评价单位盖章

利安达会计师事务所          中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·北京              二○二二年六月二十九日