2021年度青岛市水务管理局

购买污水处理资金项目支出

财政绩效评价报告

评价单位： 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

被评价单位： 青岛市水务管理局

2022年6月

目   录

报告摘要………………………………………………………………...1

报告正文	………………………………………………………………...4

一、基本情况	4

（一）项目概况	4

（二）项目绩效目标	5

二、评价实施情况	6

（一）评价目的、对象和范围	6

（二）评价依据、方法、标准、指标体系等	7

（三）评价实施程序	15

（四）指标分析	16

三、问题和建议	28

（一）问题	28

（二）相关建议	31

四、评价结论	35

五、附件	37

六、评价单位盖章	37

摘   要

- （一）开展评价工作的名称

- 青岛市水务管理局2021年购买污水处理资金项目绩效评价。

- （二）项目背景

- 根据《关于批复2021年市级部门预算的通知》（青财预指〔2021〕2号）文件批复污水处理资金（污水处理费），用于水务发展相关经费支出。

- （三）资金安排和使用情况

- 2021年度青岛市水务管理局污水处理资金（污水处理费）批复预算数83,000.00万元，调整后预算数82,876.60万元，全年执行数82,639.40万元，预算执行率99.71%。

- （四）评价依据和方法

- 1、评价依据

- （1）《青岛市市级财政专项资金绩效目标管理办法（试行）》（青财预评〔2017〕7 号）；

- （2）《青岛市市级预算部门(单位)项目支出预算绩效运行监控管理暂行办法》（青财绩〔2020〕13 号）；

- （3）《市级财政绩效评价操作指南》（青财绩〔2020〕6 号）；

- （4）青岛市委、市政府《关于深化预算管理改革全面推进预算绩效管理的实施意见》（青发〔2019〕6号）；

- （5）《关于深化预算管理改革全面推进预算绩效管理的实施意见》（青发〔2019〕6号）；

- （6）《青岛市城市污水处理专项资金管理办法》）（青财建〔2018〕116号）；

- （7）《青岛市水务管理局关于进一步规范市内三区城市污水处理单位运营管理的通知》青水供排〔2020〕255 号；

- （8）《青岛市水务管理局关于进一步加强城市污水处理厂污泥处置管控工作的通知》青水供排〔2020〕14 号。

- 2、评价方法

- 本次绩效评价属于完成结果评价，评价机构拟采用成本效益分析法、对比法、专家评判、因素分析法等方法。

- （五）指标分析

| 指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 决策 | 20 | 20 | 100% |
| 2. 过程 | 20 | 19.89 | 99.45% |
| 3. 产出 | 30 | 29.90 | 99.67% |
| 4. 效益 | 30 | 30 | 100.00% |
| 合计 | 100.00 | 99.79 | 99.79% |

- （六）问题和建议

- （一）问题

1、青岛市排水运营服务中心部分采购执行欠佳，有待进一步完善；

2、运营单位部分项目年初目标考虑不充分，与实际情况产生偏差后未及时对指标调整备案，个别具体绩效目标未达预期；

3、青岛水务集团部分合同签订不完善；

4、青岛市排水运营服务中心固定资产管理不规范。

（二）相关建议。

1、建议切实做好预算实施工作，合理支配预算资金；

2、建议制定年初目标时考虑充分，与实际情况产生偏差后及时对指标调整备案；

3、提高合同签订规范性；

4、加强固定资产验收工作；

5、建议青岛水务集团环境能源有限公司、青岛李村河水务有限公司和青岛首创瑞海水务有限公司统筹安排并根据管理要求，适时向相关主管部门报备，按照要求建立安全生产、运营管理、水质检测、污泥处置等方面的工作制度和应急预案；

6、建议青岛水务集团环境能源有限公司和各运营单位统筹安排并根据管理要求，适时向相关主管部门报备，按照规定组织现场核查，并形成环境风险综合评估报告。

- （七）结论

通过查阅项目单位提供的相关资料、勘察、问询、座谈、复核等多种方式，对青岛市水务管理局2021年购买污水处理资金项目绩效进行独立评价，项目评价总体得分99.79分，评价等级为“优”。

|  | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP |
| --- | --- |
|  | 地址（location）：北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO B座20层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816 |

2021年度青岛市水务管理局

购买污水处理资金项目支出

财政绩效评价报告

中兴华咨字（2022）第     号

一、项目基本情况

- （一）项目概况

- 1、项目背景

- 根据《关于批复2021年市级部门预算的通知》（青财预指〔2021〕2号）文件批复污水处理资金（污水处理费），用于水务发展相关经费支出。

- 2、主要内容及实施情况

- 青岛市水务管理局污水处理资金（污水处理费）主要用于污泥监测费、雨污水设备设施运行维护费、青岛市排水运营服务中心排水设施更新改造项目、排水监测站实验室设备设施更新改造项目、污水处理费代征手续费、返还青岛啤酒二厂污水处理费、水务集团海泊河污水处理厂污水污泥处理运行费、青岛水务集团娄山河污水处理厂污水污泥处理运行费、青岛市李村河污水处理厂污水污泥处理运行费、团岛污水处理厂污水污泥处理运行费、中德分质水厂科研示范项目运行费、李村河污水厂改造提标及四期扩建工程项目和2020年应拨付污水污泥处理费、光大水务麦岛污水处理厂污水污泥处理运行费、光大水务海泊河污水处理厂污水污泥处理运行费项目。以上项目均顺利实施。

- 3、资金投入和使用情况

- 2021年度青岛市水务管理局污水处理资金（污水处理费）批复预算数83,000.00万元，调整后预算数82,876.60万元，全年执行数82,639.40万元，预算执行率99.71%。

- 4、审计整改情况

- 在评价中，我们要求各单位提供近3年审计整改情况，各单位都确认近三年没有接受该项目资金的审计和巡查情况。

（二）项目绩效目标

- 1、总体绩效目标

- 开展年度污泥监测费、雨污水设备设施运行维护费、青岛市排水运营服务中心排水设施更新改造项目、排水监测站实验室设备设施更新改造项目、污水处理费代征手续费、返还青岛啤酒二厂污水处理费、水务集团海泊河污水处理厂污水污泥处理运行费、青岛水务集团娄山河污水处理厂污水污泥处理运行费、青岛市李村河污水处理厂污水污泥处理运行费、团岛污水处理厂污水污泥处理运行费、中德分质水厂科研示范项目运行费、李村河污水厂改造提标及四期扩建工程项目和2020年应拨付污水污泥处理费、光大水务麦岛污水处理厂污水污泥处理运行费、光大水务海泊河污水处理厂污水污泥处理运行费项目。

- 2、总体绩效目标完成情况

- 完成年度污泥监测费、雨污水设备设施运行维护费、青岛市排水运营服务中心排水设施更新改造项目、排水监测站实验室设备设施更新改造项目、污水处理费代征手续费、返还青岛啤酒二厂污水处理费、水务集团海泊河污水处理厂污水污泥处理运行费、青岛水务集团娄山河污水处理厂污水污泥处理运行费、青岛市李村河污水处理厂污水污泥处理运行费、团岛污水处理厂污水污泥处理运行费、中德分质水厂科研示范项目运行费、李村河污水厂改造提标及四期扩建工程项目和2020年应拨付污水污泥处理费、光大水务麦岛污水处理厂污水污泥处理运行费、光大水务海泊河污水处理厂污水污泥处理运行费项目。

二、评价实施情况

（一）评价目的、对象和范围。

- 1、评价目的

- 通过开展绩效评价，了解、分析、衡量青岛市水务管理局2021年度污水处理费项目是否按照有关制度办法实施，掌握项目资金的管理和使用情况等；根据项目的完成情况，运用科学、规范的绩效评价方法，客观公正地核查项目资金预期目标实现程度，考评其规范性、时效性、完整性、准确性、科学性、政策落实性、公开透明性。

- 通过绩效评价，总结项目实施过程中的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出有针对性的改进意见和建议，切实采取措施改进和加强项目管理，进一步提高项目资金管理水平和预算资金使用效益；总结预算管理经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据，为后续财政预算资金安排提供重要参考。

- 2、评价对象及范围

- 本项目绩效评价对象为青岛市水务管理局2021年度污水处理资金项目（共82,876.60万元）组织及执行情况。结合资金划拨程序、资金管理规范及绩效目标要求等，将评价对象细化为以下几方面内容：

- （1）项目决策情况，包括项目立项依据充分性及程序规范性、预算编制科学性等；

- （2）项目过程情况，包括、承接服务主体合规性格、合同签订规范性、合同履约情况及履约监管情况，财务管理规范性及资金使用合规性等；

- （3）项目产出情况，包括项目产出数量、质量及产出时效等情况；

- （4）项目效益情况，包括项目实施所产生的经济、社会、效益、可持续影响情况及满意度调查等。

（二）评价依据、方法、标准、指标体系等。

- 1、评价依据

- （1）《青岛市市级财政专项资金绩效目标管理办法（试行）》（青财预评〔2017〕7 号）；

- （2）《青岛市市级预算部门(单位)项目支出预算绩效运行监控管理暂行办法》（青财绩〔2020〕13 号）；

- （3）《市级财政绩效评价操作指南》（青财绩〔2020〕6 号）；

- （4）青岛市委、市政府《关于深化预算管理改革全面推进预算绩效管理的实施意见》（青发〔2019〕6号）；

- （5）《关于深化预算管理改革全面推进预算绩效管理的实施意见》（青发〔2019〕6号）；

- （6）《青岛市城市污水处理专项资金管理办法》（青财建〔2018〕116号）；

- （7）《青岛市水务管理局关于进一步规范市内三区城市污水处理单位运营管理的通知》青水供排〔2020〕255 号；

- （8）《青岛市水务管理局关于进一步加强城市污水处理厂污泥处置管控工作的通知》青水供排〔2020〕14 号。

- 2、评价指标体系

- 为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系以《山东省财政厅关于印发山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）的通知》（鲁财绩〔2018〕7号）规定的指标体系框架为基础，结合本项目的特点和实际情况设置了政府采购预算、采购计划、采购意向、采购需求、组织采购、合同订立、履约验收、资金支付、采购质量和采购内控管理10个环节的规范性、时效性、完整性、准确性、科学性、政策落实性、公开透明性七个方面进行评价。下表列示一级至三级详细指标体系：

- 青岛市水务管理局购买污水处理资金项目绩效评价指标体系

| 一级指标 及分值 | 二级指标 及分值 | 三级指标 及分值 | 指标解释 | 评价标准 | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 （20分） | 项目立项 （6分） | 立项依据 充分性 （3分） | 考察项目立项依据充分性，项目立项 是否符合相关政策、发展规划以及部门职责要求。 | ①符合政策、发展规划要求，计1.5分，不符合，计0分； ②属于部门工作职责范围，部门履职所需，计1.5分，不属于，计0分。 | 相关政策文件、部门文件等 |
|  |  | 立项程序 规范性 （3分） | 项目是否经过申报、审批等程序，程序是否符合相关管理办法。 | 项目申报、审批程序完整合规得3分，一般2分，不合规得0分。 | 项目立项程序文件、审批文件、决策文件等 |
|  | 绩效目标（6分） | 绩效目标合理性（3分） | 考察项目绩效目标合理性，是否符合相关政策、发展规划以及部门职责要求。 | ①符合绩效目标合理要求，计1.5分，不符合，计0分； ②属于部门工作职责范围，部门履职所需，计1.5分，不属于，计0分。 | 相关政策文件、部门文件等 |
|  |  | 绩效目标明确性（3分） | 考察项目绩效目标明确性，是否符合相关政策、发展规划以及部门职责要求。 | ①符合绩效目标明确要求，计1.5分，不符合，计0分； ②属于部门工作职责范围，部门履职所需，计1.5分，不属于，计0分。 | 相关政策文件、部门文件等 |
|  | 资金投入 （8分） | 预算编制 科学性 （4分） | 考察项目预算编制科学性、合理性等情况，预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。 | ①预算编制经过科学论证计1分，未经论证计0分； ②预算内容与项目内容匹配度高计1分，匹配度一般计1分，完全不匹配计0分； ③预算额度测算依据充分、标准明确计1分，无依据、标准计0分； ④预算确定资金量与工作任务匹配度高计1分，匹配度一般计1分，完全不匹配计0分。 | 项目预算编制材料、绩效目标申报表等 |
|  |  | 资金分配合理性（4分） | 考察项目资金分配是否有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。 | ①项目资金分配有测算依据得1/2权重分； ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断，分别得年度剩余权重的100%、75%、50%、25%和0%。 | 项目资金分配测算依据等 |
| 项目过程 （20分） | 组织实施（12分） | 管理制度 健全性（2分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法，拨付手续等。 |
|  |  | 制度执行 有效性（2分） | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | ①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位； ⑤项目单位自评结果的真实性、合法性、完整性、准确性。 | 相关法律法规和相关管理规定，项目合同书、验收报告、技术鉴定等 |
|  |  | 承接 服务主体 合规性 （2分） | 对有行业标准要求的项目，考察承接服务主体资质是否符合行业标准；承接主体是否具备相应的服务能力；承接主体服务方案是否满足业务需求。 | ①承接服务主体资质符合行业标准，符合计1分，不符合计0分； ②是否具备相应的服务能力，符合计0.5分，不符合计0分； ③服务方案是否满足业务需求，满足计0.5分，不满足计0分； | 承接公司营业执照、环保手续、业务资料等 |
|  |  | 合同签订 规范性 （2分） | 合同签订是否及时、规范，合同内容等是否符合相关政策文件。 | ①项目单位与承接主体及时签订合同，计1分； ②签订的合同内容全面完整，对承接主体提供的服务数量、质量、服务标准以及付款方式等进行了明确约定，符合政府购买服务的相关政策文件要求。完全符合计1分，一般计0.5分，不符合计0分。 | 项目合同等相关资料 |
|  |  | 合同履约 情况 （2分） | 考察项目合同实际履约情况是否与合同约定内容相符。 | 依据项目资料及现场调查情况，0～2分视评估情况得分。 | 项目合同、业务考核等相关项目资料 |
|  |  | 履约监管 情况 （2分） | 考察项目单位对专业第三方工作开展的监督检查情况，确保项目预期目标的实现。 | 对承接主体的监督管理机制健全，在项目监督管理过程中，形成对承接主体服务质量、服务实施过程、服务成果的监督管理机制，项目单位对承接主体过程监管有效。查阅项目资料，并依据现场调查情况，0～2分视评估情况得分。 | 项目合同、业务考核等相关项目资料 |
| 项目过程 （20分） | 资金管理 （8分） | 财务管理规范性 （2分） | 项目单位是否制定了健全的财务管理制度，财务会计核算是否规范，以及项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取必要的监控措施。 | - 务管理制度健全，财务会计核算规范,计1分； - 项目单位为保障资金的安全、规范运行而采取必要的监控措施，计1分。 | 项目预算资金批复材料、资金支出使用材料等 |
|  |  | 资金到位率（2分） | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核2019年度资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%。 | 资金到位率达100%得相应权重的100%，每下降1%扣5%权重，扣完相应权重为止。 | 项目实际到位资金、预算情况 |
|  |  | 预算执行率（2分） | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出金额/实际到位资金）×100%。 | 预算执行率达100%，则得满分，每降低1%扣5%权重分，扣完为止。 | 项目预算资金批复材料、资金支出使用材料等 |
|  |  | 资金使用 合规性 （2分） | 考察项目资金使用规范性，项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。 | ①资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定计0.5分，不符合计0分； ②资金拨付审批程序和手续规范完整计0.5分，不规范计0分； ③资金使用符合项目批复或合同规定用途计0.5分，不符合计0分； ④资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出、支付不及时等情况计0.5分，存在上述情况计0分。 | 国家财经法规文件、行政事业单位财务管理制度文件、部门资金拨付审批制度等 |
| 项目产出 （30分） | 产出数量 （10分） | 实际 完成率 （10分） | 考察第三方污水处理产出数量目标实现程度。 | 依据项目资料及现场调查情况，0～10分视评估情况得分。 | 项目结算资料等 |
|  | 产出质量 （10分） | 质量 达标率 （10分） | 考察项目产出质量目标实现程度。 | 依据现场调查情况，0～10分视评估情况得分。 | 项目结算资料、检测报告等 |
|  | 产出时效 （5分） | 完成 及时性 （5分） | 考察项目产出时效目标实现程度 | 依据现场调查情况，0～5分视评估情况得分。 | 项目结算资料、检测报告等 |
|  | 产出成本（5分） | 成本节约率（5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 | 成本节约率大于0%且低于15%，则得满分，每高于（15%）或低于（0%）1%，扣除5%权重分，扣完为止。 | 项目预算、成本等资料 |
| 项目效益 （30分） | 产出效益 （15分） | 经济效益 （5分） | 考察项目实施产生经济效益情况。 | 依据现场调查情况，0～5分视评估情况得分。 | 分析收集各项资料、现场查勘 |
|  |  | 生态效益 （5分） | 考察项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 依据现场调查情况，0～5分视评估情况得分。 | 分析收集各项资料、现场查勘 |
|  |  | 社会效益 （5分） | 考察项目实施产生社会效益情况 | 依据现场调查情况，0～5分视评估情况得分。 | 分析收集的各项资料、现场查勘情况 |
|  | 可持续影响 （5分） | 可持续影响 （5分） | 考察项目实施产生可持续影响情况 | 依据现场调查情况，0～5分视评估情况得分。 | 分析收集的各项资料、现场查勘情况 |
|  | 服务对象满意度（10分） | 服务对象满意度（10分） | 考察政府热线或企业自设投诉热线投诉和企业反馈情况 | 没有接到投诉10分，投诉但得到解决视满意程度适当得分，投诉没有解决1次扣0.1分，扣完10分为止 | 分析收集到的投诉资料和相关反馈资料 |

- 本次绩效评价综合绩效级别具体分为4个等级：

- 综合得分在90分（含90分）以上为“优”;

- 综合得分在80~90分（含80分）为“良”;

- 综合得分在70-80分（含70分）为“中”;

- 综合得分在70分以下为“差”。

- 其中“优”表示成效显著，“良”表示成效明显，“中”表示成效一般，“差”表示成效较差。

- 3、绩效评价方法

- 本次绩效评价属于完成结果评价，评价机构拟采用成本效益分析法、对比法、专家评判、因素分析法等方法。其中成本效益分析法是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。对比法是将项目执行产生的效果和实际完成数量与实施计划和目标进行对比，评价项目的产出情况；将项目实际执行过程与相关管理办法规定的条款对比，评价项目实施过程的规范情况。专家评判法是参与评价的专家通过实地考察、材料核实、询问答辩等方式，结合自身专业知识，依据绩效评价指标体系规定的评分标准针对项目实施情况以及产生的效益和可持续影响出具评价意见。因素分析法是通过分析影响目标、结果及成本的内外因素，综合分析评价绩效目标完成情况，总结项目实施过程中的经验，存在问题，提出项目改进建议。

- 具体流程如下：

- （1）审阅资料：查阅全部的账簿、记账凭证和原始凭证等财务资料，对资金支出和业务发生的真实性进行审计，核实项目资金的拨付和使用情况；查阅项目管理流程中涉及的所有的制度、合同和管理办法，根据既定的评价体系指标，一方面落实其实际执行情况，另一方面判断管理办法和制度的合理性；

- （2）现场查勘：针对专项资金涉及的项目分大类设置现场勘查方案，组成调查小组，验证其日常管理的真实性和实际效果，并对勘查情况进行视图和文字记录；鉴于项目使用单位数量多、分布范围广，评价时间有限，本次评价采用现场评价和非现场评价相结合的方式。根据现场实际情况按照一定比例进行抽查，原则上以数量抽查30%以上、资金抽查60%以上的抽取原则进行现场评价、其余项目进行非现场评价。

- （3）专家意见：项目过程中如果涉及专业技术问题，聘请专家指导，采纳专家意见。

- 4、评价标准

- 衡量评价指标完成程度的标尺，一般包括计划标准、行业标准和历史标准等。根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，在充分征求委托方及项目相关单位意见的基础上，确定绩效评价标准。评价标准应清晰、准确，具有可操作性，不得采用模糊表述方式。否决性核心指标评价标准，应依据法律法规、行业规范和历史数据确定，强化约束性，加大赋分权重，充分发挥否决性核心指标的作用。

- （1）计划标准：是以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

- （2）行业标准：是以同行业的相关指标数据为样本，运用一定的统计方法计算和制定出的评价标准。

- （3）历史标准：是以本地区、部门、单位或同类项目绩效评价指标的历史数据为样本，运用一定的统计方法计算出的各类指标的平均历史水平。

- （4）经验标准：是由专家学者根据财政科技项目支出规律和实践经验，经过分析研究后得出的评价标准。

（三）评价实施程序。

- 评价工作小组制定评价项目的工作计划，项目负责人监督评价工作的具体执行，以保证绩效评价业务按时完成。在评价工作分派至工作组成员后，项目负责人需要仔细指导、监督和复核分派的工作。

1、评价工作组正式进驻现场：

（1）收集、整理、核实、审验基础数据和资料；

（2）对评价项目实地测评；

（3）与项目单位沟通，落实项目数据及相关情况。评价工作小组根据评价工作要求，到项目现场采取勘查、问询、复核等多种方式收集基础资料，包括项目实施基本情况、预算资金使用情况等各项数据资料。

2、对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析。按照设立的评价指标、标准、方法实施评价，并形成评价结论。评价工作组统计、分析、研究，得出初步结论：

（1）工作组进行案卷研究，对采集的数据资料进行分类整理、复核汇总，同时根据实际情况要求有关单位补充更新资料。在评价业务中，可以安排工作组内经验较多的人员复核经验较少人员的工作。

（2）统计、分析相关数据资料；

（3）在掌握充分数据资料基础上，按照设立的评价指标、标准、方法，按职责分工进行打分；

（4）得出初步评价结论。

（四）指标分析。

1、项目决策情况（20分）

（1）项目立项（6分）

①立项依据充分性（3分）

通过查阅项目相关资料，该项目依据相关政策文件，并且青岛娄山河水务有限公司与青岛市水务事业发展服务中心签订了《青岛市娄山河污水处理厂项目运营服务协议》；青岛李村河水务有限公司与青岛市水务管理局签订了《青岛市李村河污水处理改造提标及四期扩建工程污水处理项目框架协议》；青岛市团岛污水处理厂与青岛市水务事业发展服务中心签订了《青岛市团岛河污水处理厂项目运营服务协议》；青岛首创瑞海水务有限公司与青岛市排水管理处签订了《青岛市李村河污水处理项目污水处理服务合同》；光大水务（青岛）有限公司（原青岛威立雅污水处理有限公司）与青岛市排水公司签订了《青岛污水设施污水处理协议》；青岛水务集团环境能源有限公司与青岛市水务事业发展服务中心签订了《青岛市海泊河污水处理厂改扩建项目运营服务协议》等，该项目立项依据充分、合理。

依据评分标准，该项满分3分，得3分。

②立项程序规范性（3分）

通过查阅项目相关资料，该项目按照实际需要，依据有关规定，经有关部门、单位相关决策会议研究决定，予以项目立项。该项目立项程序规范。

依据评分标准，该项满分3分，得3分。

（2）绩效目标（6分）

①绩效目标合理性（3分）

通过查阅项目相关资料，项目绩效目标的内容较为全面，分解细化指标清晰，设置指标值细致，指标衔接匹配，该项目绩效目标合理。

依据评分标准，该项满分3分，得3分。

②绩效指标明确性（3分）

通过查阅项目相关资料，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应，该项目绩效目标明确。

依据评分标准，该项满分3分，得3分。

（3）资金投入（8分）

①预算编制科学性（4分）

通过查阅项目相关资料，预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配度高，预算额度测算依据充分、标准明确，预算确定资金量与工作任务匹配度高，该项目预算编制科学。

依据评分标准，该项满分4分，得4分。

②资金分配合理性（4分）

通过查阅项目相关资料，项目资金分配有测算依据，根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度高，该项目资金分配合理。

依据评分标准，该项满分4分，得4分。

2、项目过程情况（20分）

（1）组织实施（12分）

①管理制度健全性（2分）

各单位符合国家财经法规和财务管理制度，建立安全生产、运营管理、水质检测、污泥处置等方面的工作制度和应急预案了以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

依据评分标准，该项满分2分，得2分。

- 制度执行有效性（2分）

各运营单位遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位；项目单位自评结果的真实性、合法性、完整性、准确性得到保证。

依据评分标准，该项满分2分，得2分。

③承接服务主体合规性（2分）

该项目承接服务主体资质符合行业标准。青岛首创瑞海水务有限公司、青岛李村河水务有限公司、青岛娄山河水务有限公司、青岛海泊河水务运营有限公司、青岛市团岛污水处理厂及大水务（青岛）有限公司麦岛污水处理厂经营范围包括污水处理、水资源综合利用；污泥开发利用具有从事污水处理的资质，符合行业标准要求；污泥处置单位青岛娄山河水务资源有限公司（堆肥处置），青岛康恒再生能源有限公司（焚烧处置），山东清泉环保科技有限公司（焚烧处置），青岛高嘉城市环境工程有限公司（焚烧处置），青岛绿洁坤环保科技有限公司（试验）等具有环保手续，符合条件（见附件：污泥处置单位资质）；运输车辆（运营单位自有不需要道路运输许可证）和单位具有道路运输许可证和行驶证，符合条件。

上述各运营单位和其他公司具备相应的服务能力，具有丰富的污水处理检查经验，在保证污水处理质量的前提下，做到合理安排、计划管理。服务方案满足该项目业务需求。该公司服务方案从前期筹备计划、投融资方案、系统设计依据及原则、工艺流程设计、污水设备处理选择考虑、污泥处置方案、二次污染防治考虑措施等方面做了详细要求与说明，工作依据充分、合理，服务工作内容详细、具体。

综上所述，该项目承接服务主体资质符合行业标准，具备相应的服务能力，服务方案满足业务需求。依据评分标准，该项满分2分，得2分。

④合同签订规范性（2分）

《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）第二十三条规定：“政府购买服务合同应当明确服务的内容、期限、数量、质量、价格，资金结算方式，各方权利义务事项和违约责任等内容”。通过查阅项目合同书，该项目在服务内容、付款方式、服务期限、合同价格等方面均作了明确要求，合同内容明确、具体。

扣分项：青岛市排水运营服务中心有3份合同未填写签订日期，扣0.60分；青岛娄山河水务有限公司有1份合同未填写签订日期，扣0.2分；团岛污水处理厂有1份合同未填写签订日期，扣0.2分，青岛水务集团环境能源有限公司有1份合同未填写签订日期，扣0.2分。根据单项资金占总资金的比例*单项扣分加权计算，实际扣分为0.08分。

依据评分标准，该项满分2分，得1.92分。

⑤合同履约情况（2分）

各运营公司依据合同规定在特许经营期内负责污水处理厂厂区内项目所有设施的运营和维护，达到日污水达标处理数量的处理能力，处理后的出水水质达到规定标准。依据合同规定内容，对污水进行处理，出水水质达到规定标准后，获得污水处理费。

通过查阅项目相关资料及实地考察，各运营公司及时对污水进行处理，经第三方机构和安监环保局检验，2021年污水出水水质均达标排放；各污泥处置单位和运输单位能够按照合同规定完成污泥处置，运输，符合环评要求，无其他违规行为，无环境风险。

综上所述，该项目实施过程中合同履约情况与合同规定内容高度相符。依据评分标准，该项满分2分，得2分。

⑥履约监管情况（2分）

《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）第二十五条规定，“政府购买服务项目购买主体应当加强政府购买服务项目履约管理，开展绩效执行监控，及时掌握项目实施进度和绩效目标实现情况，督促承接主体严格履行合同。”

市排水行政主管部门要求各运营单位报告污水处理水量水质、生产运营成本、污泥处置等信息，定期向社会公开有关维护运营信息，并接受相关部门和社会公众的监督。市排水行政主管部门委托具有资质的检测单位，按照有关规定对运营单位进水、出水水质以及污泥指标等情况进行监测，对污泥处置单位处置产品进行抽检。市排水行政主管部门依据运营单位履行运营服务协议、出水水质水量、污泥处置等情况以及市生态环境主管部门的审核意见，核定污水处理服务费。

此外，各运营单位根据青岛市水务管理局下发的《青岛市水务管理局关于加强市内三区污泥处置管控工作的通知》文件中的规定，制定了公司的细化统一的污泥处置内控监管程序，对污泥产生、外运 GPS 路线核查、处理处置、产品去向、经费核拨等重要环节实施全过程记录。

综上所述，该项目对承接主体的监督管理机制健全，在履约监管上到位。依据评分标准，该项满分2分，得2分。

（2）资金管理（8分）

①财务管理规范性（2分）

大部分项目单位依据《中华人民共和国会计法》和《企业会计准则》等制度规定，规范和加强财务工作，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，保证财务工作为各项业务的开展提供高效服务。

其中：青岛市排水运营服务中心验收报告由验收人员签字，并列明各项标准的验收情况及项目总体评价等事项，大部分情况对验收结论、履约质量等明确表态。

扣分项：青岛市排水运营服务中心排水设施更新改造项目有9份验收单无合同号、验收意见，扣0.90分；排水监测站实验室设备设施更新改造项目有3份验收单无合同号、验收意见，扣0.30分。根据单项资金占总资金的比例*单项扣分加权计算，实际扣分为0.01分。

依据评分标准，该项满分2分，得1.99分。

②资金到位率（2分）

青岛市水务管理局2021年度污水处理资金（含污水处理费安排的支出）项目调整后预算金额82,876.62万元，实际到位82,876.62万元，资金到位率100%。

依据评分标准，该项满分2分，得2分。

③预算执行率（2分）

青岛市排水运营服务中心排水设施更新改造项目调整后预算794.64万元，实际执行647.80万元，实际执行率81.52%，根据评分标准，扣除权重分1.85分。排水监测站实验室设备设施更新改造项目调整后预算131.98万元，实际执行41.68万元，实际执行率31.58%，根据评分标准，扣除权重分2分。其余各项目调整后预算与实际执行预算相同，实际执行率100%。根据单项资金占总资金的比例*单项扣分加权计算，实际扣分0.02分，该项得分1.98分。

依据评分标准，该项满分2分，得1.98分。

④资金使用合规性（2分）

通过查看财务资料，财务管理依据《青岛市城市污水处理专项资金管理办法》和《企业会计准则》文件要求，开展项目资金管理、申报、审批、支出使用等工作。项目资金主要用于2021年度污水处理费用，使用符合项目设定用途，付款依据基本合规，无虚列项目支出的情况，已支付项目资金符合合同约定。

根据评分标准，该项满分2分，得2分。

3、项目产出（30分）

①实际完成率（10分）

各污水处理厂、监测站和排水公司均完成了既定的污水处理、检测、维护工作。

依据评分标准，该项满分10分，得10分。

- 质量达标率（10分）

各污水处理厂处理后污水、污泥，均符合检测质量标准；但仍存在部分绩效指标未能完成。青岛水务集团环境能源有限公司海泊河污水处理厂污水污泥处理运行费生态效益指标3项未达标，扣0.30分；青岛李村河水务有限公司李村河污水厂改造提标及四期扩建工程项目和2020年应拨付污水污泥处理费数量指标1项未达标，扣0.10分；光大水务（青岛）有限公司海泊河污水处理厂污水污泥处理运行费生态效益指标1项未达标，扣0.10分；光大水务（青岛）有限公司麦岛污水处理厂污水污泥处理运行费生态效益指标1项未达标，扣0.10分；青岛首创瑞海水务有限公司污水污泥处理运行费生态效益指标1项未达标，扣0.10分。根据单项资金占总资金的比例*单项扣分加权计算，实际扣分0.10分，该项得分9.90分。

依据评分标准，该项满分10分，得9.90分。

③完成及时率（5分）

各污水处理厂、监测站和排水公司均在2021年度及时完成了既定工作。

依据评分标准，该项满分5分，得5分。

④成本节约率（5分）

青岛市排水运营服务中心排水设施更新改造项目计划成本900万元，实际成本794.64万元，成本节约率为11.71%；排水监测站实验室设备设施更新改造项目计划成本150万元，实际成本131.98万元，成本节约率为12.01%；其余各项目计划成本与实际成本一致。

根据评分标准，该项满分5分，得5分。

4、效益（30分）

（1）项目效益（15分）

①经济效益（5分）

污水处理厂有效促进中水回用，中水的回用可以节省绿化成本。另一方面，污水处理举措能为当地经济建设腾出环境容量，以便发展和扩大区经济容量。该项目经济效益得到充分体现。

综上所述，依据评分标准，该项指标满分5分，得5分。

②生态效益（5分）

污水处理工作一是通过对污水中污染物、寄生虫等有害物质的处理，防止了水污染问题。二是通过对污水的净化和提纯，将污水中剩余的可用水源或没有有害物的污泥和其他无害物质进行再利用，一般可用在农作物的灌溉工作当中，可实现水资源的再次利用。

该项目的顺利实施，既可以有效处理青岛城区污水，削减污染物排放量，提高用水质量与环境质量，改善生态环境；又可以提高水资源的利用率、缓解当前水资源供需矛盾问题，对于推动生态文明建设具有重要意义。

依据评分标准，该项满分5分，得5分。

③社会效益（5分）

污水处理有利于优化区容区貌优化，改善生态环境，为当地人民提供一个环保、卫生、洁净的生活环境，提高人们的生活水平与质量；二是该项目的投入使用，将有效改善本区投资环境，增加外界投资吸引力，促进当地经济转型跨越式发展；三是污水处理有利于减轻当地涉水企业的负担，杜绝企业污水超标排放的现象。

依据评分标准，该项满分5分，得5分。

（2）可持续影响（5分）

①项目发展机制可持续（5分）

从经济可持续发展的角度来看，污水处理工作是对污水中营养物质的提取与再利用，能够有效提高水资源的利用程度，更有利于实现城市经济的最大化，促进社会效益的提高。从环境保护的角度出发，污水处理工作能够避免污水对城市的威胁，妥善处理好污水中的有害物质，能够维持青岛城区的良好生态环境，促进人与自然和谐发展。该项目符合青岛市各污水处理厂定位，有利于实现本地区的可持续发展。

依据评分标准，该项满分5分，得5分。

（3）满意度（10分）

①．服务对象满意度（10分）

根据对各污水处理厂、排水公司和其他单位相关人员进行问卷调查和对水务集团96111热线接到投诉情况进行了解，环境公司及下属各污水处理厂共接到投诉33件，其中解决33件，投诉解决率100%；对投诉人进行回访，回访满意率100%。排水服务及抢修信息8041件，均已按时限要求落实处理并反馈完毕，信息反馈及时率、按期办结率和回访满意率均100%，初次回访满意率99.7%。此外未发现被投诉情况。

依据评分标准，该项满分10分，得10分。

三、问题和建议

- （一）问题

1、青岛市排水运营服务中心部分采购执行欠佳，有待进一步完善。

青岛市排水运营服务中心排水设施更新改造项目年初预算数为900万元，合同价为843.73万元，按合同支付比例拨付更新改造专项资金794.65万元，实际支出647.80元，政府采购执行率为81.52%；排水监测站实验室设备设施更新改造项目年初预算数为150万元，合同价为138.93万元，按合同支付比例拨付更新改造专项资金131.98万元，实际支出41.68元，政府采购执行率为31.58%。

2、运营单位部分项目年初目标制定考虑不充分，与实际情况产生偏差后未及时对指标调整备案，个别具体绩效目标未达预期；

青岛首创瑞海水务有限公司污水污泥处理运行费生态效益指标年初预期目标：COD消减量，总磷、总氮去除量较去年增长。目标实际完成情况：COD消减量，总磷、总氮去除量未较去年增长。原因是：因受污泥回流液的影响，按青岛水务管理局要求，将进水取样器迁移至进水井，造成2021年进水水质大幅降低，COD消减量、总磷、总氮去除量都较去年未增长。

青岛水务集团环境能源有限公司海泊河污水处理厂污水污泥处理运行费生态效益指标年初预期目标：COD消减量，总磷、总氮去除量较去年增长。目标实际完成情况：COD消减量，总磷、总氮去除量未较去年增长，21年COD消减量（30060）吨、总氮（2505）吨、总磷去除量（338）吨。原因是：消减量去除率降低的原因，2021年度进水水质改善，进水污染物浓度较上年度降低；日污水处理量年初预期目标：≥19万吨；目标实际完成情况：=16.33万吨。原因是：我厂处理的汇水区域内污水排放量降低。

青岛李村河水务有限公司李村河污水厂改造提标及四期扩建工程项目和2020年应拨付污水污泥处理费数量指标年初预期目标：日污水处理量≥30万吨；目标实际完成情况：29.75万吨。原因是：2021年市政管网进水量偏低、冬季水量略低。

光大水务（青岛）有限公司海泊河污水处理厂污水污泥处理运行费生态效益指标年初预期目标：氨氮年消减量2510吨，COD年消减量30527吨。目标实际完成情况：氨氮年消减量2398吨，COD年消减量30060吨。原因是：COD和氨氮进水浓度降低较多。2019年海泊河厂实际完成：COD 59185吨，氨氮 2304吨。

2020年海泊河厂实际完成：COD 40888吨，氨氮 1987吨。

如下表：

|  | 海泊河厂 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | COD(mg/L) |  | 氨氮（mg/L) |  |
|  | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 |
| 2019年 | 1058.6 | 29.25 | 41.07 | 0.93 |
| 2020年 | 740.11 | 21.29 | 35.68 | 0.57 |
| 2021年 | 537.35 | 18.74 | 41.62 | 0.33 |

光大水务（青岛）有限公司麦岛污水处理厂污水污泥处理运行费生态效益指标年初预期目标：氨氮年消减量1750吨；目标实际完成情况：氨氮年消减量1682吨。原因是：COD和氨氮进水浓度降低较多。

2019年麦岛厂实际完成：COD 20518吨，氨氮 1849吨。2020年麦岛厂实际完成：COD 16743吨  氨氮 1585吨。

如下表：

|  | 麦岛厂 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | COD(mg/L) |  | 氨氮（mg/L) |  |
|  | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 |
| 2019年 | 482.05 | 25.43 | 42.15 | 0.58 |
| 2020年 | 396.05 | 26.67 | 36.37 | 0.5 |
| 2021年 | 485.13 | 28.67 | 35.23 | 0.57 |

3、青岛水务集团部分合同签订不完善。

部分合同签订不完善。青岛市排水运营服务中心有3份采购合同未填写签订日期，青岛娄山河水务有限公司与青岛市水务事业发展服务中心签订了《青岛市娄山河污水处理厂项目运营服务协议》未填写签订日期，青岛市团岛污水处理厂与青岛市水务事业发展服务中心签订了《青岛市团岛河污水处理厂项目运营服务协议》未填写签订日期，青岛水务集团环境能源有限公司与青岛市水务事业发展服务中心签订了《青岛市海泊河污水处理厂改扩建项目运营服务协议》，未填写签订日期。合同不签订日期可能会引起合同履行中的不同理解和纠纷，不利于合同的履行。

4、青岛市排水运营服务中心固定资产管理不规范。

青岛市排水运营服务中心排水设施更新改造项目有9份验收单无合同号、验收意见；排水监测站实验室设备设施更新改造项目有3份验收单无合同号、验收意见。

（二）相关建议

1、建议切实做好预算实施工作，合理支配预算资金。

切实履行好预算执行主体的职责，加强对预算执行过程的调度管理，促进预算的有效执行，从而促进预算执行率的提升。

2、建议制定年初目标时制定考虑充分，与实际情况产生偏差后及时对指标调整备案。

根据中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发﹝2018﹞34号）文件要求，“各地区各部门编制预算时要贯彻落实党中央、国务院各项决策部署，分解细化各项工作要求，结合本地区本部门实际情况，全面设置部门和单位整体绩效目标、政策及项目绩效目标预算安排的前置条件，加强绩效目标审核，将绩效目标与预算同步批复下达”。

建议各运营单位在设立污水处理费绩效指标的绩效目标值时，参照本污水处理厂的污水处理规模、结合以前年度的污水处理进水量、出水量等数据科学设立污水处理费绩效指标的绩效目标值，避免出现实际完成绩效目标成值与设立的绩效目标值偏离过大的现象；与实际情况产生偏差后及时对指标调整备案。

3、提高合同签订规范性。

加强合同管理。建议青岛水务集团有关部门在签订合同时，规范填写相关内容，关注合同签订细节，发现不完整合同及时整改；建立和不断完善本部门内部控制制度。

4、加强固定资产验收工作。

建议严格按照相关单位固定资产管理办法的要求，对新购入的固定资产，做好验收工作。由使用部门及使用人验收，验收人员要严格把关，对所验固定资产的数量、质量、附件、资料等都要认真检查，按照验收报告单的内容填写验收时间、验收意见和负责人（经办人）签字。

5、建议青岛水务集团环境能源有限公司、青岛李村河水务有限公司和青岛首创瑞海水务有限公司统筹安排并根据管理要求，适时向相关主管部门报备，按照要求建立安全生产、运营管理、水质检测、污泥处置等方面的工作制度和应急预案。

《青岛市水务管理局关于进一步规范市内三区城市污水处理单位运营管理的通知》（青水供排〔2020〕255 号）规定：运营单位应按照《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》制定安全生产、运营管理、水质检测、污泥处置等方面的工作制度和应急预案，切实保障城市污水处理厂正常运行。

（注：2020年8月21日，青岛水务集团环境能源有限公司下发《关于李村河污水处理厂改造提标及四期扩建项目建设工作与运营工作的职责分工》，文件规定：自2020年8月21日起，青岛李村河水务有限公司团队负责李村河污水处理厂改造提标及四期扩建项目工程建设工作的收尾、验收及相关工作，承担建设工作的安全生产责任。青岛李村河污水处理厂团队负责李村河污水处理厂改造提标及四期扩建项目运营工作，承担运营工作安全生产责任。所以青岛李村河水务有限公司没有建立安全生产、运营管理、水质检测、污泥处置等方面的工作制度和应急预案）

6、建议青岛水务集团环境能源有限公司和各运营单位统筹安排并根据管理要求，适时向相关主管部门报备，按照规定组织现场核查，并形成环境风险综合评估报告。

我们建议青岛水务集团环境能源有限公司和各运营单位按照《青岛市水务管理局关于进一步规范市内三区城市污水处理单位运营管理的通知》的规定严格执行，每月至少组织现场核查一次，并形成环境风险综合评估报告，于核查结束后3日内向市排水行政主管部门和生态环境主管部门报告。核查记录由核查单位和被核查单位签字确认留存备查。

或者由青岛水务集团环境能源有限公司向青岛水务管理局提出申请，由青岛水务集团环境能源有限公司统一做出现场核查计划，由所属的5家运营单位轮流对污泥处置单位进行现场核查，形成环境风险综合评估报告。等青岛水务管理局批准后才能按照青岛水务集团环境能源有限公司计划进行。

（注：在评价中，我们发现青岛首创瑞海水务有限公司、青岛李村河水务有限公司、青岛娄山河水务有限公司及青岛水务集团环境能源有限公司（青岛水务集团有限公司子公司）的委托运营单位青岛海泊河水务运营有限公司均是青岛水务集团环境能源有限公司子公司，青岛市团岛污水处理厂举办单位是青岛水务集团有限公司，这5家均按照青岛水务集团环境能源有限公司下达的计划对污泥处置单位组织现场核查，平均每家单位每年现场核查3-4次左右，并形成环境风险综合评估报告。）

四、评价结论

通过查阅项目单位提供的相关资料、勘察、问询、座谈、复核等多种方式，对青岛市水务管理局2021年购买污水处理资金项目绩效进行独立评价，项目评价总体得分99.79分，评价等级为“优”。

| 指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 决策 | 20 | 20 | 100% |
| 2. 过程 | 20 | 19.89 | 99.45% |
| 3. 产出 | 30 | 29.90 | 99.67% |
| 4. 效益 | 30 | 30 | 100.00% |
| 合计 | 100.00 | 99.79 | 99.79% |

《青岛市市级城市污水处理专项资金管理办法》在2022年4月1日印发，并自印发之日起施行，有效期5年，较原办法在职责分工、时间规定、程序等方面有更详细规定，建议严格按照办法执行。例如：青岛市水务管理局负责：1专项资金预算编制和具体执行；2编制预算资金绩效目标；3实施预算绩效目标管理的具体相关工作；4负责对污水处理、污泥处置、雨污水设备设施运行维护、排水管网改造养护等有关费用的核定，统一向财政部门提报资金拨付申请；5会同财政部门对专项资金使用与管理进行监督；6实施对专项资金进行绩效评价。各城市污水处理运营单位于每月10日（节假日顺延）前，将上月《污水处理量读表单》报送市水务事业发展服务中心，将污泥处置核查报告报送市水务管理局。市水务管理局按照市水务事业发展服务中心审核的污水处理量、各城市污水处理运营单位的污水处理费用和处理费扣减情况，按季度审核汇总计算各城市污水处理运营单位的污水处理费用，并于每季度结束10日前向市财政部门提出书面资金拨付申请。市水务管理局应加强对专项资金的绩效管理，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。年度预算执行结束后，市水务管理局组织各资金使用单位对照批复的绩效目标，对专项资金上年度使用情况和绩效目标完成情况进行单位自评，形成年度自评报告，报财政部门备案。市财政局视情对专项资金使用情况和绩效目标完成情况，开展绩效评价，并加强绩效评价结果应用。

在预算安排方面，建议青岛市水务管理局重视相关数据的整理、汇总与分析，按照《预算法》第三十二条：“各级预算应当根据年度经济社会发展目标、国家宏观调控总体要求和跨年度预算平衡的需要，参考上一年预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度收支预测，按照规定程序征求各方面意见后，进行编制”的规定，结合市委市政府对市水务局工作的要求，科学编制资金预算，逐步降低预算差异率，降低预算调整率。提高目标及预算编制合理性，以目标为基础精细化进行预算编制。重视细化预算编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情况。

五、附件

附件1：青岛市水务管理局2021年购买污水处理资金（含污水处理费安排的支出）项目绩效评价表

附件2：青岛市水务管理局2021年度污水处理资金（含污水处理费安排的支出）项目明细表

七、评价单位盖章

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）        中国注册会计师：

中国·北京                    中国注册会计师：

2022年6月30日