青岛市住房制度改革和住房保障工作领导小组

青住房组发〔2023〕3号

关于分解下达2023年保障性住房建设

筹集任务的通知

各区、市人民政府，青岛西海岸新区管委，市政府有关部门，市直有关单位：

根据《关于公布2023年我省保障性租赁住房、公租房保障和城镇棚户区改造等计划任务的通知》（鲁建住字〔2022〕９号）精神，结合我市实际，现将2023年保障性住房建设筹集任务下达给你们（见附件），并就有关事项通知如下：

一、建设任务分解

2023年，全市计划建设筹集公租房600套、保障性租赁住房（含租赁型人才住房）35000套/间。

具体任务分解详见附件。

二、有关要求

（一）确定工作方案。各区（市）应尽快研究确定保障性住房建设筹集工作方案，于2月28日前将2023年工作方案和计划建筹项目明细，通过金宏网报送至“青岛市住房制度改革和住房保障工作领导小组办公室”。

（二）加大资金支持。市南区、市北区和李沧区的公租房建筹资金由市区两级财政分担，其中市财政按3000元/平方米承担建设资金，超出部分由区财政统筹解决。跨区异地购买公租房建筹指标的区，应对房源所在区给予经济补偿,补偿标准按600元/平方米执行。严格落实货币化配建政策，确保未实物配建部分计提资金应提尽提，专项用于保障性住房建设筹集和运营管理。

（三）加快手续办理。对列入2023年公租房和保障性租赁住房建设筹集计划的项目，发展改革、自然资源和规划、住房城乡建设等部门要提高审批效率，加快办理审批手续，确保建设筹集工作顺利实施。

（四）加强项目管理。列入年度建设筹集计划的保障性租赁住房项目，应全部取得保障性租赁住房项目认定书，录入住房城乡建设部保障性租赁住房系统。对符合保障性租赁住房条件的项目，各部门要根据《保障性租赁住房项目认定书核发管理规则》做好联合审查以及认定书发放工作；对已发放保障性租赁住房项目认定书的项目，各部门要做好优惠政策落实工作。

（五）强化任务落实。承担年度建设筹集任务的区（市），应于6月底前开工率达到50%，9月底前开工率达到80%，11月底前开工率达到100%，工作进展情况于每月25日前通过金宏网报送至“青岛市住房制度改革和住房保障工作领导小组办公室”。

（六）加强绩效评价。各区（市）政府要高度重视保障性住房建设筹集工作，落实主体责任，切实抓好项目落地和前期手续办理；市住房制度改革和住房保障工作领导小组办公室负责督导各区（市）落实保障性住房年度建筹任务，组织开展监测评价工作，评价结果在全市范围通报。

附件：2023年保障性住房建设筹集任务分解表

青岛市住房制度改革和住房保障

工作领导小组

2023年 2月14 日

附件

2023年保障性住房建设筹集

任务分解表

单位：套/间

| 区域 | 公租房 | 保障性租赁住房 （含租赁型人才住房） |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 600 | 35000 |
| 市南区 | 50 | 1000 |
| 市北区 | 300 | 3000 |
| 李沧区 | 100 | 2800 |
| 崂山区 | 50 | 3600 |
| 西海岸新区 | 100 | 9000 |
| 城阳区 | - | 5600 |
| 即墨区 | - | 4000 |
| 胶州市 | - | 4400 |
| 平度市 | - | 800 |
| 莱西市 | - | 800 |